# DODATEK č. 2

# SMLOUVY O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

PŘÍSTAVBY A STAVEBNÍCH ÚPRAV ZIMNÍHO STADIONU V KROMĚŘÍŽI

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

uzavřenÝ níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Smluvními stranami

Zhotovitel :		           ateliér Šuráň s.r.o.

Zastoupený: 		Ing. arch. Milan Šuráň, jednatel

se sídlem: 		Jugoslávská 481/12, 120 00 Praha 2

zapsaný u Městského  soudu v Praze , oddíl C, vložka 100428

bankovní spojení: 	ČSOB

číslo účtu:

IČ: 			 27154611

DIČ: 			CZ27154611

Za Zhotovitele je oprávněn jednat : Ing. arch. Milan Šuráň, jednatel

a

Objednatel :			Sportovní zařízení města Kroměříže, p.o.

Zastoupený:		Mgr. Karel Holík, BA, MBA, ředitel

se sídlem:		 Obvodová 3965/17, 767 01 Kroměříž

bankovní spojení:	 UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu:

IČ:			 21551430

DIČ:			CZ21551430

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

smluvních:                    Mgr. Karel Holík, BA, MBA, ředitel

společně též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli v souladu s čl. 15. (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ), odst. 15.1. Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace přístavby a stavebních úprav zimního stadionu v Kroměříži ze dne 05.05.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.08.2017 (dále jen jako „Smlouva“) na změnách Smlouvy uvedených v čl. I tohoto dodatku.

I.

1.  Vzhledem k dosud neukončeným jednáním Objednatele s vlastníky sousedních nemovitostí – pozemků uvedených v čl. I odst. 1 dodatku č. 1 ze dne 21.08.2017, na které bylo rozšířeno po dohodě smluvních stran řešené území, se mění čl. 3 (DOBA PLNĚNÍ) odst. 3.1., bod 3.1.1 Smlouvy tak, že se zhotovitel zavazuje ke zpracování projektové dokumentace pro územní řízení dle čl. 2 odst. 2.2., bodu 2.2.1 Smlouvy nejpozději do 12. 12. 2017. není možné, bez získání těchto stanovisek, dílo dle Smlouvy řádně dokončit.

2. Zhotovitel dokumentace dle odstavce 1 tohoto článku dodatku zapracuje přeložku stoky AA v řešeném území v linii „Alternativa 2a“, která byla přednostně doporučena správcem stoky v posudku pod názvem: Kroměříž, zimní stadion – posouzení přeložky stoky AA vypracovaném společnosti VEGI, s.r.o., se sídlem U Rejdiště 3469/18, 767 01 Kroměříž, IČ: 25345583.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku, zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, obsahu rozumí, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

- S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem,  objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze, dne 5.11.2017	             		           V Kroměříži, dne 5.11.2017

Za zhotovitele : 			 			Za objednatele :

…………………………………..					………………………………….

Ing. arch. Milan Šuráň    					Mgr. Karel Holík, BA, MBA