Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o realizaci dodávky

č. 161293, č. j. 2016/4927/NM

uzavřené níže uvedenými smluvními stranami v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Národní muzeum, příspěvková organizace

Sídlo:						Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

Osoba oprávněná jednat za objednatele:	PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel

IČ:						00023272

DIČ:						CZ00023272

bankovní spojení				xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Colsys s.r.o.

Sídlo:						Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí

Osoba oprávněná jednat za dodavatele:		Ing. Jiří Marešovský, jednatel

IČ:						14799634

DIČ:						CZ14799634

(dále jen „dodavatel“)

I.

Výše uvedené strany uzavřely dne 7. 4. 2017 v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouvu o realizaci dodávky č. 161293 (dále jen „Smlouva“). S ohledem na změnu technickoorganizačních a časových provozních souvislostí vyplývajících z požadavku objednatele na koordinaci dodávek a prací a termíny plnění předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

II.

A. Ustanovení článku II. odstavce 5 se ruší a po změně zní:

Předmět dodávky bude realizován v rozsahu zadávací dokumentace k veřejné zakázce vč. jejích příloh (viz Preambule Smlouvy) a Příloh A. a B. tohoto dodatku.

B. Zařazují se Příloha A. a Příloha B. tohoto Dodatku, které obsahují věcné a cenové vymezení změn Smlouvy na základě objednatelem schválených změnových listů.

C. Ustanovení článku III. odstavce 2 se mění a po změně zní:

Plnění předmětu smlouvy bude zahájeno a realizováno dle závazného Harmonogramu postupu prací, který je nedílnou součástí Přílohy A. tohoto Dodatku.

D. Příloha č. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se Přílohou A. tohoto Dodatku.

E. Ustanovení článku V. odstavce 1 se mění a po změně zní:

Cena celého předmětu plnění (dále jen „cena“) je dohodnuta následovně:

| Předmět | Cena bez DPH | z toho DPH 21% | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| I. etapa | 8 444 696,19 | 1 773 386,20 | 10 218 082,39 |
| ménědodávky (ZL III./1.) | -219 505,52 | -46 096,16 | -265 601,68 |
| vícedodávky (ZL III./2.) | 23 996,20 | 5 039,20 | 29 035,40 |
| Celkem | 8 249 186,87 | 1 732 329,24 | 9 981 516,11 |

III.

- Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění.

- Otázky výslovně tímto dodatkem neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Praze dne |  | V Kladně dne |
| --- | --- | --- |
| PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. generální ředitel Národního muzea (objednatel) |  | Ing. Jiří Marešovský jednatel COLSYS, a.s. (dodavatel) |

Příloha A – Změnový list III/01

Příloha B – Změnový list III/02