SMLOUVA O DÍLO

č. 025/2017

uzavřená podle § 536 a následujících zák.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

## I.

## Smluvní strany

Objednatel: 	Město Aš

Název a sídlo: 	Kamenná 52, Aš 352 01  IČO:00253901

zastoupený:	Mgr. Blažek Dalibor - starosta města Aš

a

Zhotovitel:

Název a sídlo Air comtech s.r.o., Smetanova 199/4, 350 02 Cheb

IČ: 290 90 075, DIČ: CZ29090075

jednající Jiřím Lukešem, jednatelem společnosti

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24044

## II.

## Předmět díla

- Předmětem díla je dodávka a montáž vzduchotechniky pro objekt MÚ Aš dle CN 078016

- Místem plnění je objekt suterén MÚ Aš

- Součástí díla je i předání řádně zhotoveného díla a provedení všech požadovaných zkoušek VZT.

- Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla.

## III.

## Doba plnění

- Provedením díla se rozumí řádné a úplné dokončení díla bez vad a nedodělků, jeho předání objednateli, vyklizení a předání staveniště a provedení případně požadovaných zkoušek.

Termín zahájení díla:	1.12.2017

Termín předání díla:            31.12.2017

- Zhotovitel si vyhrazuje právo přerušit nebo zastavit provádění prací na zhotovení díla pokud klimatické podmínky neumožní provádění prací nebo by mohly ohrozit kvalitu prováděných prací. Tato skutečnost bude vyznačena ve stavebním deníku a po odsouhlasení odběratelem bude popř. prodloužena lhůta dokončení díla. Dále může být prodloužena dodací lhůta, pokud ostatní profese neumožní přístup na staveniště zhotoviteli.

## IV.

## Cena díla

- Cena díla je sjednaná v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a na základě vzájemné dohody smluvních stran.

- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky dle odstavce II. Předmět díla, které jsou obsaženy v cenové nabídce zhotovitele.

Cena díla je sjednána ve výši:

Cena vč. DPH:	95 923,- Kč

(Na faktuře bude vyčíslená přenesená daňová povinnost.)

- Tato cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a je ji možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Sjednaná cena obsahuje všechny nákladové složky nezbytné k řádné realizaci díla (materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, apod).

- Zhotovitel se zavazuje, že v rámci sjednaného předmětu díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci pro montáž a dodávku VZT obsaženy, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných znalostí předpokládat.

- Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být překročena pouze v těchto případech:

- Dojde-li ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění proti schválené dokumentaci na základě požadavku objednatele

- Dojde-li v průběhu provádění díla ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

- Dojde-li ke změnám legislativním či technickým předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení sjednané ceny

- Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla, včetně jejich ocenění, musí být předem před samotnou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a to buď formou dodatku k této smlouvě anebo zápisem ve stavebním deníku.

## V.

## Základní vztahy objednatele a zhotovitele

- Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli, který je způsobilý k řádnému a bezpečnému provádění stavby. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli nápojný bod elektřiny. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru vymezeném objednatelem. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.

- Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést montážní, případně stavební deník (dále jen stavební deník), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je nutné zapisovat údaje o časovém postupu prací, jakosti, odůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o klimatických podmínkách. Povinnost vést tento deník končí odstraněním poslední vady či nedodělku uvedeného v soupisu vad a nedodělků z přejímacího řízení. Po ukončení vedení tohoto deníku zápisem objednatele, předá zhotovitel jeho originál objednateli.

- Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v den, kdy byly práce prováděny. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy jen objednatel anebo popř. jím pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněný orgán státní správy.

- Nesouhlasí–li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřípustnými a to buď písemnou výzvou, nebo zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně tři dny předem.

- Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádí práce ve smyslu předmětné smlouvy.

- Technický dozor investora je oprávněn kontrolovat dodržování kvality prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení díla, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo zdraví a život pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li vážné škody. Technický dozor není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

- Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a to nejpozději do 6 dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli.

- Po uplynutí lhůty dle odstavce III. může zhotovitel na staveništi ponechat pouze své stroje a zařízení, popř. materiál potřebný k odstranění vad a nedodělků specifikovaných objednatelem v zápise o předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

- Nebezpečí škod na zhotoveném díle nese do doby předání díla odběrateli zhotovitel.

## VI.

## Předání díla

- K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatel minimálně 1 pracovní den před sjednaným termínem dokončení díla. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

- Zhotovitel je povinen doložit u předávání veškeré nezbytné doklady, zejména:

- Zápisy a protokoly o provedených zkouškách a revizích

- Osvědčení o použitých zařízeních a materiálech

- Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

- Stavební deník

- Řádným prováděním předávacího a přejímacího řízení se rozumí kontrola předmětu díla objednatelem, zda odpovídá a splňuje všechna ustanovení této smlouvy o dílo. O přejímacím řízení se pořizuje protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterých budou uvedeny mimo jiné i případné vady a nedodělky a bude zde stanoven termín pro jejich odstranění.

- Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením projektem předepsaných zkoušek a jeho protokolárním předáním objednateli.

## VII.

## Záruka na dílo

- Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti dle požadavků platných technických norem. Záruční doba díla se stanovuje v délce 24 měsíců ,mimo již použitých technologií investora a začíná plynout dnem protokolárního předání díla objednateli. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel písemně potvrdil odstranění reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

- Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, na násilná poškození díla ani na závady způsobené vyšší mocí.

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě reklamace, která má povahu havárie, bude uplatněna telefonicky nebo e-mailem s následným písemným informováním. V reklamaci (havárii) musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

- Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit.

- Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem, je-li to z technické povahy vady možné. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem, je-li to z technické povahy vady možné. O odstranění reklamované vady (havárie) sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

- Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

## VIII.

## Platební a fakturační podmínky

- Smluvní strany sjednávají, že objednatel neposkytuje zálohy na dílo.

- Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem na konci každého měsíce se splatností 15 dnů. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den daného období, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací – zjišťovací protokol sloužící k prokázání oprávněnosti fakturace zhotovitele oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě o dílo. Objednatel je povinen se k tomuto zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zjišťovacím protokolem souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu.

- Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení, nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

- Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 15-ti pracovních dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.

- Platby ze strany objednatele se považují za provedené dnem odepsání z jeho účtu a jejich poukázáním ve prospěch účtu zhotovitele.

- V případě dodatkem k této smlouvě sjednaných dodatečně objednaných víceprací, je zhotovitel povinen vystavit na tyto vícepráce samostatný daňový doklad, doložený soupisem odsouhlasených víceprací, a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy.

- Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo údaje budou neúplné. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený. Novým doručením opraveného daňového dokladu začíná běžet nová lhůta splatnosti.

## IX.

## Sankce

- V případě nedodržení termínu splatnosti faktur se objednatel zavazuje uhradit smluvené penále ve výši 0,5% z celkové fakturované částky za každý den prodlení.

- V případě nedokončení prací ze strany zhotovitele v dohodnutém termínu má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,5%  za každý den prodlení.

## X.

## Závěrečná ujednání

- Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:

- za objednatele ve věcech smluvních:

- za objednatele ve věcech technických:

Tito zástupci objednatele jsou oprávněni psát zápisy do stavebního deníku a podepsat „Protokol o předání a převzetí dokončeného díla“.

- za zhotovitele ve věcech smluvních: Jiří Lukeš

- za zhotovitele ve věcech technických: Jiří Lukeš, tel. 608 939396

Tito zástupci zhotovitele jsou oprávněni psát zápisy do stavebního deníku a podepsat „Protokol o předání a převzetí dokončeného díla“.

- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky odsouhlasenými a podepsanými smluvními stranami.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými

V Chebu dne 29.11.2017

______________________________			______________________________

za objednatele						za zhotovitele

Město Aš                                                                          	Air comtech s.r.o.                                      	             Kamenná 52 , Aš 352 01                                    	              Jiří Lukeš, jednatel společnosti

Mgr. Blažek Dalibor					Smetanova 4 ,350 02 Cheb

starosta města Aš 			                              IČO:290 90 075

IČO:00253901