D o d a t e k č. 1

# ke smlouvě o dílo č. 27/17

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)

„Oprava stropů VDJ BUK“

____________________________________

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : 	                Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

statutární zástupce:	Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti

ve věcech technických: 	Marcela Kovářová, investiční technik

IČ:	47674521

DIČ:       	CZ47674521

Bankovní spojení:  	xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:   	xxxxxxxxxxxxxxx

Telefon/fax:   	581 299 111

E-mail:	sekretariat@vakpr.cz

(dále jen „objednatel“)

# Zhotovitel :      	MYFA Olomouc s.r.o.

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc

společnost  je zapsána v OR vedeném  Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16241

statutární zástupce:         Jan Frýba, jednatel společnosti

ve věcech technických:    Ing. Miroslav Hanák, stavbyvedoucí

IČ:                        	        25376772

DIČ:          	CZ25376772

Bankovní spojení:           xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:                     xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon/fax:           	585 536 256

E-mail:   	jan.fryba@myfa.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění třetí odstavec původní smlouvy o dílo takto:

III. DOBA PLNĚNÍ DÍLA

Prodloužení termínu si vyžádaly provozní důvody, jakými jsou postupné provádění prací zvlášť na každé komoře s dlouhými časovými prodlevami pro ověření přídržnosti povrchu a ověření kvality pitné vody potřebné pro zprovoznění jedné komory a následné odstavení druhé komory.

Nový termín dokončení díla:           28.12.2017

(uvedené termíny jsou podmíněny klimatickými podmínkami odpovídajícími pro realizaci prací a technologickými lhůtami použitých materiálů)

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti.

1. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

1.1.   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu

oběma smluvními stranami.

1.2.   Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného

číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami s uvedením,

kdy dodatek nabude účinnosti. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech (3) stejno-

pisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

1.3.  Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, že byl

sepsán na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv

vnitřních výhrad a na důkaz toho připojuji pod tento Dodatek č. 1 své vlastnoruční

podpisy.

V Olomouci dne : 25.11. 2017								V Přerově dne :  27.11.2017

----------------------------                                                               ----------------------------

Za zhotovitele                                                     		              Za objednatele

Jan Frýba                    					                                      Ing. Miroslav Dundálek

jednatel společnosti					                                            ředitel společnosti