SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle Zákona č. 513/91 Sb. (obchodní zákoník), část třetí, díl IX., 536-565 mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Základní škola, Broumov, Kladská 164, 550 01 Broumov         IČO: 70836469

Zhotovitel: Stavby Filipčík. S.r.o., Šmilovského 1264/5, Praha Vinohrady, 120 00

Předmět smlouvy

Odstranění obložení a oprava  chodbových zdí.

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo a objednatel se zavazuje, že po splnění všech závazků ze strany zhotovitele, stanovených touto smlouvou, dílo převezme a zaplatí jeho cenu.

II.

Místo  plnění

Základní škola, Broumov, Kladská 164

III.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést práce uvedené v čl. I této smlouvy v termínu:  7.12. -  21.12.2017

IV.

Podmínky provedení díla, kvalita, záruky

Cena díla zahrnuje strhání koberců a  odmontování dřevěného obložení  z chodbové zdi. Dále opravu  těchto po obložení poničených zdí, doplnění  omítnutí a provedení štuku.

Zhotovitel je plně zodpovědný za čistotu a pořádek na pracovišti. Bude dbát na zajištění bezpečnosti práce .   Dále se zhotovitel zavazuje, že případné škody způsobené jeho zaviněním odstraní na své náklady, a to nejpozději do deseti dnů po ukončení a předání díla.

V.

Cena plnění

Cena celého díla činí   55 089 Kč  bez DPH.  Z toho  DPH 21%  11 569Kč.

Celkem s DPH  66 658 Kč.

VI.

Platební podmínky

Splatnost faktur bude činit 14 kalendářních dnů.

VII.

Smluvní pokuta

V případě neuhrazení faktury ve lhůtě splatnosti má zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s dobou plnění dle čl. III této smlouvy je objednatel oprávněn  a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny  díla za každý den prodlení.

Smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom , zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VIII.

Další ujednání

1.Smlouva nabývá účinnosti v den jejího podpisu.

2.Smlouva může být měněna pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky smlouvy.

3.Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě svobodné vůle.

4.Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

5.Zhotovitel je povinen používat pouze materiály schválené pro použití ve stavebnictví  a v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce ve smyslu předmětné smlouvy, dle vyhlášky č. 324/90Sb.

V Broumově dne: 6.12. 2017

Za zhotovitele:							Za objednatele: