Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Firma:					SPZ Triangle, příspěvková organizace

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 990

IČ:					71295011

DIČ:					CZ71295011

Adresa / sídlo:				Velká Hradební 3118/48 , Ústí nad Labem, 400 01

Zastoupena:				Bc. Jaroslavem Krchem – ředitelem

Oprávněný zástupce Objednatele

ve věcech technických:		Ing. Jiřina Veverková

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

(Objednatel)

a

Firma: 			Jaroslav Flachs - WWW.FUTUREDATA.CZ

IČ: 			76401031

DIČ:			CZ8106042461

Sídlo:			Kundratická 4596, Chomutov, 430 04

Zastoupena:		Jaroslavem Flachsem - majitel

(zhotovitel)

Zhotovitel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném na magistrátu města Chomutova, datum zápisu         26. 10. 2009

Zhotovitel je fyzickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z této smlouvy, že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy;

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

# I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení Kamerových systémů včetně zprovoznění (dále jen „dílo“), dle rozpočtu a schémat (přílohy č. 1,2,3 a 4), v areálech průmyslové zóny Triangle:

Zázemí občanské vybavenosti

a

Čistírna odpadních vod

# II. Cena a způsob placení

- Celková cena díla činí :	181 323,- Kč	bez DPH

38 078,- Kč		DPH 21%

219 401,- Kč	Celkem včetně DPH

Ceny částí díla:

Zázemí občanské vybavenosti :	122 265,- Kč bez DPH

Čistírna odpadních vod:	  	59 058,- Kč bez DPH

- Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. Cena bude účtována a proplacena v korunách českých.

- Dílo bude provedeno po částech. První částí bude provedení části díla „Čistírna odpadních vod“ po jejímž dokončení a předání bude provedena fakturace ve výši 59 058,- bez DPH. Druhou částí bude provedení části díla „Zázemí občanské vybavenosti“ po jejímž dokončení a předání bude provedena fakturace ve výši 122 265,- bez DPH.

- Konečná faktura může být vystavena a Objednateli zaslána až po zcela dokončeném přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků.

- Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. V případě chybně vystaveného daňového dokladu Objednatel úhradu provede v nové době splatnosti až poté, co mu bude doručen opravený daňový doklad.

- Splatnost daňového dokladu je 14 dnů ode dne doručení Objednateli.

- Součástí daňového dokladu bude předávací protokol potvrzený zástupci obou stran.

- Veškeré náklady, které vzniknou Zhotoviteli nad rámec této smlouvy bez zavinění Objednatele, je Zhotovitel povinen neprodleně oznámit Objednateli. Na úhradu těchto nákladů nemá Zhotovitel právo vyjma případu, kdy oprávněnost takových nákladů Objednatel uzná.

- Veškeré náklady, které vzniknou Zhotoviteli nad rámec této smlouvy na základě požadavků změny v provedení díla ze strany Objednatele, je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit. Taková změna bude řešena formou dodatku ke smlouvě, nebo zvláštní objednávkou.

- Pokud dojde k prodlení v platbě faktury, vystavené zhotovitelem, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

- Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu předepsané ustanovením § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a rovněž náležitosti obchodní listiny v souladu s ustanovením § 435 občanského zákoníku a identifikaci stran této smlouvy. V případě, že předložená faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Zhotoviteli k doplnění; po obdržení opravené faktury mu běží nová lhůta splatnosti.

# III. Termín provedení a předání

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 31. 12. 2017.

- Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli.

Dílo bude zhotoveno v těchto částech:

  - Část 1 - Čistírna odpadních vod

  - Část 2 - Zázemí občanské vybavenosti

- K předání a převzetí části díla dojde do dvou dnů od zhotovení části díla. Převzetí části díla bude potvrzeno písemně v předávacím protokolu. Součástí předávacího protokolu bude dokumentace k veškerým komponentům díla a návod k použití v českém jazyce. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání díla zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení z ceny části díla.

- Pokud budou v době předávání na díle zjištěny vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel, smluvní pokuta ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení se účtuje jako by dílo nebylo zhotoveno.

- Pokud nebude z důvodů na straně Objednatele umožněno provedení celého díla, nedodělky se z předání vyloučí. Objednatel a Zhotovitel se v takovém případě dohodnou na náhradním termínu odstranění nedodělků. Aplikace odstavců 3 a/nebo 4 je v takovém případě vyloučena.

- Součástí předávacího protokolu bude záznam o funkční zkoušce a záznam o proškolení oprávněných osob pro obsluhu kamerového systému.

# IV. Popis provedení

- Areál Čistírny odpadních vod:

Dílo bude provedeno dle rozpočtu (příloha č.1) a nákresu (příloha č.2). V budově Čistírny bude umístěno zařízení kamerového systému v nástěnném rozvaděči. Kabeláž z rozvaděče pro 2 kamery a bezdrátový spoj bude vedena v plastových lištách k místu instalace. Na sloupu veřejného osvětlení bude umístěna bezdrátová jednotka, kamera a rozvaděč se zařízením. Připojení rozvaděče do elektrické sítě na sloupu VO si Objednatel zajistí sám na své náklady. K zařízení se obsluha systému bude připojovat vzdáleně přes Objednatelem zajištěnou přípojku do sítě internet s veřejnou adresou.

- Areál Zázemí občanské vybavenosti:

Dílo bude provedeno dle rozpočtu (příloha č.3) a nákresu (příloha č.4). V budce ostrahy bude umístěno zařízení kamerového systému v nástěnném rozvaděči. V budce bude umístěn monitor a myš pro dohled a ovládání celého kamerového systému. Kabeláž z rozvaděče pro 2 kamery bude vedena v plastových lištách k místu instalace.  Propojení prvků kamerového systému do sousední kancelářské budovy bude provedeno pomocí stávající místní sítě LAN. V technické místnosti strukturované sítě v kancelářské budově bude umístěn rozvaděč s prvky kamerového systému. Odtud bude natažena kabeláž v lištách, nebo trubkách (dle situace) pro 2 kamery a přístupové bezdrátové zařízení na určená místa na střeše objektu. Na dvou sloupech veřejného osvětlení v areálu bude umístěna vždy bezdrátová jednotka, kamera (počet kamer dle nákresu) a rozvaděč se zařízením. Připojení rozvaděčů do elektrické sítě na sloupu VO si Objednatel zajistí sám a na své náklady. K zařízení se obsluha systému bude připojovat lokálně nebo vzdáleně přes Objednatelem zajištěnou přípojku do sítě internet s veřejnou adresou.

- Provedení díla může být, po dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem, upraveno dle požadavků Objednatele, dle aktuální situace na stavbě, případně dle aktuálního provedení strukturované sítě v areálech.

V. POJIŠTĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU:

- Zhotovitel se zavazuje na požádání Objednatele předložit kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši odpovídající nejméně ceně díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla.

- Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené svou činností Objednateli a/nebo třetím osobám a nese veškeré náklady spojené s úhradou těchto škod.

VI. SMLUVNÍ POKUTA:

- Objednatel má právo smluvní pokuty odečíst z ceny díla vyúčtované Zhotovitelem.

# VII. Záruka, odstranění vad

- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na provedené dílo 24 měsíců a na produkty firmy HIKVISION 36 měsíců od prokazatelného předání díla.

- Vady díla bude Objednatel v průběhu záruční doby reklamovat formou emailu na adresu info@futuredata.cz a současně reklamaci nahlásí telefonicky na číslo +420721484483. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě zhotovení díla v dohodnutém termínu.

Za vadu díla nelze považovat:

- znečištění nebo rozostření kamer.

- mechanicky poškozené zařízení vnějšími vlivy, případně cizím zaviněním.

- Pokud je vada díla způsobena cizím přičiněním, havárií, nebo vnějšími vlivy (bouřka, přepětí v elektrické síti, vytopení, vyhoření), záruka se na tyto vady nevztahuje.

- Záruka na dílo zaniká v případě jakéhokoliv vědomého neohlášeného zásahu do soustavy, neodborného servisu systému, případně neohlášených a neschválených úprav soustavy.

# VIII. Možnost odstoupení od smlouvy

- Tato smlouva může být ukončena

- Dohodou smluvních stran.

- Výpovědí jedné ze smluvních stran při podstatném porušení smlouvy. Výpovědní doba v tomto případě činí 14 dní a počíná běžet prvním kalendářním dnem po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

c) Odstoupením od smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v případě, že:

- Zhotovitel je v prodlení se splněním své povinnosti či závazku, a to i přes to, že na toto prodlení bude písemně Objednatelem upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě,

- Zhotovitel provádí činnosti podle této smlouvy v rozporu s touto smlouvou, s pokyny Objednavatele a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě,

- vůči Zhotoviteli je zahájeno nebo bude probíhat insolvenční řízení nebo bude insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

- Zhotovitel vstoupí do likvidace,

- Zhotovitel pozbyl oprávnění vyžadované právními předpisy k provádění činnosti podle této smlouvy,

- Zhotovitel pozbyl jakýkoliv kvalifikační a technický požadavek stanovený touto smlouvou,

- Objednatel je v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků dle této smlouvy po dobu delší než 60 dnů, a to i přes to, že na toto prodlení bude písemně Zhotovitelem upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě,

- Objednatel opakovaně neposkytl součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění této smlouvy ze strany Zhotovitele, a to i přes to, že na prodlení s touto povinností byl Zhotovitelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě,

- Odstoupení od smlouvy nemá vliv na případný nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani na nárok na zaplacení smluvních pokut.

- Účastníci smlouvy v případě odstoupení neprodleně informují protistranu telefonicky a náležitosti odstoupení zašlou v písemné formě.

- V případě, že od smlouvy odstoupí Zhotovitel bez řádného důvodu před předáním díla, je povinen zaplatit jednorázové odškodné za neprovedení díla ve výši 1% z celkové ceny díla, vrátit doposud poskytnuté plnění Objednatelem a na vlastní náklady odvézt z pozemku Objednatele veškeré součásti rozestavěného díla. Zhotovitel může požadovat úhradu již provedených prací a dodaného materiálu jen pokud s tím Objednatel souhlasí.

- V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy Zhotovitelem před předáním díla pro hrubé porušení smlouvy Objednatelem, je Zhotovitel oprávněn odvézt si z pozemku Objednatele veškeré nepoškozené součásti díla a požadovat po Objednateli finanční kompenzaci do výše vzniklých nákladů.

- V případě, že od smlouvy odstoupí Objednatel bez řádného důvodu před předáním díla, je Zhotovitel oprávněn odvézt si z pozemku Objednatele veškeré nepoškozené součásti díla a požadovat po Objednateli finanční kompenzaci do výše vzniklých nákladů. Objednatel je povinen zaplatit jednorázové odškodné za odstoupení od smlouvy ve výši 1% z celkové ceny díla..

- V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy Objednatelem před předáním díla pro hrubé porušení smlouvy Zhotovitelem, je zhotovitel povinen odvézt si z pozemku Objednatele veškeré nepoškozené součásti díla a v případě již poskytnutého finančního plnění provést finanční kompenzaci s odečtením již zhotovených částí díla. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů za bezvadně provedené části díla, které Objednatel potvrdí.

IX. SPORY:

- Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.

X. VYŠŠÍ MOC:

  - Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání jedné nebo oběma stranám trvale nebo dočasně plnit smlouvou stanovené povinnosti, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani Objednatelem ani Zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

  - Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

# Xi. Ostatní ujednání

- Zhotovitel bude na základě výzvy průběžně informovat Objednatele o průběhu činností dle této smlouvy.

- Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že cena za běžnou údržbu systému v průběhu záruční doby se bude skládat z částky 350,-Kč bez DPH za každou započatou hodinu práce a z částky 6,-Kč bez DPH za jeden ujetý kilometr k místu údržby a zpět. V případě požadavku neprodleného zásahu údržby, požadavku údržby mimo pracovní hodiny (pracovní doba - 7:30 - 17:30), nebo o víkendu a o svátek, se hodinová sazba i sazba za km navýší o 50%. Toto neplatí, pokud se Zhotovitel a Objednatel dohodnou jinak.

- Objednatel potřebu běžné údržby nahlašuje telefonicky na tel. číslo 721 484 483 a poté formou emailu na info@futuredata.cz. Zhotovitel běžnou údržbu provede maximálně do 5 pracovních dnů po dni ohlášení.

# XII. Závěrečná ustanovení

- Objednatel i Zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se je předat druhé straně a bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.

- Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Zhotovitel uděluje souhlas s tím, že tato smlouva bude elektronicky přístupná veřejnosti na elektronickém profilu Objednatele, případně Objednatelova zřizovatele, kterým je Ústecký kraj.

- Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

- Smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, kdy 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli na e-mail:

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Chomutově dne ..............................                   V Ústí nad Labem dne ……………………

..........................................................			..........................................................

Jaroslav Flachs 					    Bc. Jaroslav Krch

FUTUREDATA.CZ					             ředitel

SPZ Triangle, příspěvková organizace

Přílohy: č. 1 – Rozpočet na část 1 – Čistírna odpadních vod,

č. 2 – Nákres části 1 – Čistírna odpadních vod,

č. 3 – Rozpočet na část 2 – Zázemí občanské vybavenosti

č. 4 – Nákres části 2 – Zázemí občanské vybavenosti