# Dodatek č.2

# ke Smlouvě o dílo ze dne 28.06.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.10.2017

dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele: 		Číslo smlouvy objednatele:

# I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: 	Název:  město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupené: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka

Číslo účtu: 1160158389/0800

### Zhotovitel :		Název: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.

IČ: 15053695, DIČ: CZ15053695

Zastoupený: Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou,

Mgr. Pavlem Vančurou – jednateli společnosti

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, 	vložka 1036

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

- Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: 	Mgr. Josef Cogan, starosta města

za zhotovitele: 	Ing. Josef Drahokoupil, Mgr. Pavel Vančura,

Ing. Jiří Vala, jednatelé

V technických věcech jedná

# za objednatele: 	Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru

# tel.: 493 760 210, mobil: 737 289 722

za zhotovitele: 	Ing. Jan Švec, technolog – odpovědný řešitel

II. PŘEDMĚT DODATKU

Vzhledem ke skutečnosti, že při realizaci díla „Rekonstrukce MVN Vrchovina – II. zadání“ vznikla potřeba provedení víceprací a méněprací podrobně specifikovaných ve Změnovém listu č. 1,

dohodly se smluvní strany na následujících změnách původní smlouvy o dílo:

- V článku II. POPIS DÍLA se doplňují nové odst. 7 a 8 ve znění:

- Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě).

- Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo.  Tyto nerealizované práce jsou popsány v příloze č. 1 - změnový list č. 1 tohoto Dodatku.

- V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec 1 ve znění :

  - Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:

Cena díla bez DPH:	 2 364 977,06 Kč

DPH:	    496 645,18 Kč

Cena díla vč. DPH:	 2 861 622,24 Kč

Cena díla vč. DPH slovy:	dva miliony osm set šedesát jedna tisíc šest set dvacet dva korun a dvacet čtyři haléřů

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupný. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

- Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 28.06.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.10.2017.

Chrudim dne: ………………….	Nová Paka dne……………………

………………………………………		………………………………………

Zhotovitel	Objednatel

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.	město Nová Paka

Mgr. Pavel Vančura, jednatel	Mgr. Josef Cogan, starosta

………………………………………

Zhotovitel

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Ing. Josef Drahokoupil, jednatel