D o d a t e k   č.   1

ke smlouvě o dílo ev. č. SoD-9/2017

Název díla: „Terénní úpravy venkovních prostor střediska Černý Most“

Číslo smlouvy objednatele: SoD-9/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

#### I.

#### S m l u v n í   s t r a n y

Kolektory Praha, a.s.

se sídlem Pešlova 341/3, 190 00 Praha 9 – Vysočany

zastoupený členy představenstva společnosti:

Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva,

Mgr. Bc. Michalem Čoupkem, MBA, MPA, místopředsedou představenstva a

Ing. Lukášem Plachým, členem představenstva

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

SW MONT s.r.o.

se sídlem Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5

zastoupený Zdeňkem Rozumkem, jednatelem společnosti

IČO: 60778474

DIČ: CZ60778474

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 142781359/0800

OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 6661

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy č. SoD-9/2017 ze dne 19. 10. 2017 (dále jen smlouva).

Články ve smlouvě se mění a doplňují takto:

III.

Č A S  A   M Í S T O   P L N Ě N Í

Článek III. se mění takto:

Zahájení díla: 25. 10. 2017.

Ukončení díla: 31. 3. 2018.

Místo plnění: Kolektory Praha, a.s., Arnošta Valenty 1003, 198 00 Praha 9 – Černý Most, oblast Východ.

IV.

C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Článek IV. se mění takto:

Cena díla je sjednána dohodou obou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a dále dle změnového listu č. 1 ze dne 20. 11. 2017, jako cena nejvýše přípustná a činí:

základní cena dle smlouvy bez DPH:				287.608,39 Kč bez DPH

cena dle změnového listu č. 1 bez DPH:			   	  70.478,57 Kč bez DPH

celková cena bez DPH:					358.086,96 Kč bez DPH

(slovy: třistapadesátosmtisícosmdesátšest korun českých a 96 haléřů)

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) dle platných předpisů.

Sjednaná cena je splatná na základě faktury zhotovitele, tj. řádně vystaveným, doručeným účetním a daňovým dokladem vystaveným na objednatele. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktura bude doložena vzájemně odsouhlaseným soupisem provedeného smluvního plnění a doručena do sídla společnosti Kolektory Praha, a.s., nebo na mailovou adresu „faktury@kolektory.cz“ vždy nejpozději k 10-tému dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo smluvní plnění provedeno, splatnost daňového dokladu je dohodnuta na 30 kalendářních dnů.

VIII.

Z Á V Ě R E Č N Á   U J E D N Á N Í

Článek VIII. se doplňuje o odstavec tohoto znění:

Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek č. 1 nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně. Na důkaz připojují své podpisy jednající zástupci smluvních stran.

Ostatní ustavení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají nadále v platnosti a smluvní strany jsou jimi vázány.

Praha dne:							Praha dne:

.............................................					.............................................

SW MONT s.r.o.						Kolektory Praha, a.s.

Zdeněk Rozumek						Ing. Petr Švec

jednatel společnosti						předseda představenstva

..............................................

Kolektory Praha, a.s.

Mgr. Bc. Michal Čoupek, MBA, MPA

místopředseda představenstva