# Dodatek č. 1

VN Olomouc- vybudování odstavné plochy, Pasteurova ulice

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 214/2017-1470

Číslo smlouvy zhotovitele:  76 0102 26018 5 371

Vojenská nemocnice Olomouc, p. o.

Sídlo: 			Sušilovo nám.5, 779 00 Olomouc

IČO:			60800691

DIČ:			CZ60800691

Zaměstnanec pověřený jednáním/Jejímž jménem jedná:

ředitel Vojenské nemocnice Olomouc

plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:		159837881/0710

Kontaktní zaměstnanec:	Ing. Marek Kovář, správce nemocnice

č. tel.: +420 973407019 č. mobil. tel.: +420 721744123

e-mailová adresa: kovarm@vnol.cz

datová schránka: mdasj3u

Adresa pro doručování korespondence:

Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, 779 00  Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

a

Skanska a.s.

Sídlem Křižíkova 682/34a, Praha 8 Karlín 186 00

zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze v oddíle B, vložce 15904,

IČ:      26271303

DIČ:   CZ26271303

jehož jménem jedná:

Ing. Zdeněk Luža, oblastní manažer

Ing. Lukáš Koláček, obchodní zástupce

Oba na základě pověření

Bankovní spojení: Citibank a.s., 2038056818/2600

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek III., Předmět smlouvy, odst. 1 se rozšiřuje:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o více práce, které vyplynuly během realizace. Veškeré změny byly řádně a včas odsouhlaseny objednatelem.

Článek IV., Cena za dílo, odst. 1 se mění:

Cena díla se upravuje vlivem více prací následovně:

Rekapitulace ceny díla :

Cena díla dle smlouvy o dílo ……………………………...…	2 794 165,08Kč bez DPH

Dodatek č. 1

Více – méně práce  …………………………………...………	   107 750,81Kč bez DPH

Nová cena celkem bez DPH …………………………………	2 901 915,89 Kč

DPH 21 % ……………………………………………………	   609 402,33 Kč

Cena včetně DPH ……………………………………… 	3 511 318,22 Kč

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 214/2017-1470 respektive 76 0102 26018 5 371 uzavřenou dne 20. 10. 2017. Je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý má funkci prvopisu, obě strany obdrží 2 výtisky. Ostatní ustanovení zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti v den podpisu obou stran.

Příloha dodatku č. 1 – rozpočet více-prací

V Olomouci dne 30.11.2017         			V Olomouci dne  27.11.2017

plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda			Ing. Zdeněk Luža, oblastní manažer

ředitel nemocnice				            Ing. Lukáš Koláček, obchodní manažer

osoby jednající na základě pověření

podpis a otisk úředního razítka objednatele		podpis a otisk razítka zhotovitele