Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO

Evid. č. MMJN:   804-2016-OÚaHR/OIV

uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

# smluvní strany

Objednatel: 				Statutární město Jablonec nad Nisou

Zastoupený:	JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora a Ing. Otakarem Kyptou vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

se sídlem:                                    Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou

tel: 				483 357 111

IČ: 				00262340

DIČ:				CZ 00262340

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 			121451/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: 				Valbek, spol. s r.o.,

Zastoupený:			Ing. Ladislav Šimek  - jednatelem společnosti

se sídlem:	 	   	Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3

tel.: 				604 300 968

IČ: 				482 66 230

DIČ:                              		CZ48266230

bankovní spojení: 	   	KB Liberec

číslo účtu: 			9000803 - 461 / 0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

dále jen „zhotovitel“

# Předmět DODATKU smlouvy, ROZSAH, PODKLADY

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ev.č. 804-2016-OÚaHR/OIV na akci:

„Výstup Pod Baštou v Jablonci nad Nisou“

Důvodem pro uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo je dopracování stavebního objektu Přeložka plynovodu NTL do stupně prováděcí dokumentace (dále jen DPS) za účelem projednání se správcem plynárenského zařízení.

DPS bude předána v tištěné podobě celkem v počtu 8 paré a 1x na CD nosiči v el.podobě ve formátu pdf a dwg

# Termín plnění

Původní text z dodatku č.1:

Termín dodání studie		do 1 měsíce od podpisu smlouvy o dílo

Termín dodání DÚR 		do 1 měsíce od dokončení studie

se nahrazuje textem:

Termín dodání DPS		do 1 měsíce od podpisu dodatku č.2 smlouvy o dílo

# Cena za dílo:

Původní text z dodatku č.1 :

Cena za DÚR bez DPH	465 000,- Kč

Cena za studii bez DPH	79 500,- Kč

Cena celkem bez DPH	544 500,- Kč

DPH 21%	114 345,- Kč

Cena celkem vč. DPH	 658 845,- Kč

Se nahrazuje textem:

Cena za DÚR bez DPH	465 000,- Kč

Cena za studii bez DPH	79 500,- Kč

Cena za DPS plynovodu	39 000,- Kč

Cena celkem bez DPH	 583 500,- Kč

DPH 21%	122 535,- Kč

Cena celkem vč. DPH	 706 035,- Kč

# Závěrečná ustanovení

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 2  smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

V Jablonci n.N., dne  ……………………………	                      V Liberci, dne  4.12.2017

…………………………………………………..	………………………………………………………….

Ing. Otakar Kypta	Ing. Ladislav Šimek

vedoucí odboru územního a 	jednatel

hospodářského rozvoje

……………………………………..

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha

náměstek primátora

za věcnou správnost:  Ing. Pavel Sluka,

vedoucí oddělení investiční výstavby