Číslo smlouvy: 14100/SOPK/17

# SMLOUVA O DÍLO

### uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: 	xxx, Číslo účtu:	xxx

IČO: 			629 33 591

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:	283 069 242

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. Ondřej 	Vítek, Ph.D., telefon: + 420 724 790 270, e-mail: ondrej.vitek@nature.cz

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

Ladislav Gladics

Zapsaná v živnostenském rejstříku: Vedeném v Náchodě

Číslo: 1505 a 7992

Evidenční číslo: 360508-2214-01 a 360500-29688

Sídlo: Na Kamenci 543, 552 03 Česká Skalice

IČ: 68512686

DIČ: CZ 7405083290

Jejímž jménem jedná: Ladislav Gladics – majitel

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Kontaktní osoba: Ladislav Gladics – majitel

tel.: +420 606 633 044

E-mail: lgdesign@volny.cz

Předmět smlouvy

  - Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované níže a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dílem se rozumí: Výměna vadných překližkových dílů na hraničnících instalovaných ve zvláště chráněných územích ve správě objednatele včetně pořízení podrobné fotodokumentace (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v přílohách č. 1–5 smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje předat k odsouhlasení objednateli ověřovací vzorky hotových dílů v počtu jeden kus od každého typu. Tyto vzorky si objednatel ponechá ke zkušebním účelům. Cena za vzorky je zahrnuta v ceně díla.

  - Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

  - Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

Cena díla a platební podmínky

  - Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH:	988 360,80

DPH 21%:	207 555,77

Cena včetně DPH: 1 195 916,57

Zhotovitel je plátcem DPH.

  - Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

  - Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

  - Cena za dílo bude vyúčtována následovně:

- 1. etapa dle čl. 4.1 – platba dle skutečně provedené práce, max. však 300.000 Kč bez DPH;

- 2. etapa dle čl. 4.1 – platba odpovídající 25 % ceny díla snížená o platbu ad a);

- 3. etapa dle čl. 4.1 – platba odpovídající 75 % ceny díla.

  - Cena bude vyúčtována po provedení příslušné etapy díla dle čl. 4.1. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení příslušné etapy, tj. předání a převzetí příslušné etapy díla, na základě předávacího protokolu na adresu objednatele.

  - Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

  - Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

Doba a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo následovně:

- přípravné práce na díle v termínu do 30. 11. 2017 (1. etapa);

- dokončení (výroba, instalace, předání) 25 % celkového počtu hraničníků v termínu do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (2. etapa);

- dokončení (výroba, instalace, předání) 75 % celkového počtu hraničníků v termínu do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (3. etapa).

  - Zhotovitel se zavazuje předat ověřovací vzorky podle čl. 2.3 v termínu do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

  - Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

Další ujednání

  - Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

Předání a převzetí díla

  - Dílo bude předáno po etapách dle čl. 4.1. V rámci 2. etapy a 3. etapy budou hraničníky v působnosti jednoho pracoviště objednatele ve smyslu přílohy č. 4 předány vždy společně. Dílo může být odevzdáno postupně dle jednotlivých pracovišť objednatele ve smyslu přílohy č. 4. Zhotovitel je povinen oznámit předání díla objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem.

  - O předání 2. etapy a 3. etapy díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

  - Objednatelova kontrola při přejímacím řízení se týká prověření, zda dílo nemá zřejmé vady a nedostatky. Objednatel není povinen kontrolovat veškeré rozměry a zkoumat technická řešení. V případě skrytých vad, dodatečně zjištěných vad, nebo rozporu s technickou dokumentací se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škody či za vady a objednatel má nárok na odstranění vad.

  - Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

  - V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

Odpovědnost za vady

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.

  - Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

  - Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

  - Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců.

  - Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla dle příslušné etapy, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

  - Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

  - Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

  - Reklamace bude řešena v místě, kde byla vada zjištěna, příp. na místě, které určí objednatel.

  - Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 kalendářních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady jinou osobou. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel.

Sankce

  - V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení 2. etapy nebo 3. etapy díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.

  - V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.

  - Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

  - Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Požadovaná kvalita díla

Příloha č. 2 – Počty vadných dílů po pracovištích a kontaktní osoby objednatele

Příloha č. 3 – Tabulka jednotlivých cen dílů a úkonů

Příloha č. 4 – Seznam jednotlivých hraničníků s polohou (pouze elektronicky)

Příloha č. 5 – Technické parametry stojanu hraničníku (pouze elektronicky)

V ______________ dne ___________			V České Skalici dne 15.11.2017

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | Ladislav Gladics |
| ředitel AOPK ČR |  | majitel |

# Text boxes

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz