



:-:-../:,i.... y ...' - .r **· . ·.: Praze**

1 '::,·: !/ . ·L.„:? On **F„aha 3**

!\',· ;'. <}( ':•::''", (11)

**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,



se sídlem: Valdštejnské nám. /3, PSČ 1 01 ha Strana,

162

18

Pra


1- Malá

**.„ „ .**

' : **I „ ·11 „ „ .. „ .. . „ „„ • „ 6** • ze

***Doručovací adresa:***

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze adresa: Sabinova 373 5 130 00 Praha 3




a

**PITIER, spol. s r.o.**

zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 13190 se sídlem: Průjezdná 1796/4, Teplice, PSČ 415 01.

IČO: 25029100, DIČ: CZ25029100



jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**smlouvu o dílo:**

**Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo.
2. Dílo je součástí akce, financované ze státního rozpočtu MK z projektu SMVS - SH Bečov, příkladná obnova hradu, přilehlých ob PS v Praze, ld.č. SMVS 134V112000027, rozhodnutí o přidělení dotace vydané dne-

**Článek li.**

**Předmět smlouvy - určení díla:**

* 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele toto dílo:

**SHaZ Bečov nad Teplou, podlaha věžové kaple**

dle projektové dokumentace :

„SHaZ Bečov nad Teplou, PD podlahy věžové kaple (v rámci realizace projektu SMVS SH Bečov, příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze, ld.č. SMVS 134V112000027)", projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, Ing. arch. Miroslav Tupý, atelier DOMUS České Budějovice, srpen 2017, zak.č. 2017 03 02 (dále jen „dílo").

Citovaná projektová dokumentace byla součástí zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu dle bodu li. 4.

Dílo je dále specifikováno závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče č.j. 903/KR/17- 05 ze dne

* 1. Sjednaným místem provedení díla je věžová kaple hradu Bečov nad Teplou (dále jen „objekt").
  2. Objednatel se zavazuje hotové dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek stanovených touto smlouvou.
  3. Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky zveřejněné a realizované prostřednictvím elektronického tržiště Národního elektronického nástroje číslo zakázky N006/17/V000083000 Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne



k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje podle pokynů zástupce objednatele pro věci technicke , a to v rozsahu dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, provést dílo dle odst. 1tohoto článku smlouvy.

* 1. Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci veškeré místní či technické podmínky shledal způsobilé ke zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že zadání je kompletní a nepotřebuje žádné změny či úpravy.
  2. Dílo bude předáno objednateli bez vad a nedodělků a způsobilé sloužit svému účelu.

Ill.

**Doba plnění:**

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:
   1. Zahájení prací na provedení díla: po nabytí účinnosti této smlouvy
   2. Dokončení a předání celého díla d ez **vad a nedodělků.**

2. Zhotovitel je dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud vyšší moc neumožní provedení díla v termínu uvedeného v čl. Ill. odst. 1písm. b) smlouvy, sjednají přiměřené prodloužení uvedené doby.

**Článek** IV.

**Cena díla a platební podmínky**

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za dílo ve výši:

**212 998,- Kč bez DPH**

(slovy: dvěstědvanácttisícdevětsetdevadesátosm, -Kč)

1. Zhotovitel - plátce daně z přidané hodnoty - přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Cena za dílo stanovená dle odst. 1tohoto článku je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.
3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
4. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností nejméně 60 dní ode dne doručení faktury . Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení a předání celého předmětu smlouvy

- díla.

1. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na email objednatele uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
3. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

vedena v registru nespolehlivých plátců DPH.

1. Každá faktura zhotovitele bude označena textem „SMVS - SH Bečov, příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze, ld.č. SMVS 134V112000027, podlaha věžové kaple". Mimo zákonných náležitostí bude její nedílnou součástí zjišťovací a předávací protokol, podepsaný zástupcem objednatele pro věci technické spolu s položkovým soupisem provedených prací a dodávek.
2. Zhotovitel vystaví fakturu do 10 dnů po předání díla bez vad a nedodělků.

## Článek V.

**Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost**

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení.

1. Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek.
2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.
3. Smluvní strany si sjednávající záruční dobu pro zhotovené dílo v délce 60 měsíců. Tato lhůta počíná běžet předáním díla.
4. Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

## Článek VI.

**Zhotovení díla, předání a převzetí díla**

1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí zhotoviteli až do předání díla objednateli. Až do předání díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle zhotovitel.

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně si poskytovat nezbytnou součinnost při plnění smluvních povinností a při provádění díla.
2. Zhotovitel bude při pohybu v prostorách národní kulturní památky respektovat speciální bezpečnostní režim stanovený objednatelem. O termínech a podmínkách pobytu v objektu rozhoduje objednatel,a to zejména prostřednictvím vedoucího správy památkového objektu.

## Článek VII.

**Práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, na své nebezpečí a ve sjednané době, dle pokynů objednatele. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.

1. Práce na objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a ve znění prováděcích předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje č. j. 903/KR/17-05 z 18.10. 2017, vydaného podle § 14 odst. 1zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,ve znění pozdějších předpisů, nedodržení se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu

\

\ objednatelem. Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo

\ provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné.

*fL* O převzetí díla bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních

stran. K převzetí díla bude zástupce objednatele vyzván 5 pracovních dnů zápisem do stavebního deníku k převzetí díla.

1. Smluvní strany sjednaly, že Objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 20 dní,po kterou může na Zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
2. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam pracovníků, kteří budou dílo provádět. Tento seznam bude zhotovitel průběžně aktualizovat. Zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v prostorách určených objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění díla

byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné.

1. V případě, že bude zhotovitel provádět dílo s využitím poddodavatelů, může tak učinit pouze s písemným souhlasem objednatele ve stavebním deníku.
2. Na požádání objednatele je povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení díla.
3. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů v oblasti BOZP a PO.
4. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz správy památkového objektu, resp. byl narušován minimálně.
5. O průběhu realizace předmětu díla (stavby, stavební opravy nebo úpravy) je zhotovitel povinen vést stavební deník dle vyhlášky 499/2.006 Sb. ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., který bude k dispozici na stavbě pro objednatele a TDS. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu, tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku.

**Článek IX.**

**Práva a povinnosti objednatele**

1. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotov itel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Objednatel se zavazuje předat před započet ím díla zhotoviteli prostory nutné pro provedení díla.
3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.
4. V případě, že Objednatel provádění díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením Díla z výše uvedených důvodů, je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál.
5. Objednatel zajistí zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie pro provádění díla.

**X.**

**Smluvní pokuty**

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy nebo proti ujednanému dílčímu termínu plnění části díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků v přiměřeném dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši **1 000** Kč za každou vadu či nedodělek, a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady, či nedodělku dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělku.
3. V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. VII. odst. 9 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
4. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. 7. zaplatí zhotovitel smluvní pokutú ve výši 50.000,- Kč.
5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti

platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody .

1. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu

§ 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů.

**XI.**

## O,dstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně .


1. . Objednatel je od smlouvy kromě jiných ve smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
   1. prodlení s prováděním díla dle čl. Ill. odst. 1písm. b) smlouvy o dobu delší než 15 dní.
   2. zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož i jiná závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do termínů i kvality zásadně ohroženo
2. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla .
3. . Objednatel je smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí sedm kalendářních dní a začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

**XII.**

## Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. . Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ."
3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejněn í dle platných a účinných právních předpisů.
5. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky .
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru . Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.

V „„„„„..1.„lL.20.17, dne





(podpis zhotovitele)

/razítko/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Soupis stavebních prací, dodávek a služeb | | | |
| Stavba: DA 2017/03 C SHaZ Bečov nad Teplou oprava podlahy věžové kaple  *I*  Objekt: 01 Oprava podlahy věžové kaple  Rozpočet: 01 Oprava podlahy věžové kaple | | | |
| Zadavatel IČO:  DIČ: | | | |
| Zhotovitel: PITTER, spol.s r.o. IČO: 25029100  Průjezdná 1796/4 DIČ: CZ25029100  415 01 Teplice | | | |
| Rozpis cen Celkem | | | |
| HSV |  |  | 31 732,93 |
| PSV |  |  | 181 264,76 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 212 997,69 |
| Reka itulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK | |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 212 997,69 CZK | |
| Zaokrouhlení 0,31 CZK | | | |
| Cena celkem bez DPH 212998,00 CZK | | | |
| *r*  v Tďt t *C r Cti* dne 30.11.2017 | | | |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Stránka 1 z 2

# Rekapitulace dílů

**Číslo**

**Název**

**Typ dílu**

**Celkem**

%

63

Podlahy a podlahové konstrukce

HSV

4 400,56

2

95

Dokončovací konstrukce na pozemních

stavbách

HSV

22 630,62

11

99

Staveništní přesun hmot

HSV

4 701,75

2

762

Konstrukce tesařské

PSV

125 050,89

59

763

Dřevostavby

PSV

16 750,47

8

783

Nátěry

PSV

39 463,40

19

Cena celkem

212 997,69

100

**Položkový soupis prací a dodávek**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | DA 2017/03 02 SHaZ Bečov nad Teplou oprava podlahy věžové kaple |  |
| O: | 01 Oprava podlahy věžové kaple | |
| R: | 01 Oprava podlahy věžové kaple | |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č | Císlo ooložky | Název položky | MJ | množství | cena *I* MJ | Celkem |
| **Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 400 56** | | | | | | |
| 1 631591001TOO | | Urovnání stávajícího zásypu podlah | m2 | 52,45000 | ; 25,90 | 1 358,46 |

bez určení tloušťky

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | analogicky urovnání násypu pred položením podlahy : 39,1+9,3+4,05 |  |  | 52,45 |  | |
| 21631571010ROO | INásyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu |  | m3 | 10,49000 | 290.00 | 3 042,10 |

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, předpoklad - vrácei zpět původního násypu : 0,2\*(39, 1+9,3+4,05) 10,49

-..: .:...,,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl: 95** | | **Dokončovací konstrukce na oozemních stavbách** |  |  |  |  | **22 630.62** |
| 3 l938902121ROO | | ICištěni ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči | m2 |  | 105,80000 | 199,00 | 21 054,20 |
|  | | analogicky - silikonové kartáče : 52,9\*2 |  |  | 105,8 |  |  |
| I | 4 1938908411 ROO | JOcištěnTpovrchu saponátovým rozto-kem saponátovým roztokem | ] m2 | ] | 52,90000 j | -14,901 | - 788,21 j |
|  |  | povrchu živičného, betonového nebo dlážděného |  |  |  |  |  |
|  |  | analogicky omytí roztokem krystalické sody : 39,1+9,3+4,5 |  |  | 52,9 |  |  |
| I | 5 l952902112TOO | !čištění vysáváním povrchů a kcí průmyslovým vysavačem vyčistění podlahy před položením OSB desek : 52,9 | I m2 | I | 52,90000r  52,9 | 14,901 - n | 788,21 ] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl: 99** | **Staveništní ořesun hmot** |  |  |  | **4 701.75** |
| 6 999281105ROO | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky do 6 m, | t | 18,88253 | 249,00 | 4 701,75 |
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 |  |  |  |  |
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : |  |  |  |  |
|  | 2,4, : |  |  |  |  |
|  | Součet: : 18,88253 |  | 18,88253 |  |  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | DA 2017/03 02 SHaZ Bečov nad Teplou oprava podlahy věžové kaple | |
| O: | 01 Oprava podlahy věžové kaple | |
| R: | 01 Oprava podlahy věžové kaple |  |

P.č Číslo položky Název položky

MJ množství cena *I* MJ Celkem

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl: 762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  |  | **125 050.89** |
| 7 I711491172RZ1 | IProvedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textilie, včetně dodávky  materiálu | 1 | m2 | 105,80000 | 165,00 | 17 457,00 |
|  | analogicky ochranná textilie v konstrukci podlahy |  |  |  |  |  |
|  | ve skladbě P1 : 52,9 |  |  | 52,9 |  |  |
|  | ve skladbě ochranné podlahy : 52,9 |  |  | 52,9 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8f 762085140ROO | !Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu |  | I | m | 43,63000 | 58,00 | 2 530,54 |
|  | čtyřstranné |  |  |  |  |  |  |
|  | analogicky - polštáře podlahy :  polštáře : 4,8+5,43+5, 1+1,3+4+5,4+3+5,45+0,85+2,8+3,1 +1,2\*2 |  |  |  | 43,63 |  |  |

9 I762521104ROO IPoložení podlah montáž I m2

z hrubých prken nehoblovaných na sraz

52,90000

89,00 4 708,10

analogicky položení nové hrubé podlahy : 52,9 52,9

1OI762526130ROO IPoložení podlah montáž

polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm

m2

52,90000

49,00

2 592,10

analogicky uložení polštářů do původních poloh : 52,9 52,9

;· .,.·-.....-.

....nr"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I 11j 762595000ROO | " ·"'  j spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace | I | m3 | I | 4,39573f | 199,00I | 874.75] |
|  | nové řezivo : prkna : 52,9\*0,02 |  |  |  | 1,058 |  |  |
|  | polštáře : O, 18\*0,15\*(4,8+5,43+5, 1+1,3+4+5,4+3+5,45)\*1,1 |  |  |  | 1,02406 |  |  |
|  | O, 14\*0,15\*0,85\*1,1 |  |  |  | 0,01964 |  |  |
|  | O, 13\*0,15\*(2,8+3,1+1,2+1,2)\*1,1 |  |  |  | 0,17804 |  |  |
|  | původní prkna : 52,9\*0,04 |  |  |  | 2,116 |  |  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | DA 2017/03 02 SHaZ Bečov nad Teplou oprava podlahy věžové kaple | |
| O: | 01 Oprava podlahy věžové kaple | |
| R: | 01 Oprava podlahy věžové kaple |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č | Císlo položky | Název položky | MJ | množství | cena *I* MJ | Celkem |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 l762911125ROO | IImpregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému  hmyzu | | | m3 |  | 2,27973 | 2 220,00 | 5 061,00 |
|  | ochrana nového řeziva | | |  |  |  |  |  |
|  | prkna : 52,9\*0,02 | | |  |  | 1,058 |  |  |
|  | polštáře : O, 18\*0,15\*(4,8+5,43+5 ,1+1,3+4+5,4+3+5,45)\*1 ,1 | | |  |  | 1,02406 |  |  |
|  | O, 14\*0,15\*0,85\*1,1 | | |  |  | 0,01964 |  |  |
|  | O, 13\*0,15\*(2,8+3, 1+1,2+1,2)\*1,1 | | |  |  | 0,17804 |  |  |
| I | 131762-01 | !Položení podlahy z původního mater álu podlaha : 52,9 | - --- | - -Tm2 | | I | 5:200 I  52,9 | 449,00I | 23 752,10J |
| I | 141762-02 | IPřebrání zdemontovaných podlatioVcý ilTošen, odstraněnThfebů, podlaha : 52,9 | | ruční očištění | Im2 | I | 52,90000 !  52,9 | 199,00I - -- 10 527,1ClJ | |

I 151762-03 IRuční úprava hran podlahových polštáfůPQfíZelTl-- cm-- J 43, 63000 1· 58,00I 2530,54]

polštáře : 4,8+5,43+5 ,1+1,3+4+5,4+3+5,45+0,85+2,8+3,1 +1,2\*2 43,63

I 161762-04 ID+M konstrukčního trámku - viz detail B ---j kus J --:(OOOOO ! 1628,00I -----1--628,00J

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 17j 909 | ROO | IHzs-nezmeritelne stavebni prace |  | ---- | ] -ti=-1 | 50,00000 j | 345,00L 17 250,00] | |
|  |  |  | stavební připomoci a manipulace s materiálem : 50 |  |  |  | 50 |  | |
| I | 181133-01 |  | !Spojovací materiál - hřebíky - kopie původních a místní analogie |  |  | ==i· m3 I - | -2--,-11600[ | 9 000,00J | ----:i9044,00j |
|  |  |  | podlaha : 52,9\*0,04 |  |  |  | 2,116 |  |  |

I 19j 605-01 IMateriál na doplnění podlahy - staré hoblované fošny I m3 - 0,19800T - 8 oSO,ooJ- 1 593

materiál na doplnění : 4,5\*0,04\*1 ,1 O,198

Položkový soupis prací a dodávek

|  |  |
| --- | --- |
| S: | DA 2017/03 02 SHaZ Bečov nad Teplou oprava podlahy věžové kaple |
| O: | 01 Oprava podlahy věžové kaple |
| R: | 01 Oprava podlahy věžové kaple |

P.č Císlo položky Název položky MJ množství cena *I* MJ Celkem

I

I

20 160596002R ltošna I m3 I 2,27973 ! 6 500,001 14 818,25 1

ochrana nového řeziva :

prkna : 52,9\*0,02

polštáře : O, 18\*0,15\*(4,8+5,43+5, 1+1,3+4+5,4+3+5,45)\*1,1 O, 14\*0,15\*0,85\*1,1

O, 13\*0,15\*(2,8+3,1+1,2+1,2)\*1,1

1,058

1,02406

0,01964

0,17804

I 2f}W8762103ROO j Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m I t J 2,74504 1 249,001 683,51 I 50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 7,11,12,13,16,18,19,20, :

Součet: : 2,74504 2,74504

Díl: 763 Dřevostavb 16 750.47

1. 1763614222ROO IOpláštění z dřevoštěpkových desek podlahy, z desek ti. nad 18 mm, na P+D, sponkované, bez

dodávky desky

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

m2 52,90000 89,00 4 708,10

ochranná podlaha z OSB desek : 52,9 52,9

1. 1763-01 .Ztracené bedněni pro uloženi rakve s kosterními pozůstatky - materiál prkna ošetřená přípravkem

I

0,6\*0,9\*4

m2 2,16000 390,00 842,40

2, 16

24 ,60726016.AR deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; ti =

22,0 mm

9\*1, 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | --- | -- |  |
|  | ochranná podlaha z OSB desek : 52, | 58,19 |

m2 58,19000 189,00 10 997,91

# Položkový soupis prací a dodávek

|  |  |
| --- | --- |
| S: | DA 2017/03 02 SHaZ Bečov nad Teplou oprava podlahy věžové kaple |
| O: | 01 Oprava podlahy věžové kaple |
| R: | 01 Oprava podlahy věžové kaple |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č | Císlo položky | Název položky | | MJ | množství | cena *I* MJ | Celkem |
| 25 | 998763101 ROO | Přesun hmot dřevostaveb | v objektech výšky do 6 m | t | 0,81149 | 249,00 | 202,06 |

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: · 22,24, :

Součet : 0,81149 0,81149

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl: 783** | **Nátě** |  |  |  | **39 463.40** |
| 26 I783782222TOO | INátěr tesařských konstrukcí Lignofix Super2x | m2 | 211,60000 | 89,00 | 18 832,40 |
|  | včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.  vícenásobný nátěr - původní podlahová prkna oboustranně : 52 ,9\*2\*2 |  | 211,6 |  |  |
| 27 1783-01 | Povrchová úprava původní prkenné podlahy na základě vzorků odsouhlasených pracovníky SPP I | m2 | 52,90000 | 390.00 | 20 631,00 |
|  | podlaha : 52,9 |  | 52,9 |  |  |

I **Celkem** ---. - -. -- -- 212 **997,69]**

