SmlouVA o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

|  | ### ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Zapsaná v obchodním rejstříku u: Zastoupená: | Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342 Ing. Martin Lehký – ředitel |
| Sídlo: | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice |
| IČ, DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | 60460580, CZ60460580 ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 30523881/0710 dugmkm6 |
| Odpovědní zástupci pro jednání: |  |
| - ve věcech smluvních: | Ing. Martin Lehký – ředitel, tel. 973 204 090 |
| - ve věcech technických: | Jaroslav Martínek – referent investičních akcí – Praha, tel. 602 279 459 |
| (dále jen „objednatel“) a |  |
|  | VPÚ DECO PRAHA a.s. |
| Zapsaný v obchodním rejstříku u: | Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 2368 |
| Zastoupený: | Ing. Lubomír Hoďánek, MBA – předseda představenstva Ing. Martin Vejsada – místopředseda představenstva Ing. Markéta Miková, člen představenstva |
| Sídlo: | ### Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 |
| IČ, DIČ: | 60193280, CZ60193280 |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | Expobank CZ a.s. 5145800001/4000 pyigyki |
| (dále jen „zhotovitel“) |  |

za takto dohodnutých podmínek:

## I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace na akci  ,,Zhotovení PD na rekonstrukci objektu Veleslavín na využití pro dětskou skupinu“ včetně projednání návrhu s Ministerstvem obrany sekce dozoru a kontroly MO, oddělení státního dozoru v rozsahu pro provedení stavby dle podmínek a rozsahu obecného zadání.

Rozsah požadovaných prací:

- Vypracovat studii variantního řešení celého objetu ve dvou variantách.   V 1. NP objektu budou umístěny 2 dětské skupiny, ve 2. NP jedna skupina.  Rozpracovanou studii předložit k odsouhlasení min. 1 x k projednání a připomínkování (svolat TER technickoekonomickou radu).

- Zpracovat projektovou dokumentaci (dále jen PD) úprav objektu Veleslavín na využití pro dětskou skupinu dle cenové nabídky Fáze I.  vypracované VPÚ DECO Praha a.s., Podbabská 20, Praha 6, ze dne 18. 7. 2016 – příloha čl. 1.                         PD zpracovat dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 6 a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dokumentace pro provedení stavby včetně všech návazných profesí. Do PD zapracovat požadavky vyplývající ze stavebního řízení.

- Projednat a odsouhlasit PD všemi dotčenými orgány státní/vojenské správy. Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení, zajištění souhlasných stanovisek a rozhodnutí zejména dle § 11 zák. 201/2012Sb., ve znění pozdějších předpisů, zajištění vydání vlastního stavebního povolení u příslušného vojenského úřadu (včetně úhrady všech zákonných poplatků). Doložit vyjádření Státního odborného technického dozoru MO. Rozpracovanou projektovou dokumentaci předložit k odsouhlasení a min. 2 x k projednání a připomínkování (svolat TER technickoekonomickou radu).

- Projektovou dokumentaci zpracovat podle platných ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování PD.

- Zhotovitel se zavazuje provádět výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí v rozsahu přílohy č. 5 Sazebníku UNIKA, po celou dobu realizace stavby, na niž zpracuje PD dle čl. I. odst. 2. smlouvy, až do vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Cena za výkon autorského dozoruje max. 490,- Kč/ hod. bez DPH (vč. všech souvisejících nákladů). Výsledná cena za autorský dozor bude stanovena na základě skutečně odpracovaných hodin. Výkon autorského dozoru při stavbě bude předmětem samostatné příkazní smlouvy včetně fakturace. Maximální celková výše odpracovaných hodin „AD“, však nesmí přesáhnout 50 hodin.

- PD zpracovat v 6-ti paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na nosiči CD ve formátu *.pdf a *.dwg.

- Slepý soupis stavebních prací a dodávek či služeb (dále jen soupis) nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně dalších prací a dodávek a služeb nezbytně nutných k plnění předmětu zakázky dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, („Slepý soupis s vymezením množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací - vzorec“) s výkazem výměr 1x v tištěné formě, 1x na nosiči CD ve formátu *.xls s možností editace pouze těch položek, které se budou doplňovat (cenu za měrnou jednotku), provázanost soupisu jednotlivých položek do rekapitulace a následně na krycí list všech stavebních objektů. Soupis prací nesmí obsahovat položky, které se netýkají rozsahu díla, rozpočtovou rezervu, neurčité VRN. Součástí rozpočtu bude VRN uvedeno v samostatné části.  V dokumentaci bude uveden odkaz na použitou cenovou soustavu.

- Prováděcí výkresy budou v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků.

- Projektová dokumentace, výkaz výměr a soupis prací nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku.

- Rozpočty budou zpracovány položkově po profesích s použitím ceníků stavebních prací a sborníků cen a materiálů URS Praha a.s., vydaných v roce zpracování PD. Použití agregovaných cen se nepřipouští. Soupisy stavebních prací a dodávek pro účely přenesení daňové povinnosti DPH dle § 92a zákona č. 235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů budou zpracovány v rozlišení na stavební a montážní práce (číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) a ostatní práce.

- Před vypracováním projektu bude provedeno zaměření a podrobný stavebně technický průzkum objektu. Zjištěné poznatky budou zapracovány do PD.

- Zhotovitel vyzve objednatele ke konání technické rady ve fázi tužkopisu projektové dokumentace ( min. 2 x TER).

- Zhotovitel zajistí součinnost při soutěži dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to zejména při zodpovídání dotazů ve výběrovém řízení. Dotaz uchazeče bude zodpovězen do dvou pracovních dnů od obdržení od objednatele.

- Oceněný položkový rozpočet 1x v písemné formě, 1x ve formátu *.xls na nosiči CD. Zpracování rozpočtů do cen roku 2016.

- Ověření výskytu podzemních inženýrských sítí.

- Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu výše specifikovaného rozsahu.

- Objednatel  po odsouhlasení návrhu na TER nepřipouští variantní řešení.

Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas a předat jej objednateli ve stanovené lhůtě.

II. Termín a místo PLNĚNÍ

Místo plnění je objekt: Janouškova 300/3,  Praha

Termín zahájení	          viz čl. 10.5 této smlouvy

Termín zpracování dokumentace pro stavební povolení:	 do 30. 9. 2016

Termín ukončení plnění: 	do 15. 12. 2016

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 366.440,- Kč

slovy: „třistašedesátšesttisícčtyřistačtyřicetkorunčeských“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. platební a fakturační podmínky

- Daňový doklad (dále jen faktura) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a § 435 občanského zákoníku, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti 
v souladu s § 92a zákona.

- Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí).

- Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.

- Fakturace PD a inženýrské činnosti bude provedena jednou fakturou na základě zápisu 
o předání/převzetí díla. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 10% z ceny díla bez DPH 
z faktury a bude uvolněna po ukončení výběrového řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo časového období v trvání maximálně 6 měsíců od data předání PD, podle toho co nastane dříve, vždy na základě písemné žádosti zhotovitele.

- Objednatel neposkytuje zálohové platby.

###### V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré podklady potřebné pro realizaci díla.

- Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad PD.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat postup díla.

VI. PŘEDÁNÍ DÍLA

6.1.  Při předání dokumentace předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

  - Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

  - Za prodlení s termíny předání díla či části díla ve smluvních termínech, a to 5000,- Kč za každý započatý den prodlení.

  - Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 5.000,-  Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení. Termín odstranění vad a nedodělků bude domluven na každý případ samostatně dle povahy a rozsahu.

  - Objednatel bude výše uvedené smluvní pokuty a sankce uplatňovat zápočtem faktur. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:

- neplnění předmětu díla podle čl. I.,

- zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,

- zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.

8.2.  Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody 
jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

IX. Odpovědnost za vady – záruka

- Záruční doba na zpracování PD je v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

- Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

- Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

- Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a dvě pare objednatel.

- Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Příloha č. 1 Cenová nabídka (1 list)

V Praze dne:							V Praze dne:

…………………………………………………..		……………………………………

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace		        VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Martin Lehký          	                     Ing. Lubor Hoďánek, MBA

ředitel		                      předseda představenstva

| ……...…………………………… |  |
| --- | --- |
|  | VPÚ DECO PRAHA a.s. |
|  | Ing. Martin Vejsada |
|  | místopředseda představenstva |