dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 19. 6. 2017

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

| Objednatel: Zapsaná v obchodním rejstříku u: | ### Armádní Servisní, příspěvková organizace Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342 |
| --- | --- |
| Zastoupená: |  |
| Sídlo: | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 |
| IČO, DIČ: | 60460580, CZ60460580 |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: |  |
| ID datové schránky: Odpovědní zástupci pro jednání: | dugmkm6 |
| - jednat ve věcech smluvních: |  |
| - jednat ve věcech technických: |  |
| (dále jen „objednatel“) |  |

a

| Zhotovitel: Zapsaný v obchodním rejstříku u: | Prumhor spol. s r.o. Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4228 |
| --- | --- |
| Zastoupený: |  |
| Sídlo: | Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk |
| IČ, DIČ: | 47153903 / CZ47153903 |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | 2rdvhyn |
| Odpovědní zástupci pro jednání: |  |
| - jednat ve věcech smluvních: |  |
| - jednat ve věcech technických: - spojení: (tel. / email) |  |
| (dále jen „zhotovitel“) |  |

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 12.4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Olomouc – zateplení vojenského ubytovacího zařízení (dále jen „VUZ“) - realizace“, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 19. 6. 2017. Tímto dodatkem číslo 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

- Článek II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

V čl. II. se mění termín ukončení plnění následovně:

Termín ukončení plnění: 					       do 15. 11. 2017

- Článek III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena díla dle SoD:	9 549 744,65 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1:	  -108 327,20 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1:	1 836 363,48 Kč

Navýšení bez DPH dle dodatku č. 1                                            1 728 036,28 Kč

Cena díla celkem bez DPH dle SoD a dodatku č. 1                   11 277 780,93 Kč

slovy: „jedenáctmiliónůdvěstěsedmdesátsedmtisícsedmsetosmdesát, 93/100 haléřů

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnové listy č. 1 – 6 						                66 stran

V Praze dne:	V Šumperku dne:

______________________________________		_____________________________

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace	            Prumhor spol. s r.o.