**Smlouva na dodávky a montáž**

uzavíraná níže uvedenými smluvními stranami v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

**Smluvní strany**

**Česká filharmonie, státní příspěvková organizace**

zastoupenou: MgA. Davidem Marečkem, Ph.D., generálním ředitelem

sídlem: Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1

IČ: 00023264

DIČ: CZ00023264

(dále jen „objednatel“)

a

 **„ETNA“ spol. s r.o.**

Sídlo: Újezd 409/19, 118 00 Praha 1

Osoba oprávněná jednat za dodavatele: Ing. Miloslav Naděje

IČ: 45309621

DIČ: CZ45309621

(dále jen „dodavatel“)

**I.**

**Preambule**

Tato smlouva je uzavírána v souladu s výsledky zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem **„Úprava osvětlovací soustavy Galerie Rudolfinum“,** které bylo konáno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“).

**II.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele zajistit dodávku a montáž (instalace) zářivkového osvětlení, a dále zajistit související služby a práce (dále též „předmět dodávky“), a to v technickém provedení, v rozsahu a za podmínek, uvedených v této smlouvě a jejích přílohách. Předmět dodávky bude nový, nepoužívaný a bude dodán bez faktických či právních vad.
2. Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost pro realizaci dodávek a služeb, dodávku řádně převzít a za realizaci dodávky a služeb zaplatit sjednanou cenu.
3. Součástí předmětu smlouvy je dále:

1. zajištění dopravy předmětu dodávky do místa určení (na místo instalace);
2. instalace, montáž a uvedení do provozu s předvedením funkčnosti předmětu dodávky;
3. realizace veškerých stavebních prací, jichž je třeba k řádné montáži a instalaci všech částí předmětu dodávky, a to dle stavebně-technického vymezení a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, vč. jejích příloh, a v nabídce dodavatele, na základě kterých je tato zakázka realizována (viz Preambule této smlouvy);

1. odvoz a likvidace obalového materiálu, ve lhůtě max. 24 hodin od zahájení instalace;
2. provedení výchozí elektrorevize a validace, bezodkladně po dokončení instalace;
3. zajištění úvodního zaškolení obsluhujícího personálu v českém jazyce;
4. dodání návodu na obsluhu, případných dalších pokynů výrobce, vztahujících se k bezpečnému používání a údržbě předmětu dodávky, plánu kontrol a údržby předmětu dodávky, a to v českém jazyce (v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD);

1. dodání prohlášení o shodě vlastností výrobku s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy s přihlédnutím k určenému účelu použití;
2. dodání ostatní dokumentace, případně požadované obecně závaznými právními předpisy;
3. Předmět dodávky bude realizován v rozsahu zadávací dokumentace k veřejné zakázce vč. jejích příloh (viz Preambule této smlouvy).
4. K této činnosti se dodavatel zavazuje zajistit veškerou potřebnou odbornost a postupovat s řádnou péčí.
5. Dodavatel je povinen předmět dodávky realizovat v souladu s odsouhlasenými podklady, případně s odsouhlasenými změnami. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.
6. Dodavatel je povinen příslušná odborná plnění dle této smlouvy realizovat prostřednictvím řádně kvalifikovaných osob.
7. Osoby na straně objednatele, oprávněné jednat ve věcech technických:
* David Korecký
* Lukáš Duchek
1. Osoby na straně dodavatele, oprávněné jednat ve věcech technických:
* Ing. Miloslav Naděje

**III.**

**Místo a doba plnění**

1. Místem plnění, kam bude předmět dodávky dopraven a kde bude realizace této smlouvy probíhat, je Galerie Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, 110 01 Praha 1.
2. Dodavatel se zavazuje dodat objednateli předmět dodávky dle specifikace uvedené v čl. II. této smlouvy, dle následujícího harmonogramu:
* dodání a zahájení montáže a instalace předmětu dodávky nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy;
* dokončení a předání předmětu dodávky nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy.

1. Dokončením se rozumí úplné předání řádně provedeného předmětu dodávky, ve smyslu a za podmínek dle této smlouvy.
2. K úplnému předání předmětu dodávky dojde po úspěšném provedení demonstrace bezchybného provozu všech částí předmětu dodávky, a to protokolárním předáním a převzetím předmětu dodávky oprávněnými osobami obou smluvních stran.
3. Vlastnické právo k dodanému předmětu dodávky nebo jeho části přechází na objednatele jeho faktickým předáním a převzetím dle podmínek této smlouvy v místě plnění a podpisem protokolu o předání a převzetí předmětu dodávky oprávněnými osobami. Ve stejném okamžiku přechází na objednatele také nebezpečí vzniku škody.

**IV.**

**Instalace zařízení**

1. Instalace předmětu dodávky bude kromě samotné manipulace zahrnovat též napojení na slaboproudé a silnoproudé vedení. Tyto činnosti bude dodavatel realizovat v součinnosti s objednatelem.
2. Instalace předmětu dodávky a jeho součástí bude probíhat mimo návštěvní hodiny pro veřejnost.
3. Po dokončení instalace předmětu dodávky budou řádně a dostatečně zaškoleni pracovníci objednatele tak, aby byli schopni obsluhovat předmět dodávky.
4. Bezodkladně po řádném dokončení instalace předmětu dodávky a zaškolení pracovníků objednatele vyzve dodavatel objednatele k předání a převzetí předmětu dodávky. Součástí předávacího řízení bude předání všech dokladů, dokumentů a informací, kterých je třeba k řádnému provozu předmětu dodávky, vč. vypracované dokumentace skutečného provedení, pokud již nedošlo k předání v předchozích fázích plnění. Součástí předávacího řízení bude dále demonstrace bezchybného provozu všech částí předmětu dodávky.
5. Objednatel není povinen předmět dodávky převzít v případě, že v rámci předávacího řízení vyšly najevo vady předmětu dodávky, bez ohledu na to, zda se jedná o vady bránící užívání či nikoli.
6. Při nepřevzetí předmětu dodávky dle čl. IV. 5 bude o této skutečnosti sepsán záznam, ve kterém budou identifikovány vadné části plnění. Dodavatel je v takovém případě povinen zjištěné vady na své náklady bezodkladně odstranit a znovu zopakovat předávací řízení. Veškeré náklady na opakování předávacího řízení z důvodu na straně dodavatele nese dodavatel.
7. O řádném předání a převzetí předmětu dodávky sepíší smluvní strany Protokol. Protokol bude sepsán oprávněnými osobami obou stran ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

**V.**

**Cena předmětu plnění a platební podmínky**

1. Cena předmětu dodávky je stanovena v příloze č. 1 „Výkaz prvků – varianta B“. Cena dle této smlouvy je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady s plněním předmětu dodávky související včetně dopravy do místa plnění, předání a převzetí apod.
2. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. K jejímu navýšení může dojít, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění zakázky dojde ke změně právních předpisů ve vztahu k sazbě DPH.
3. Sjednaná cena je splatná na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) řádně vystaveného dodavatelem se splatností 30 dnů. Dodavatel se zavazuje fakturu vystavit po řádném dodání předmětu plnění.
4. Faktura musí mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, především zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li vystavená faktura obsahovat zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zpět dodavateli s uvedením resp. vytčením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší doba splatnosti v ní uvedená a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením nové, opravené faktury kupujícímu.
5. Cena se považuje pro účely této smlouvy za řádně uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet dodavatele uvedený na faktuře.
6. Dodavatel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není veden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátce. Dále prohlašuje, že jeho bankovní účet uváděný v záhlaví smlouvy je totožný s jeho účtem zveřejněným v registru plátců DPH. V případě, že se některé z prohlášení dodavatele ukáže jako nepravdivé, zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a objednatel je oprávněn zajistit DPH, tj. poukázat částku odpovídající DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu; totéž platí i v případě, že bude dodavatel uveden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátce po uzavření této smlouvy.
7. Dodavatel se zavazuje předložit objednateli před podpisem smlouvy pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele a jeho poddodavatelů a na škody způsobené třetím osobám a na majetku, a to ve výši minimálně 5.000.000,- Kč, s maximální spoluúčastí dodavatele ve výši 5 % z této částky. Výše uvedené pojištění odpovědnosti je dodavatel povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. V případě ukončení platnosti pojistné smlouvy je povinen tuto nahradit jinou pojistnou smlouvou dle výše uvedeného, aniž by došlo k prodlení se závazkem být řádně pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy. Novou pojistnou smlouvu je dodavatel povinen v kopii předložit objednateli bez zbytečného odkladu.

**VI.**

# Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace, odpovědnost za škodu

1. Dodavatel je povinen dodat a úplně předat celý předmět dodávky ve stanoveném dodacím termínu dle této smlouvy s požadovanými parametry, provedením a jakostí. Dodavatel odpovídá za to, že předmět dodávky má technické parametry uvedené v této smlouvě a jejích přílohách, a že je bez všech právních i faktických vad.
2. Dodavatel poskytuje záruku na veškeré věcné (materiálové, montážní, výrobní,…) části plnění a právní bezvadnost v délce trvání minimálně 5 let od úplného předání předmětu dodávky objednateli, není-li dále uvedeno jinak.
3. Dodavatel poskytuje na provedené opravy, náhradní díly a náhradní příslušenství záruku 24 měsíců, tato lhůta však neskončí před uplynutím základní záruční doby.
4. Veškeré vady, závady a poruchy, které budou uplatněny v rámci záruky, bude opravovat dodavatel. V případě, že příslušné práce vykonává jiná osoba než dodavatel, je dodavatel povinen tuto osobu řádně identifikovat. Právo ze záruky nemůže být uplatněno, pokud byla závada způsobena objednatelem.
5. Dodavatel odpovídá za vady, které má předmět dodávky v době předání předmětu dodávky.
6. V případě, že se objeví jakákoli vada předmětu dodávky v záruční době nebo při jeho převzetí, je zhotovitel povinen bezplatně tuto odstranit a rovněž nahradit objednateli veškeré z toho vzniklé i následné škody. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady předmětu dodávky vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. V případě vad a nedodělků z přejímacího řízení lze tyto uplatnit ze strany objednatele také již v Protokolu.
7. V případě, že má předmět dodávky jakékoli vady, je objednatel oprávněn požadovat:
* odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
* odstranění vady opravou věci,
* přiměřenou slevu z ceny, nebo
* odstoupit od smlouvy.
1. Volba mezi nároky uvedenými v tomto článku smlouvy náleží objednateli, je však povinen ji oznámit dodavateli v zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení.
2. Dodavatel neodpovídá za vady předmětu dodávky vzniklé obvyklým opotřebením, neodborným použitím a zacházením s předmětem dodávky, nebo užíváním předmětu dodávky k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
3. Dodavatel je povinen do 3 pracovních dnů od notifikace vady začít s odstraňováním závadného stavu (tedy zahájit odstraňování vady nebo závadného stavu). Do 10 pracovních dnů ode dne notifikace vady je povinen vadu nebo závadný stav odstranit, nebude-li stranami dohodnuto jinak pro případ, že se s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jedná o vadu v tomto termínu neodstranitelnou.
4. Jestliže dodavatel neodstraní vady ve lhůtách zde uvedených, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění sám nebo jejich odstraněním pověřit jinou (třetí) osobu a dodavatel je povinen objednateli nahradit náklady takto zajištěného odstranění vady. Tímto se dodavatel nezbavuje odpovědnosti za vady předmětu dodávky jako celku ani jeho jednotlivých částí.
5. V případě náhradní dodávky a výměny vadného předmětu dodávky za bezvadné, je objednatel povinen vrátit reklamovaný předmět dodávky dodavatel zásadně ve stavu a množství, v jakém je převzal. Veškeré náklady spojené s výměnou a vrácením předmětu dodávky z důvodů, za které odpovídá dodavatel, jdou na vrub dodavatele.
6. Způsob hlášení vad (potřeby oprav) dodavateli:

a) telefonicky na číslo 724 912 091 nebo

b) na e-mailovou adresu: etna@etna.cz

**VII.**

**Podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuta, úroky z prodlení**

1. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany dodavatele je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupením od smlouvy nezanikají sankční opatření za porušení povinností dodavatele ani jiná ustanovení, z jejichž obsahu je zřejmé, že mají zůstat v platnosti i po odstoupení od smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy dodavatelem se považuje zejména:
2. prodlení sjednaného termínu úplného předání předmětu plnění delší než 7 dní,
3. prodlení s nástupem na odstranění vady nebo prodlení s odstraněním vady uplatněné objednatelem v záruční době, za předpokladu, že tato vada brání řádnému užívání předmětu dodávky, nebo
4. opakované porušování dalších povinností dodavatele dle této smlouvy (nejméně 3krát), a to i bez předchozího upozornění.
5. V případě prodlení dodavatele s úplným předáním předmětu dodávky dle této smlouvy objednateli řádně a včas, je objednatel oprávněn po uplynutí dodací lhůty požadovat na dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu dodávky dle této smlouvy za každý i jen započatý den prodlení.
6. V případě prodlení dodavatele se zahájením odstraňování vad dle této smlouvy činí smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
7. V případě prodlení dodavatele s odstraněním vad předmětu dodávky dle této smlouvy činí smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
8. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dodavatelem řádně a včas dodaný předmět dodávky dle této smlouvy je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
9. Zaplacením smluvní pokuty druhé smluvní straně není dotčena povinnost náhrady škody druhé smluvní straně.

**VIII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž dodavatel obdrží jeden stejnopis a objednatel obdrží 2 stejnopisy.
2. Kromě změn dle ustanovení čl. VIII odst. 7 jsou jakékoliv změny či dodatky této smlouvy možné jen v písemné podobě, formou číslovaných a datovaných dodatků.
3. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu před jejím podpisem přečetly, řádně projednaly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Smluvní strany výslovně ujednaly v souladu s § 1991 občanského zákoníku, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávku představující nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo náhradu škody proti jakýmkoliv pohledávkám dodavatele za objednatelem, a to i pohledávkám nesplatným či promlčeným, přičemž pohledávky zanikají započtením v rozsahu, ve kterém se vzájemně kryjí, a to dnem doručení projevu vůle směřujícímu k započtení dodavateli.
6. Smluvní strany si doručují písemnosti přednostně (nevyplývá-li z povahy a účelu jednání něco jiného) na adresu sídla a k rukám příslušných kontaktních osob uvedených v záhlaví této smlouvy. Nevyžaduje-li tato smlouva písemnou formu jednání, postačí prostý e-mail zaslaný na příslušnou e-mailovou adresu.
7. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, e-mailové adresy nebo kontaktní osoby budou o této změně druhou smluvní stranu písemně informovat nejpozději do 3 dnů od této změny. Změna je účinná od doručení oznámení druhé smluvní straně. Na chystanou změnu jsou smluvní strany povinny druhou stranu rovněž předem písemně upozornit.

1. Dodavatel je povinen dbát o to, aby z jeho strany nebo ze strany osob, které při plnění dodávky dle této smlouvy použil, nedošlo k poškození dobrého jména objednatele.
2. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se při plnění této smlouvy dozvěděl.
3. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy, pokud by tím však nebyl zmařen její účel. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy přestane být platným nebo účinným se smluvní strany zavazují, že takovéto ustanovení bez zbytečného odkladu nahradí ustanovením novým.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti smlouvy smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti této smlouvy. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany dodavatele.

V Praze dne 10.10.2017 V Praze dne

Za dodavatele: Za objednatele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ing. Miloslav Naděje MgA. David Mareček, Ph.D.,

jednatel generálním ředitelem

Příloha 1 – Oceněný výkaz výměr - varianta B

Příloha 2 – Projektová dokumentace

Příloha 3 – Pojistná smlouva