SMLOUVA  O  DÍLO

Č. 12/2017

uzavřená ve smyslu § 536 a následujícího obchodního zákoníku

# OBJEDNATEL

jméno : Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

adresa : Procházkova 818

město : 541 01 Trutnov

IČO :  00195201                               DIČ : CZ00195201

č.ú. : 				        bankovní spojení :

tel/fax :

zastoupení : PharmDr. Jana Třešňáková – ředitelka

e-mail : soltrutnov@soltrutnov.cz

# ZHOTOVITEL

jméno : Jaroslav Bludský - JB- THERM

adresa : Ostrčilova 214

město : 541 01 Trutnov

IČO : 63224071                                DIČ : CZ5904171702

č.ú. :    	                           bankovní spojení :

tel/fax :

zastoupení : Jaroslav Bludský

e-mail : jbtherm@seznam.cz

zapsaný : ŽÚ Trutnov ze dne 10.1.1996

I.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy zahrnuje  dodávku a montáž materiálu pro akci, „Oprava (havarie ZTI a ÚT) 1. PP a 1. NP objektu Idyla, DO Bedřichov,  Špindlerův Mlýn 54301“ včetně všech zkoušek a revizí – viz. cenová nabídka.

II.

Termín nástupu a ukončení

Zahájení prací zhotovitelem bude 01.12.2017, funkční dokončení a předání díla  do 30.12.2017.

III.

Odpovědnost za vady

Platí ustanovení § 560 následujícího obchodního zákoníku.

Zhotovitel přejímá záruku za jakost dodaného díla, tj. za provedené práce a dodávky po dobu 60 měsíců od předání díla. Záruka se nevztahuje na předměty

dodané výrobcem s kratší záruční dobou.

IV.

Cena díla

Cena díla je stanovena dle cenové nabídky :

ústřední vytápění + zdravotechnika ..……     390.100,- Kč bez DPH

DPH 21% ……. …………………………….…    81.921 Kč  DPH

Celkem s DPH …  ……………………………  472.021,- Kč s DPH

za montáž a dodávku materiálu pro akci „Oprava (havarie ZTI a ÚT) 1. PP a 1.NP objektu Idyla, DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn“. Sazba DPH bude účtována dle platných předpisů. Případné změny a  vícepráce budou dohodnuty a odsouhlaseny objednatelem.

V.

Platební podmínky

Fakturace bude probíhat vždy ke konci každého kalendářního měsíce se splatností 14 dní.

VI.

Odpovědnost za škody

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu a výši za škody, které způsobí objednateli nebo třetí osobě a tyto škody se zavazuje objednateli nebo jinému poškozenému uhradit v plné výši a sjednat nápravu v plné výši.

VII.

Majetkové sankce

Za každý započatý den prodlení ukončení díla dle smlouvy uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 0,1% z dlužné částky za dílo. Za každý den prodlení termínu platby uhradí objednatel zhotoviteli 0,1% z dlužné částky za dílo.

VIII.

Stavební objekt

Zhotovitel zajistí úklidové práce na staveništi a zavazuje se udržovat průběžně pořádek po celou dobu prováděných prací a bude dbát na dodržení bezpečnostních a požárních předpisů.

Objednatel zajistí pro zhotovitele připojení elektrického proudu 230V a  vody pro tlakové zkoušky.

IX.

## Předání díla

Zhotovitel se zavazuje, že po ukončení prací vyzve objednatele k účasti na provedení funkční zkoušky dodaného díla.

O předání dokončeného díla sepíší smluvní strany předávací protokol.

Za sepsání předávacího protokolu zodpovídá  zhotovitel.

X.

## Ostatní ujednání

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit výslovným oboustranným písemným ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci. To se týká především omezení, nebo rozšíření rozsahu díla (vícepráce). Předchozí změna smlouvy je nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení či zvýšení ceny ve smyslu ustanovení § 549 obchodního zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana po jednom vyhotovení.

Pokud nebylo v této smlouvě sjednáno jinak, řídí se právními poměry z ní vyplývající a vznikající obchodním zákoníkem.

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.

V Trutnově dne : 01.12.2017

Objednatel :                                                                                  Zhotovitel :