Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

- Smluvní strany:

- Statutární město Brno, Městská část Brno – Nový Lískovec

Dominikánské nám. 1, 607 61 Brno

Doručovací adresa: Oblá 75a, 634 00 Brno

zastoupené: Ing. Janou Drápalovou, starostkou MČ Brno-Nový Lískovec

IČ: 44992785, DIČ: CZ 44992785

bankovní spojení: XXX

(dále jen „objednatel“)

- Huslík s.r.o.

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kupčíkem, jednatelem

Sídlem: Karlova 275/12, 614 00 Brno

IČ:255 27 495 	DIČ:CZ25527495

Bankovní spojení: XXX    č. účtu: XXX

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření níže uvedeného dodatku smlouvy o dílo č. SML196/2017/OSBD podepsané dne 17. 10. 2017, jejímž předmětem byla oprava venkovních výplní otvorů bytového domu na adrese Oblá 2, Brno – Nový Lískovec, a to v rozsahu prací a dodávek podle cenové nabídky zhotovitele ze dne 30. 08. 2017.

III.  Místo a doba plnění, odst. 2 se mění takto:

2. Doba plnění díla je sjednána v termínu do 31. 05. 2018, přičemž práce mohou být vykonávány denně v čase mezi 7:00 hod až 17:00 hod., jinak v bytech po dohodě s konkrétním nájemcem.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je proveden ve 4 vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění:

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou MČ Brno-Nový Lískovec č. 22/2017 konanou dne 22. 11. 2017, a řídí se „Metodikou pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv“ včetně Dodatku č. 10 schváleného Radou města Brna č. R7/042 dne 03. 11. 2015.

Příloha č. 1 -  žádost o změnu termínu ze dne 23. 10. 2017, čj. MCBNLI/05808/2017/OSBD.

V Brně dne: 01.12.2017 				V Brně dne: 11.12.2017

za objednatele:						za zhotovitele:

………………………………………...				…………………………………..

Ing. Jana Drápalová						Ing. Miroslav Kupčík

starostka							jednatel

MČ Brno – Nový Lískovec	                                         	Huslík, s.r.o.