SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následných občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.)

č. 15-9710-001712

- ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

  - Objednatel:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761

se sídlem:		U Kapličky 761, 342 01 Sušice

IČ:  			00 07 76 15

zastoupený: 		Ing. Jaromír Kolář, ředitel

  - Zhotovitel:

SYSTHERM s.r.o.

se sídlem: 		K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

IČ:    			64 83 04 54

DIČ: 			CZ 64 83 04 54

bank. spojení:

číslo účtu:

zapsaný:			v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 7209

zastoupený:		Jan Kazda, jednatel

stavbyvedoucí:

- ÚDAJE O AKCI A MÍSTĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

  - Název akce:

Oprava plynové kotelny

  - Místo akce:	      Volšovská 1139, 342 01 Sušice

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem smlouvy je rekonstrukce řízení plynové kotelny – Volšovská 1139 viz. Příloha č.1 – Nabídka ze dne 27. 11. 2017.

Předmětem smlouvy jsou především tyto činnosti:

- projekční práce

- dodávka a montáž nového řídícího systému vč. dispečerského řízení

- revize, zkoušky, provozní řád, zaškolení obsluhy

  - Zhotovitel prohlašuje, že pro plnění předmětu smlouvy nevyužije žádné autorsky a patentově chráněné průmyslové vzory.

  - Cena obsahuje demontážní, stavební a pomocné zednické práce drobného rozsahu a nezajišťuje činnosti spojené se zajištěním stavebního povolení (nepředpokládá se).

- ČAS PLNĚNÍ

  - Termín zahájení prací……………………………………  do 5 dnů od podpisu SOD

Zahájením se rozumí den, kdy je objednatel oprávněn zahájit práce v rozsahu stanoveném touto smlouvou a počínaje dnem, kterým je oprávněn požadovat na odběrateli součinnost podle této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě písemné výzvy objednatele a to nejdéle …………………………………………….……do 5 dnů od podpisu SOD

  - Zprovoznění nové MaR + el. …………………………………....…… do 20. 12. 2017

  - Termín dokončení prací…………………………………………………do 22. 12. 2017

Dokončením prací se rozumí den, kdy budou práce v rozsahu stanoveném touto smlouvou odevzdány objednateli, popřípadě den, kdy objednatel tyto práce bez důvodu odmítl převzít. Zhotovitel je oprávněn oproti smlouvě odsunout termín dokončení prací, nebylo-li včas předáno staveniště nebo, nebyla-li v rozsahu stanoveném smlouvou poskytnuta objednatelem náležitá součinnost.

  - Práce zhotovitele budou probíhat bez přerušení vlastních činností objednatele.

V případě požadavku zhotovitele o částečné přerušení činností objednatele bude toto potvrzeno v montážním deníku.

  - Zhotovitel si vyhrazuje právo na posun termínu dokončení a předání o dobu prostojů vzniklých na díle přerušením práce vyžádané objednatelem.

  - Pro zmírnění následků posunu prací způsobené objednatelem bude zhotovitel termín dokončení prací zajišťovat přednostně a bude pro jeho splnění využívat všech dostupných možností včetně práce v noci a ve dnech pracovního klidu, avšak pouze v případě souhlasu objednatele.

- CENOVÉ DOHODY:

  - Za provedení díla, viz. čl. 3 této smlouvy, je cena stanovena takto:

Cena celkem bez DPH						 380 000,- Kč

  - Smluvní strany mají právo požadovat zvýšení nebo snížení ceny výhradně písemnou formou (tj. dodatkem této smlouvy) pouze v případě změn množství či úpravou předmětu smlouvy. Skutečnosti rozhodné pro účtování zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku.

- FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ:

  - Po ukončení stavebního díla v rozsahu dle čl. č. 3 této smlouvy a na základě odsouhlaseného předávacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu.

  - Daňový doklad bude obsahovat náležitosti dle obecně platných předpisů. V případě, že platební doklad nebude obsahovat náležitosti dle obecně platných předpisů, objednatel je oprávněn vrátit jej zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

  - Lhůta splatnosti daňového dokladu je 14 dní od jejich doručení objednateli.

Daňový doklad bude objednateli zaslán písemně nebo na e-mailovou adresu či osobně při předání díla.

V pochybnostech se má za to, že daňový doklad objednatel obdržel do tří dnů od jeho vystavení.

- OSTATNÍ PODMÍNKY:

  - Při předání díla zhotovitelem bude vypracován protokol o předání díla, jehož součástí budou protokoly provedených zkoušek.

  - Veškeré objednatelem vyžádané změny díla oproti schválené projektové dokumentaci a této smlouvě, budou předem projednány a schváleny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Zhotovitel písemně v montážním deníku vyzve objednatele k prověření prací, které se v dalším pracovním postupu stanou nepřístupnými.

  - Vlastnická práva k zabudovanému zařízení dle č. 3 této smlouvy budou přecházet na objednatele postupně na základě zaplacení faktury, a to v rozsahu dodávek zařízení a provedených prací.

  - Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek 
a čistotu.

  - Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště montážní deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě kontrolu provádění díla svými zástupci.

  - Zhotovitel odpovídá za poškození vybavení jednotlivých prostor objednatele. V případě poškození uhradí zhotovitel vzniklou škodu, nebo uvede vše do původního stavu.

  - Objednatel poskytne bezplatně vymezený prostor pro zařízení staveniště zhotovitele.

  - Objednatel převezme dílo i s případnými drobnými vady a nedodělky.

- ZÁRUKY

  - Záruční doba na provedené stavební dílo je:		60 měsíců

  - Záruka se nevztahuje na závady a poruchy způsobené neodbornou obsluhou a neodborným užíváním zařízení.

  - Objednatel je povinen práva ze záruky uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční lhůty, jinak práva ze záruky zanikají.

  - Zhotovitel je povinen odstranit vady nejpozději do 2 dnů po jejím ohlášení.

- SMLUVNÍ POKUTY

  - Smluvní pokuta, kterou zaplatí zhotovitel objednateli

    - Zhotovitel zaplatí objednateli za nedodržení termínu předání díla (jež tvoří předmět této smlouvy) do provozu smluvní pokutu ve výši 3 800,- Kč ze smluvené částky předmětu dodávky zhotovitele za každý den prodlení. Maximální smluvní pokuta může činit 10% z ceny díla.

  - Smluvní pokuta, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli

    - Neprovede-li objednatel úplatu v termínu sjednaném v této smlouvě, je povinen zaplatit zhotoviteli pokutu, která činí 3 800,- Kč z fakturované částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

  - Zaplacením smluvní pokuty povinou stranou podle ustanovení čl. 9. odst.1 a 9.2. této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Všechny změny a doplňky musí být provedeny písemně, označeny jako dodatky smlouvy, oboustranně odsouhlaseny a zmocněnými zástupci smluvních stran podepsány.

  - Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplívající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími příslušnými obecně závaznými předpisy.

  - Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Smlouva o dílo byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení každá smluvní strana.  Smlouva má 5 stran.

V Sušici dne							V Plzni dne

…………………………….					     ………………………………….

Za objednatele						   Za zhotovitele

Ing. Jaromír Kolář						   Jan Kazda

ředitel								   jednatel SYSTHERM s.r.o.