- Dodatek č. 1/2017

- ke Smlouvě o dílo č. 1762995007

- uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Sb.,

- občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

na veřejnou zakázku s názvem „ Rekonstrukce velké zasedací místnosti rektora a přilehlých kanceláří v budově A“, spolufinancovanou z programu ISPROFIN v rámci akce: „VŠCHT Praha - Rekonstrukce v budově A v roce 2017“, EDS 133D21G004615

- I.

- Smluvní strany

1.	Objednatel: 		Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Sídlo:			Technická 5, Praha 6, PSČ 166 28

Zastoupený: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rektorem

IČ:				60461373

DIČ:			CZ60461373

Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

2.	Zhotovitel: 		PROXIMA a.s.

Sídlo: 			Charlese de Gaulla 3/800, Praha 6, PSČ 160 00

Zastoupený: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, statutárním ředitelem

IČ: 				60916478

DIČ: 			CZ 60916478

Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

Oba společně dále jen „Smluvní strany“

- II.

Předmět dodatku smlouvy

- Smluvní strany se na základě článku III. bodu 4 Smlouvy o dílo č. 1762995007 ze dne 7. 8. 2017 dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 1/2017.

- Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny za provedení díla.

- Cena za dílo se upravuje tak, že se navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 439 288,70 Kč bez DPH stanovené na základě jednotkových cen ze smluvního rozpočtu, z ceníku stavebních prací a z cen obvyklých, zároveň ponižuje o hodnotu méněprací ve výši 149 324,97 Kč bez DPH stanovené dle rozpočtu podrobného soupisu prací.

- V návaznosti na výše uvedenou skutečnost se bod 1. Článku V. – Cena za dílo a platební podmínky mění takto:

Nabídková cena za dílo činí:

a) cena bez DPH	4 394 444,- Kč

b) 21% DPH	   922 833,- Kč

c) cena včetně 21% DPH 	5 317 277,- Kč

Cena za dílo – méněpráce dle změnového/ změnových listu/ů č. 1,4,8,9,12 činí:

a) cena bez DPH 		149 324,97 Kč

b) 21% DPH 	  	31 358,24 Kč

c) cena včetně 21% DPH 		180 683,21 Kč

Cena za dílo – vícepráce dle změnových listů č. 1 - 14 činí:

a) cena bez DPH 		439 288,70 Kč

b) 21% DPH 	 	92 250,63 Kč

c) cena včetně 21% DPH 		531 539,33 Kč

Výsledná celková cena za dílo dle základní smlouvy o dílo a tohoto dodatku činí:

a) cena bez DPH 	4 684 407,73 Kč

b) 21% DPH 	   983 725,62 Kč

c) cena včetně 21% DPH	5 668 133,35 Kč

- III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 1762995007 zůstávají v plném rozsahu v platnosti a beze změn.

- Tento Dodatek č. 1/2017 může být měněn a doplňován pouze písemnými očíslovanými dodatky k základní Smlouvě o dílo, podepsanými oběma smluvními stranami. Smluvní strany ve smyslu §564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.

- Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveřejněn v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv zajistí Objednatel.

- Tento Dodatek č. 1/2017 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění.

- Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení Zhotovitel.

Přílohy:

- Změnové listy č. 1 - 14

- V Praze dne		V Praze dne

- ……………………………………		……………………………………

- Zhotovitel		           Objednatel