dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 11. 08. 2016

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

| Zapsaný v obchodním rejstříku u: | ### Armádní Servisní, příspěvková organizace Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342 |
| --- | --- |
| Jejímž jménem jedná: | Ing. Martin Lehký – ředitel |
| Sídlo: | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice |
| IČ, DIČ: Bankovní spojení: | 60460580, CZ60460580 ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 |
| Číslo účtu: | 30523881-0710 |
| ID datové schránky: Odpovědní zástupci pro jednání: | dugmkm6 |
| - jednat ve věcech smluvních: | Ing. Martin Lehký – ředitel, tel.: 973 204 090 |
| - jednat ve věcech technických: (dále jen „objednatel“) | Jaroslav Martínek – tel.: 602 279 459 |
| Zapsaný v obchodním rejstříku u: | NEPRO stavební a.s. Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2399 |
| Zastoupený: | Tomášem Šroubkem, předsedou představenstva |
| Sídlo: | ### Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří |
| IČ, DIČ: | 27342093, CZ27342093 |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: Odpovědní zástupci pro jednání: - jednat ve věcech smluvních: - jednat ve věcech technických: | Komerční banka a.s. 43-1032330287/0100 waipw59 Kamil Nefuss, místopředseda představenstva Ing. Michal Baranijak, vedoucí přípravy |
| (dále jen „zhotovitel“) |  |

Smluvní strany se z důvodu naskytnutých víceprací dohodly, v souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.3, na uzavření tohoto Dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu“, uzavřené mezi smluvními stranami výše uvedenými dne 11. 8. 2016. Tímto Dodatkem číslo 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek II. Termín a místo plnění:

Termín zahájení plnění:	           					dle odstavce 11.6. SoD

Termín ukončení plnění:							do 31.10.2016

Zajištění kolaudačního souhlasu:						do 31.12.2016

Místo plnění: VUZ Stará Boleslav, Boleslavská č.p. 1292, 250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav.

2) Článek III. Cena díla takto:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD bez DPH:	3 887 603,20	Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1:	258 459,01	Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 1:	- 162 366,67 	Kč

Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	3 983 695,54 	Kč

slovy:„třimilionydevětsetosmdesáttřitisícšestsetdevadesátpětkorunčeských 54/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 3 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Příloha č. 1 – Žádost o posun termínu (2 listy).

Příloha č. 2 – Změnové listy (16 listů).

V Praze dne 14.10.2016						V Klášterci nad Ohří dne 14.10.2016

__________________________________	              _______________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace		                 NEPRO stavební a.s.

Ing. Martin Lehký					          Tomáš Šroubek

ředitel					                předseda představenstva