Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Karlovarský kraj

se sídlem:			Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 			70891168

DIČ:			CZ70891168

zastoupený: 	Ing. Reginou Martincovou, vedoucí odboru životního prostředí 
a zemědělství

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu:		XXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Ekologické centrum Meluzína – Regionální centrum Asociace Brontosaura

se sídlem: 		Brigádnická 710/2, 363 01 Ostrov

IČO: 				49752065

DIČ: 				CZ49752065

zastoupený:		Ing. Radoslavem Bartůňkem

bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: 			XXXXX

registrace ve veřejném rejstříku (u registrovaných): L 10042 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže uvedených skutečnostech tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 9. 2017.

I.

## Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu předání zhotoveného díla.

- Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 30. 4. 2018.

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 neupravená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami, účinnosti uveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel. Kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně je: XXXXX.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Karlovy Vary dne:

.................................................				          ……………………………..

objednatel							  zhotovitel