## SMLOUVA  O  DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1.	Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:			Univerzitní 8, 306 14  Plzeň

Zastoupená:		Ing. Petrem Benešem, kvestorem

IČ:			497 77 513

DIČ:			CZ 49777513

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXX

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

2.	RAVAL projekt v.o.s.
	Sídlo:			Houškova 16, 326 00 Plzeň

Zastoupený:		Ing. Slavomír Racek, Ing. Jan Valko, Ing. Jan Čechura

společníci
	IČ:			49194852

DIČ:			CZ49194852

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo na zpracování studie a projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Projektová dokumentace – přístavba menzy ZČU Bory, vč. gastro technologie – Univerzitní 12, Plzeň“ s následujícím znění:

I.

Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, kterým je studie a jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení s dopracováním do podrobností zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (prováděcí dokumentace) s názvem „Projektová dokumentace – přístavba menzy ZČU Bory – Univerzitní 12, Plzeň“ vč. inženýrské činnosti vedoucí k získání potřebných kladných vyjádření a povolení dotčených orgánů státní správy (vč. místně příslušného stavebního úřadu) pro realizaci stavby, a současně s tím poskytnout Objednateli činnosti s tím související a to vše v rozsahu:

a) vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, vč. inženýrské činnosti (k vydání územního rozhodnutí)

b)	vypracování úvodní studie a jednostupňové projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s dopracováním do podrobností zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (dále jen PD) a to vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti předmětu zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění;

c) 	zjištění a zaměření stávajícího skutečného stavu,

d)	součástí projektové dokumentace bude i projekt gastro technologie (vybavení) - (bude součástí PD);

e)	provedení všech potřebných měření a průzkumů potřebných nejen pro vytvoření projektové dokumentace, ale též pro vlastní realizaci stavby a budoucí užívání;

f)	zajištění činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě stavby ve fázi zpracování prováděcí dokumentace;

g)	výkon inženýrské činnosti vedoucí k získání potřebných kladných vyjádření a povolení dotčených orgánů státní správy, vč. místně příslušného stavebního úřadu, pro realizaci stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení);

h)	výkon autorského dozoru při realizaci stavby,

vše při dodržení platných norem a dalších předpisů, zejména z oblasti hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů při respektování požadavku na minimalizaci investičních a provozních nákladů.

ad a) vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, vč. inženýrské činnosti, v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění

ad b) 	Vypracování projektové dokumentace v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti předmětu zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění:

1)	projektová dokumentace bude zpracována ve dvou stupních:  úvodní studie a jednostupňová projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s dopracováním do podrobností zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (dále „DPS“);

2)	projektová dokumentace musí jasně určit předmětnou stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezí předmět veřejné zakázky na zhotovitele stavby, dále hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti stavby, její vzhled a jakost;

3)	studie jednoznačně určí dispoziční, provozní a funkční řešení prostoru, zformuje hmotový a prostorový koncept, konstrukční principy, představy o použitých materiálech apod.

4)	DPS bude řešit všechny dodávky a práce v takovém rozsahu a kvalitě, že realizací díla vznikne kompletní a zcela provozuschopné dílo bez nutnosti zajišťovat další dodávky a práce.

5)	součástí DPS je i projekt gastro vybavení výdeje jídel, který bude vypracován v podrobnostech v souladu s ust. § 45 a 46 ZVZ, které stanovují technické podmínky pro zadání veřejných zakázek, resp. dle zákona pro zadávání veřejných zakázek platného v době zpracování DPS; podmínky pro zpracování tohoto projektu jsou uvedeny v bodě ad b) čl. I. této smlouvy;

6)	součástí DPS bude také vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění;

7)	v části DPS „měření a regulace (řídící systémy)“  bude funkce zařízení, kromě schémat, patrná též z detailního popisu, kterým budou popsána všechna měřená a ovládaná místa, mezní hodnoty a vazby mezi jednotlivými prvky tak, aby byly přehledně stanoveny všechny možné a požadované provozní stavy zařízení. Ztráta komunikace důležitých uzlových bodů musí být signalizována na energetickém dispečinku ZČU, který se nachází v Katedrovém objektu (UK) v univerzitním areálu, Univerzitní ulice v Plzni. Napojení na energetický dispečink bude umožněno prostřednictvím dálkového přenosu, přičemž budou dodrženy Podmínky pro připojení zařízení ASŘ a MaR v působnosti Provozu a služeb ZČU Plzeň na Centrální energetický dispečink ZČU, které jsou přílohou Výzvy k podání nabídek;

8)	součástí DPS budou i konstrukční detaily ve formě výkresů nebo jednoznačného popisu v případech nutných pro určení rozsahu díla z důvodu výše ceny za realizaci stavby, základních architektonických požadavků nebo detailů rozhodujících pro bezpečnost a životnost díla. Součástí DPS nebude dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu a montážní dokumentace. Součástí DPS je však statický výpočet a případně ostatní dokumentace nosných konstrukcí;

9)	do PD budou promítnuty požadavky Objednatele na požadované dispoziční řešení;

10)	v PD musí být zohledněny předpisy, zejména zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Technické řešení musí uchazeč doložit  Průkazem energetické náročnosti (PENB) pro objekt ve stavu po rekonstrukci. Pro dosažení tohoto cíle musí Zhotovitel mj. využít systémů kompatibilních se systémy řízení používaných energetickým dispečinkem Objednatele – ASŘ a MaR (viz výše). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) bude vypracován v souladu se zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění. Forma a způsob zpracování PENB musí být v souladu s vyhl. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění. Původní PENB pro stávající objekt je přílohou Výzvy k podání nabídek.

11)	jako součást DPS zpracuje Zhotovitel rámcový časový harmonogram realizace stavby. Časový harmonogram bude vypracován v relativních termínech, a to od data podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem stavby s rozlišením po týdnech;

12)	v PD musí Zhotovitel zohlednit požadavky Objednatele na užívání části budovy (varna, stávající výdej jídel, stávající stolování, sociální zařízení apod.) po celou dobu rekonstrukce při minimalizaci nepříznivých vlivů provozu stavby na zařízení a prostory;

13)	DPS musí být zpracována včetně položkového soupisu prací, výkazu výměr a položkového rozpočtu a to v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti předmětu zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Položkový rozpočet a soupis prací s výkazem výměr musí být zpracován v návaznosti na členění majetku dle finančních předpisů (dílčí část, tj. majetkové rozdělení na část samostatné movité věci: investiční majetek a neinvestiční majetek a část stavba). Rozpočet i položkový soupis prací s výkazem výměr budou mít jednotlivé položky zatříděny v souladu s požadavky na evidenci majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění a platného výkladu č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vydaného Generálním finančním ředitelstvím. Přílohou výkazu výměr bude část popisující způsob měření (popis způsobu měření bude uchazečem přiložen, nelze se odvolávat na cenovou soustavu);

14)	Objednatel připouští použití jednotkových cen, které splňují podmínky vyhl. č. 230/2012 Sb., v platném znění, a které jsou již zveřejněny na volně přístupných webových stránkách. Zhotovitel doplní cenovou část (tj. položkový rozpočet, soupis prací s výkazem výměr) dokumentace o úvodní část, ve které bude uvedeno, podle jaké cenové soustavy byly jednotlivé části (SO, IO, PS, vedlejší náklady, ostatní náklady) vypracovány. V případě použití individuálních položek (nenáležejících do cenové soustavy) musí být položky stavebních prací popsány po stránce technické a kvality tak, aby vylučovaly jakoukoliv nejasnost. Odlišení individuálních položek a položek cenové soustavy musí být zjevné z vlastního soupisu. Zhotovitel sumarizuje způsoby měření v úvodu cenové části konkrétním popisem (odvolávka na příslušnou část cenové soustavy se považuje za vadu projektu). Součástí úvodní části bude i část PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY. Tato část má zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen uchazečů pro vlastní rekonstrukci stavby. Elektronickou formu rozpočtu a soupisu včetně všech rekapitulací Zhotovitel předloží ve formátu MS EXCEL, a to v případě provedení se souhrnnými výměrami v jednom souboru .xls nebo .xlsx, kde na jednotlivých záložkách budou uvedeny jednotlivé části rozpočtu (soupisu prací) včetně rekapitulací a úvodní části;

15)	DPS vč. soupisu prací a výkazu výměr bude zpracována v podrobnostech zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby dle ust. § 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění a prováděcích vyhlášek, resp. dle zákona pro zadávání veřejných zakázek platného v době zpracování DPS. Dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vedoucí ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci samotné stavby mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku.

16) Způsob vyhotovení požadované projektové dokumentace:

Projektová dokumentace, vypracovaná v souladu s ust. zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 62/2013 Sb., v platném znění a v souladu s platnými normami a předpisy, v souladu požadavky uvedenými v této Smlouvě o dílo, bude zpracována v českém jazyce a Objednateli  předána:

Studie - Studie bude Objednateli předána ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné podobě a dále v 1 (jednom) vyhotovení v digitální podobě na elektronickém nosiči v následujících formátech: výkresová část ve formátech *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf nebo jim ekvivalentním, textová část ve formátu *.doc nebo jemu ekvivalentnímu. Veškerá dokumentace – všechny listinné výtisky budou opatřeny platným autorizačním razítkem.

DPS – jednostupňová projektová dokumentace dopracovaná do podrobností dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude Objednateli předána v 6-ti (sedmi) vyhotoveních v listinné podobě a dále v digitální podobě na elektronickém nosiči ve 2 (dvou) provedeních:

1. provedení digitální podoby: veškeré dokumenty budou formátu *.pdf, výkazy výměr a položkové rozpočty ve formátu *.xls nebo *xlsx,

2. provedení digitální podoby: veškeré dokumenty budou v originálním otevřeném (neuzamčeném) formátu – výkresová část  ve formátech *.dwg nebo *.dxf, textová část ve formátu *.doc nebo *.docx, výkazy výměr a položkové rozpočty ve formátu *.xls nebo *.xlsx.

Veškerá dokumentace – všechny listinné výtisky budou opatřeny platným autorizačním razítkem.

-	nedílnou součástí DPS, jako jedna z jejích složek, bude dokumentace gastro vybavení;

-	uspořádání DPS (týká se výkresové části, rozpočtů, výkazů výměr a dalších součástí DPS) musí umožnit použití dílčích částí DPS pro dále uvedená zadávací řízení, aniž by bylo nutné pro tato zadávací řízení z DPS příslušnou část selektovat nebo upravovat. Objednatel uvádí, že na základě vyhotovené DPS se uskuteční zadávací řízení na níže uvedená plnění:

1)	Přístavba menzy Bory (investice + neinvestice);

2)	Gastro vybavení (neinvestice + příp. investice);

3)	Technický dozor stavby a koordinátor BOZP;

(poznámka: podklady pro zadávací řízení na technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce nejsou součástí DPS).

ad d) Vypracování projektu gastro vybavení:

1)	textová část bude obsahovat technickou zprávu;

2)	návrhu gastro vybavení musí být proveden tak, aby tvořil funkční celek se stávajícím vybavením menzy, včetně veškeré kompletace, instalace a uvedení do provozu;

3)	návrh gastro vybavení musí být v koordinaci se stavební částí projektu. Podkladem pro návrh budou půdorysy stavebních úprav z DPS a schéma návrhu gastro vybavení, které je přílohou Výzvy k podání nabídek;

4)	projekt gastro vybavení bude vypracován v podrobnostech v souladu s ust. § 45 a 46 ZVZ, které stanovují technické podmínky pro zadání veřejných zakázek, resp. dle zákona pro zadávání veřejných zakázek platného v době zpracování dokumentace;

5)	projekt gastro vybavení bude součástí složky DPS;

6)	pro zpracování soupisu prvků s výkazem výměr a rozpočtem platí pravidla jako pro zpracování položkového soupisu prací, výkazu výměr a položkového rozpočtu v DPS (viz výše - návaznost na členění majetku - část samostatné movité věci: investiční majetek a neinvestiční majetek a část stavba);

7)	návrh gastro vybavení vč. soupisu prvků s výkazem výměr bude zpracován v podrobnostech zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby dle ust. § 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění a prováděcích vyhlášek, resp. dle zákona pro zadávání veřejných zakázek platného v době zpracování dokumentace. Dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vedoucí ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci samotné stavby mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku.

8) Způsob vyhotovení požadované dokumentace návrhu gastro vybavení:

Dokumentace návrhu gastro vybavení, vypracovaná v souladu s platnými normami a předpisy, v souladu s požadavky uvedenými ve Výzvě k podání nabídek a v této Smlouvě o dílo bude zpracována v českém jazyce a Objednateli  předána jako jedna ze složek DPS (součást DPS) (listinná podoba, počty výtisků, digitální podoba – viz výše).

ad e) Provedení všech potřebných měření a průzkumů:

Součástí předmětu veřejné zakázky bude provedení všech potřebných měření a průzkumů. Pro potřeby statických výpočtů Zhotovitel zajistí nezbytné průzkumy a zkoušky.

Statické řešení a provedené průzkumy musí zajistit, že výsledné řešení dokončené stavby bude hospodárné - nákladově optimální. V DPS nesmí být odkaz na to, že některé průzkumy statiky budovy budou provedeny až při rekonstrukci. Není přípustné, aby byly vynechány průzkumy některých částí a následně navrženo jejich zbytečné zesilování.

ad f) Zajištění činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě stavby ve fázi zpracování DPS:

Předmětem plnění této veřejné zakázky a součástí DPS bude také zajištění činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě stavby ve fázi zpracování DPS. Koordinátor bude zajišťovat všechny úkony stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, včetně povinností ukládaných tímto zákonem Objednateli.

ad g) Nezbytná inženýrská činnost:

Předmětem veřejné zakázky je i nezbytná inženýrská činnost (vedoucí k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, k vydání kladného stanoviska dotčených orgánů, právnických osob spočívající: v přípravě veškerých nezbytných podkladů ke smlouvám k realizaci stavby s vlastníky inženýrských sítí a zařízení, v jednání s dodavateli energií, v projednání změn s dotčenými orgány a organizacemi a v zajištění stavebního povolení. Ke všem shora uvedeným činnostem Objednatel v nutných případech udělí Zhotoviteli plnou moc.

ad h) Autorský dozor:

Předmětem díla je i výkon autorského dozoru (dále jen AD) po celou dobu trvání realizace stavby (předpokládaný termín zahájení stavby je 04/2017, předpokládaný termín ukončení 08/2017). AD bude vykonáván po celou dobu provádění stavby v četnosti min. jedenkrát za týden a v případě provádění složitých stavebních prací, jejichž povaha to vyžaduje, i každý den po dobu provádění těchto prací, až do vydání kolaudačního souhlasu stavby. AD bude dohlížet nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, nad souladem s DPS, výrobní nebo dílenskou dokumentací vypracovanou dodavatelem stavby.

Nedílnou součástí plnění autorského dozoru je:

-	dodání prohlášení projektantů požárně bezpečnostního řešení, že stavba je realizována dle schváleného požárně bezpečnostní řešení, vypracování a dodání požární dokumentace předkládané provozovatelem při kolaudaci stavby;

-	součinnost s Objednatelem při zadání veřejné zakázky na výběr Zhotovitele stavby a to především poskytnutí odborné pomoci  při zodpovězení případných žádostí o dodatečné informace ve smyslu platného zákona o zadávání veřejných zakázek (ZVZ) týkajících se Dokumentace pro provádění stavby a výkazu výměr ve lhůtách stanovených ZVZ;

-	součinnost při instalaci a uvádění veškerého zařízení do provozu, součinnost při kontrolních měřeních předkládaných při kolaudaci stavby;

-	účast při funkčních a zátěžových zkouškách, mimořádných měřeních staveb během výstavby a po ní a jejich vyhodnocení, účast na kontrolních dnech stavby, kontrolních prohlídkách a kolaudačním řízení stavby;

-	spolupráce při zpracování posudků předkládaných při kolaudaci stavby;

-	kontrola a připomínkování dílenské a výrobní dokumentace zhotovitele stavby, návodů k provozu (provozních plánů, řádů a předpisů zpracovaných zhotovitelem rekonstruované budovy), kontrola provedených prací – v  souladu s projektovou dokumentací;

-	AD bude konat tak, že bude preferovat zájmy Objednatele, bude spolupracovat s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických a k převzetí díla s technickým dozorem stavebníka, osobou provádějící kontrolní prohlídku stavby, osobou odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací, stavebním dozorem a koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci určeným pro fázi realizace stavby.

Předmětem AD není dokumentace skutečného provedení stavby, dílenská a výrobní dokumentace zhotovitele stavby.

  - Podkladem pro vypracování díla je původní projektová dokumentace objektu (půdorysná schémata), vč. stručného popisu stávajícího provedení objektu, zadání Objednatele a prohlídka místa stavby. Objednatel při podpisu smlouvy poskytne zhotoviteli dokumentaci stávajícího stavu objektu.

  - Objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

  - Zhotovitel v rámci předmětu smlouvy a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale nebo dočasně a dále pak i k zahájení, provedení a dokončení předmětu díla.

  - Smluvní strany se dohodly, že 1x týdně, pokud nebude dohodnuto jinak, se budou konat výrobní porady v sídle Objednatele za účelem průběžné kontroly stavu rozpracovanosti.

  - Smluvní strany se dohodly a Zhotovitel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Zhotovitele ve věcech, které se týkají této Smlouvy a její realizace je:

jméno:	Ing. Jan Čechura

e-mail:	XXXXXXXXXXXX

tel.:		XXXXXXXXXXXX

Změna této osoby musí být Objednateli neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná okamžikem doručení tohoto písemného oznámení Objednateli.

  - Smluvní strany se dohodly a Objednatel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Objednatele ve   věcech, které se týkají této Smlouvy a její realizace je:

jméno: 	Ing. Tomáš Linda

e-mail: 	XXXXXXXXXXXXX

tel.:  		XXXXXXXXXXXXX

II.

Doba a místo plnění

2.1. 	Zhotovitel se zavazuje dílo popsané v č. I. této Smlouvy provést nejpozději do:

2.1.1. Zhotovitel se zavazuje dílo popsané v bodě 1.1. písm. a) až f) této smlouvy provést nejpozději do 21 kalendářních týdnů od podpisu této smlouvy.

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje dílo popsané v bodě 1.1. písm. g) této smlouvy provést nejpozději do 23 kalendářních týdnů od podpisu této smlouvy.

2.1.3.	Činnost popsaná v bodě 1.1. ad h) této Smlouvy, tj. výkon autorského dozoru, bude vykonávána po celou dobu realizace stavby a bude ukončena po protokolárním předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby a po vydání kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci.

2.2.	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo popsané v bodě 1.1. písm. a) až d) této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním Objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky. O předání díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran a do kterého Objednatel vytkne případné vady díla.

2.3.	Místem plnění je sídlo Objednatele – Univerzitní 8, Plzeň (rektorát Západočeské univerzity v Plzni). Autorský dozor dle bodu 1.1. ad g) Smlouvy bude Zhotovitel vykonávat na stavbě, tj. v objektu Univerzitní 12, Plzeň.

III.

Cena díla a platební podmínky

3.1. 	Smluvní cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a je stanovena ve výši 496.000,- Kč bez DPH, sazba DPH 21% ve výši 104.160,- Kč, celková cena vč. DPH 21 % činí  600.160,- Kč.

3.2.	Objednatel se zavazuje za dílo zaplatit celkovou smluvní cenu:

|  | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. dokumentace pro územní rozhodnutí | 82.000,00 | 21 % | 17.220,00 | 99.220,00] |
| 3.2.2. Studie | 18.000,00 | 21 % | 3.780,00 | 27.780,00 |
| 3.2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby | 277.000,00 | 21 % | 58.170,00 | 335.170,00 |
| 3.2.4. Gastro vybavení | 40.000,00 | 21 % | 8.400,00 | 48.400,00 |
| 3.2.5. Provedení všech potřebných měření a průzkumů | 45.000,00 | 21 % | 9.450,00 | 54.450,00 |
| 3.2.6. Zajištění činnosti koordinátora BOZP při přípravě ve fázi zpracování DPS | 2.000,00 | 21 % | 420,00 | 2.420,00 |
| 3.2.7. Výkon inženýrské činnosti | 12.000,00 | 21 % | 2.520,00 | 14.520,00 |
| 3.2.8. Výkon autorského dozoru 1) | 20.000,00 | 21 % | 4.200,00 | 24.200,00 |
| Smluvní cena celkem | 496.000,00 | 21 % | 104.160,00 | 600.160,00 |

1) Cena autorského dozoru bude uvedena jako cena celková, nikoliv hodinová sazba.

3.3. 	Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu  smlouvy,  které  nejsou  výslovně  uvedeny  v této  smlouvě,  ale  o kterých Zhotovitel při stanovení smluvní ceny vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.

Součástí ceny díla nejsou správní poplatky za vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

3.4.	Smluvní cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

3.5.	Smluvní cena bude Objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury - ve čtyřech splátkách:

1. splátka - ve výši 82.000,00 Kč bez DPH bude uhrazena po předání dokumentace pro územní rozhodnutí (v hodnotě dle bodu 3.2.1. této 
Smlouvy). Přílohou faktury bude protokol o převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran.

2. splátka - ve výši 18.000,00 Kč bez DPH bude uhrazena po předání studie (v hodnotě dle bodu 3.2.2. této 
Smlouvy). Přílohou faktury bude protokol o převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran.

3. splátka – ve výši 364.000,00 Kč bez DPH bude uhrazena po předání jednostupňové projektové dokumentace s dopracováním do podrobností dokumentace pro výběr zhotovitele (pro provádění stavby), vč. gastro vybavení a podání vlastní žádosti ke stavebnímu povolení, potvrzené stavebním úřadem (v hodnotě dle bodu 3.2.3. až 3.2.6. této Smlouvy). Přílohou faktury bude protokol o  předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran.

4. splátka – ve výši 12.000,00 Kč bez DPH bude uhrazena po předání pravomocného stavebního povolení (v hodnotě dle bodu 3.2.7. této Smlouvy). Přílohou faktury bude protokol o  předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran.

5. splátka – ve výši 20.000,00 Kč bez DPH za výkon autorského dozoru po protokolárním předání dokončené stavby a po vydání pravomocného kolaudačního souhlasu (v hodnotě dle bodu 3.2.8. této Smlouvy). Přílohou faktury bude protokol o  předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran.

3.6. 	Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.

3.7.	Splatnost jednotlivých faktur se sjednává na 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli.

  - Objednatel neposkytuje zálohy.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně – bez souhlasu Zhotovitele - započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit Zhotovitel, proti fakturované částce.

IV.

Odpovědnost za vady

4.1. 	Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými  
 	touto smlouvou.

4.2. 	Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.

4.3. 	Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude dále řídit výchozími pokyny a podklady Objednatele a případnými podmínkami dotčených orgánů.

4.4.  Záruka za dílo dle této smlouvy činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí provedeného (splněného) díla bez vad a nedodělků mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

V.

Smluvní pokuty

5.1. 	Jestliže Zhotovitel bude v prodlení s provedením jím zhotovovaného díla dle čl. II. této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části díla (3.2.1. až 3.2.6., resp. 3.2.7. ve vztahu k termínům dle bodu 2.1.1. resp. 2.1.2.)  za každý i započatý den prodlení.

  - Bude-li Objednatel v prodlení se zaplacením některé části ceny díla (splátky) dle bodu 3.5, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.

  - Za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vady dle bodu 4.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

  - Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy (materiální i nemateriální) způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to ani v případě, že náhrada újmy přesahuje smluvní pokutu.

VI.

Autorská práva

  - Zhotovitel touto smlouvou opravňuje Objednatele k užití projektové dokumentace k provádění stavby všemi možnými způsoby užití. Licence se poskytuje ke všem možným způsobům užití děl v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě. Objednatel není povinen licenci využít.

  - Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci k provádění stavby zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.

  - Licence se poskytuje jako licence výhradní. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen zdržet se výkonu práva užít projektovou dokumentaci.

  - Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytovat třetí osobě.

  - Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle bodu 3.1. této smlouvy.

  - Územní rozsah licence není omezen na území České republiky. Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv k projektové dokumentaci k provádění stavby. Množstevní rozsah licence je neomezený.

VII.

Ostatní ujednání

  - Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

  - Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.

  - Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu  způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

  - Zhotovitel se zavazuje, že písemně vyzve Objednatele k převzetí díla nejméně 3 pracovní dny předem a o předání a převzetí bude sepsán protokol, jenž bude podepsán oběma smluvními stranami.

  - Zhotovitel prohlašuje, že po dobu účinnosti této smlouvy o dílo disponuje platným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s předmětem činnosti dle smlouvy, a to v minimální výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Pojištění musí být sjednáno ve vztahu k území České republiky a ve vztahu ke všem podnikatelským oprávněním, která jsou nutná pro plnění předmětu této veřejné zakázky. Zhotovitel doklad o platném pojištění předložil Objednateli před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen udržet toto pojištění v platnosti a v účinnosti bez přerušení po celou dobu provádění díla až po jeho řádné předání Objednateli bez vad a nedodělků.

VIII.

Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, a dalšími příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

  - Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky. Právo na předložení dodatku ke smlouvě mají obě smluvní strany.

  - Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

  - Zhotovitel  bere na vědomí, že ZČU je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. a pokud tato smlouva splňuje podmínky pro uveřejnění dané zákonem, ZČU tuto smlouvu uveřejnění v registru smluv.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, jde-li o smlouvu podléhající zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., pak teprve dnem zveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily s celým textem smlouvy a s textem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, pravou, srozumitelnou a vážnou vůli, a na důkaz čehož k ní připojují své podpisy.

V Plzni dne …………………..				V Plzni dne ……………………

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

Západočeská univerzita v Plzni			RAVAL projekt v.o.s.

……………………….......…………………………		……………………………………………………………

Ing. Petr Beneš					Ing. Jan Valko        Ing. Jan Čechura
kvestor						                     společníci