DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 6. 2017

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Technická univerzita v Liberci

Se sídlem: Studentská 2/1402, Liberec 1, 461 17

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Zastoupená: xxx

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Spiders s. r. o.

Se sídlem: Vesec 344, 463 12 Liberec 25

IČ: 27290581

DIČ: CZ27290581

Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 22 855

Zastoupená: xxx

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“),

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilé ke všem právům a právním jednáním, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento:

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 6. 2017 (dále jen „smlouva“) u veřejné zakázky „016_MK_Snížení energetické náročnosti objektu kolejí I TUL v Liberci Vesci“

v rámci projektu: Snížení energetické náročnosti objektu kolejí I TUL v Liberci Vesci s reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001874.

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o úpravě článku :

1.)	neprovedení stavebních prací (tzv méněpráce-investiční), jejichž rozsah je uveden v přílohách č.1. Podrobný popis důvodů pro změnu rozsahu prací je uveden v příloze č. 2-Vyjádření technického dozoru Objednatele a č.3-Vyjádření projektanta-autorského dozoru

2.)	6.9., a to přidáním následujícího ustanovení:

Z důvodu zvýšení ceny díla je nutno adekvátně navýšit zajištění splnění povinností zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady, na které se vztahuje smluvená záruka (dále jen „zajištění“). Smluvní strany se dohodly, že navýšení zajištění bude realizováno formou zádržného ve výši 24.624,09 Kč. Zhotovitel je povinen převést uvedenou částku na účet č. 105879656/0300, VS 325200, a to do 10 dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku. Zádržné bude uvolněno po uplynutí záruční doby.

Nárok objednatele na uspokojení ze zádržného vznikne v těchto případech:

- zhotovitel odmítne odstranit vadu; v tomto případě bude objednatel uspokojen ze zádržného do výše jeho nároku a to na základě ocenění nákladů vynaložených na odstranění vady a oprávněnost nároku formou znaleckého posudku,

- zhotovitel přes výzvu objednatele neposkytne slevu z ceny na dílo v případě neodstranitelné vady, za kterou zhotovitel odpovídá, a která se vyskytla po dobu záruky; objednatel bude uspokojen ze zádržného do výše jeho nároku na základě rozhodnutí soudu o výši poskytnuté slevy.

II.

Cena

- Cena za dodatečné změny stavebních prací, které jsou uvedeny v čl.I.,odst.1.) tohoto dodatku činí       -86.592,25 Kč bez DPH, DPH činí -18.184,37 Kč, cena s DPH činí

-104.776,62 Kč

2.)	Celková cena díla činí po započtení částky:

-dle dodatku č.1	13.500.129,08 bez DPH

-dle odst.1		    -  86.592,25 bez DPH

Celková cena díla	13.413.536,83 bez DPH, DPH činí 2.816.842,73 Kč, cena s DPH činí 16.230.379,56

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž tři obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel. S výjimkou změn uvedených v tomto dodatku zůstávají všechna ustanovení smlouvy v platnosti.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich shodné vůle.

3. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Liberci dne      						V Liberci dne

Za objednatele:							Za zhotovitele:

…………………………….                                          ………………………             		Ing. Vladimír Stach						Zdeněk Knébl

kvestor	jednatel