Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 532/OD/2017 	č. zhotovitele: 17Sml020

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 	Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:

Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 	002 66 621

DIČ: 	CZ002 66 621

bankovní spojení:         	KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních

Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

tel. 417510902

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení

investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO):  Daniela Hojdarová

tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 	TELKONT s.r.o.,

jednající/zastoupen: Ing. Tomáš Vovčička, jednatel společnosti

sídlo: 	U Pivovaru 136, 415 01 Teplice

IČ:  	25467069

DIČ: 	CZ 25467069

bankovní spojení: 	KB Teplice

e-mail: 	info@telkont.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Vovčička, jednatel společnosti

ve věcech technických: 	Ivan Picur, stavbyvedoucí

ve věcech realizace a předání díla: 	Ivan Picur, stavbyvedoucí

zápis v OR (nebo ŽR) : Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19503

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce příjezdové komunikace k ZŠ Koperníkova včetně sjezdu na parkoviště Hvězda, včetně VO“ dle projektové dokumentace stavby ( ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr(dále jen „dílo“). Tímto se doplňuje tento článek o následující odstavec:

Rozsah stavby se mění o méněpráce a vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek III. -  Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o méněpráce a vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 	2 311 771,79 Kč

Celková cena méněprací bez DPH 	         35 567,77 Kč

Celková cena víceprací bez DPH 	  164 575,73 Kč

Navýšení oproti původní ceně dle SoD o	129 007,96 Kč

Celková cena bez DPH 	2 440 779,75 Kč

DPH (21 %) 	512 563,75 Kč

Celková cena včetně DPH 	2 953 343,50 Kč

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek č. 1 ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

- Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 7.12.2017  		V Teplicích  dne  7.12.2017

...........................................................    		...........................................................

za zhotovitele: 		za objednatele:

Ing. Tomáš Vovčička 		Bc. Ivana Müllerová

Jednatel společnosti 		vedoucí odboru dopravy