Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi těmito smluvními stranami:

organizace:		Česká filharmonie

se sídlem:		Alšovo nábřeží 12, 110 01 Praha 1

IČ:			00023264

DIČ:			CZ00023264

zastoupena 		MgA. Davidem Marečkem, Ph.D., generálním ředitelem

(dále jen „objednatel“)

- a -

obchodní společnost:	Aveton s.r.o.

se sídlem:		Krátkého 211/2

IČ:			02436647

DIČ:			CZ02436647

zastoupena		Ing. arch. Vítem Domkářem a Ing. Tomášem Hrádkem, jednateli

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřena tato

# Smlouva o dílo

I.

Předmět smlouvy

I.1.	Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury České republiky, jejímž posláním je zejména provozování koncertní, výstavní, vzdělávací a výchovné činnosti a rozvoj tradice budovy Rudolfina jako koncertní síně a galerie. Objednatel hodlá v souladu s příslušnými právními předpisy připravit zadání a posléze zadat veřejnou zakázku na stavební práce, jejímž předmětem bude zejména provedení prací, dodávek a služeb, jejichž výsledkem bude vybudování a uvedení do provozu čtyř zkušeben – čísla místností 0033, 014a, 0064-66 a 1095 v budově Rudolfina, které budou mít přesně stanovenou optimální dobu dozvuku, budou schopné udržovat předem stanovené hodnoty vnitřního prostředí (teplotu, vlhkost a maximální koncentraci CO2), budou aplikována konstrukční opatření k minimalizaci rušení ostatních provozů v Rudolfinu a bude je nadále možné využívat i jako šatny. (dále jen „veřejná zakázka“ a „zkušebny“).

I.2.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku II této smlouvy.

I.3.	Zhotovitel prohlašuje, že je odborně kvalifikován sjednané dílo v prvotřídní kvalitě provést a disponuje k tomu veškerými potřebnými znalostmi, zkušenostmi a vybavením.

II.

Specifikace a termín provedení díla

II.1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo následujícího obsahu a rozsahu:

- zhotovení dokumentace pro zadání veřejné zakázky specifikované v článku I odstavec I.1 této smlouvy v rozsahu dle § 2 odstavec 1 písmeno a) vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a zhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (společně dále jen „dokumentace pro zadání“). Dokumentace pro zadání musí pokrývat veškeré dílčí aspekty potřebné pro vybudování a uvedení do provozu všech čtyř zkušeben, tedy například technologickou část, stavební práce a vzduchotechniku (samotný projekt vzduchotechniky není součástí díla a týká se pouze její koordinace s řešenými profesemi),, a musí zahrnovat technické zprávy a další potřebné součásti; tím není dotčeno, že osoba, která bude vybrána pro realizaci veřejné zakázky (dále jen „vybraný dodavatel“) může pro účely realizace veřejné zakázky vypracovat svou výrobní či dílenskou dokumentaci (dále jen „dílenská dokumentace“). Dokumentace pro zadání bude rozdělena na dvě části – studii a dokumentaci pro výběr zhotovitele. Dokumentace pro zadání bude ve svém průběhu konzultována se zástupci objednatele a zástupci hudebníků České filharmonie a to alespoň třikrát;

- poskytnutí součinnosti v rámci řízení o zadání veřejné zakázky specifikované v článku I odstavec I.1 této smlouvy, která bude zahrnovat zejména odborné konzultace a pomoc objednateli v rozsahu, v jakém to bude pro provedení zadávacího řízení rozumně požadovat, včetně odborné pomoci při přípravě smluvní či další dokumentace pro zadání veřejné zakázky a při jednání s třetími osobami i orgány veřejné moci. V rámci toho se zhotovitel zavazuje vypracovávat kvalifikované odpovědi na dotazy vznášené osobami účastnícími se zadávacího řízení a doručovat je objednateli nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy mu objednatel dotaz předá;

- provádění autorského a technického dozoru nad realizací veřejné zakázky specifikované v článku I odstavec I.1 této smlouvy vybraným dodavatelem k zajištění, že bude realizována v souladu s dokumentací pro zadání, včetně poskytnutí konzultací k dílenské dokumentaci vybraného dodavatele a následného odsouhlasení dílenské dokumentace zhotovitelem. V rámci toho se zhotovitel zavazuje upozorňovat objednatele bez zbytečného odkladu na jakékoli zjištěné odchylky od dokumentace pro zadání i na jakékoli další skutečnosti, které jako odborník zjistí a které budou pro objednatele v souvislosti s realizací veřejné zakázky objektivně podstatné (například, avšak nikoli jen, vznik újmy objednateli, časový posun realizace nebo hrozba některé takové skutečnosti). Zhotovitel poskytne objednateli po ukončení realizace veřejné zakázky specifikované v článku I odstavec I.1 této smlouvy své písemné stanovisko, zda byla realizována v souladu s dokumentací pro zadání, a poskytne objednateli veškerou potřebnou součinnost pro účely reklamace jakýchkoli vad či nedodělků vůči vybranému dodavateli;

- Součástí prací není komunikace, projednání, podání podkladů ani jednání s DOSS a stavebním úřadem.

II.2.	Veškerá dokumentace vypracovaná zhotovitelem v rámci díla musí splňovat veškeré náležitosti, které jsou stanoveny právními předpisy, technickými normami a doporučeními příslušných profesních organizací či které jsou v dobré odborné praxi obvyklé. Odchýlení se od nezávazných norem a doporučení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Dokumentace bude vždy vyhotovena v elektronické i tištěné podobě v počtu šesti paré. Elektronická verze bude předána na CD a bude obsahovat veškeré zdrojové soubory v editovatelných formátech (.doc, .dwg atp.)

II.3.	Zhotovitel se zavazuje dílo provést (vytvořit) a řádně dokončené (vytvořené) předat objednateli v jeho sídle v následujících termínech:

- dílo podle odstavce II.1 písmeno a) tohoto článku: odevzdání studie do 35 dnů od prvního projednání se zástupci ČF; odevzdání dokumentace pro výběr zhotovitele do 45 dnů od odsouhlasení studie zástupci objednatele.

- dílo podle odstavce II.1 písmeno b) tohoto článku: v průběhu řízení o zadání veřejné zakázky specifikované v článku I odstavec I.1 této smlouvy, a to vždy bez zbytečného odkladu po obdržení požadavku objednatele, není-li pro jednotlivý případ výslovně sjednána jiná konkrétní doba plnění;

- dílo podle odstavce II.1 písmeno c) tohoto článku: v průběhu realizace veřejné zakázky specifikované v článku I odstavec I.1 této smlouvy, a to průběžně podle postupu realizace a dále též vždy bez zbytečného odkladu po obdržení požadavku objednatele;

II.4.	O předání díla objednateli bude vyhotoven zápis. Objednatel může převzetí díla odmítnout, nebude-li dílo splňovat sjednané nebo podle právních předpisů potřebné požadavky či vlastnosti. Povinnost zhotovitele předat dílo splňující všechny uvedené požadavky a vlastnosti tím není dotčena.

III.

Cena díla a její vypořádání

III.1.	Za řádné a včasné provedení (vytvoření), předání a veškeré užití díla zaplatí objednatel zhotoviteli odměnu (cenu díla), jejíž výše činí:

celkem 498.420,-Kč (slovy: čtyři sta devadesát osm tisíc čtyři sta dvacet korun českých)

a to v následující posloupnosti:

200.700,-  Kč (slovy: dvě stě tisíc sedm set korun českých) po předání studie;

297.720,- Kč (slovy: dvě stě devadesát sedm tisíc sedm set dvacet korun českých) po odevzdání dokumentace pro výběr zhotovitele.

III.2.	Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na jeho činnost podle této smlouvy.

III.3.	Zhotovitel vyúčtuje cenu díla po jeho úplném dokončení a předání objednateli stvrzeném zápisem podle článku II odstavec II.4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vystavit na cenu díla fakturu s náležitostmi daňového dokladu a doručit ji objednateli nejpozději 30 dnů přede dnem její splatnosti, jinak se lhůta splatnosti prodlužuje o dobu prodlení zhotovitele s doručením řádné faktury.

III.4.	Cena díla bude hrazena bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele číslo

107-6352060207/0100 vedený u Komerční banky a.s..

III.5.	Obě smluvní strany prohlašují, že nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tzv. nespolehlivým plátcem. V případě, že by některá smluvní strana jako příjemce zdanitelného plnění ručila v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za nezaplacenou daň z přidané hodnoty (zejména pokud by druhá smluvní strana byla prohlášena za nespolehlivého plátce), je taková smluvní strana oprávněna odvést daň z přidané hodnoty přímo příslušnému správci daně, přičemž takovým odvedením se v tomto případě považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou pod podmínkou, že o tom taková smluvní strana vydá druhé smluvní straně jakožto poskytovateli zdanitelného plnění písemný doklad.

IV.

Práva k vytvořenému dílu

IV.1.	Vznikne-li činností zhotovitele na základě této smlouvy jakékoli autorské dílo, poskytuje zhotovitel objednateli s účinnosti od předání díla objednateli licenci ke všem způsobům užití díla, včetně jeho rozmnožování, rozšiřování a sdělování veřejnosti v tištěné, elektronické nebo jakékoli jiné podobě. Licence se poskytuje jako výhradní, na celou dobu trvání autorských práv a jako územně, časově, množstevně a ani jinak neomezená. Objednatel může poskytovat podlicence, případně licenci postoupit a není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn upravit či jinak změnit název i obsah díla i označení autora. Zhotovitel se přitom zavazuje, že před účinností poskytnutí licence objednateli podle věty první neposkytne na dílo nikomu výhradní ani nevýhradní licenci.

IV.2.	S dílem jiného charakteru, než je dílo chráněné podle autorského zákona, je objednatel oprávněn výlučně nakládat od okamžiku jeho předání objednateli zhotovitelem.

IV.3.	Odměna zhotovitele za vytvoření, předání a veškeré užití díla (včetně poskytnutí licence) je v plné výši zahrnuta v ceně díla sjednané v článku III této smlouvy.

IV.4.	Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele poskytnout jakékoli dílo vzniklé jeho činností podle této smlouvy jiné osobě než objednateli.

IV.5.	Zhotovitel se zavazuje, že objednatel nabude práva specifikovaná v tomto článku a že budou splněny povinnosti zhotovitele podle tohoto článku i v případě, že by zhotovitel sám nebyl výlučným autorem díla či jeho části.

V.

Povinnost mlčenlivosti

V.1.	Smluvní strany výslovně konstatují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a může být v případě potřeby uveřejněna jako celek; každá ze smluvních stran za sebe prohlašuje, že poskytla-li ve smlouvě nějaké osobní údaje, souhlasí s jejich uveřejněním v rámci registru smluv a profilu zadavatele a pokud by se týkaly třetí osoby, má takový souhlas i od dotčené třetí osoby, ledaže by souhlas dotčené třetí osoby nebyl podle zákona nutný.

V.2.	Mimo rámec uveřejnění v registru smluv dle odstavce V.1 tohoto článku se zhotovitel zavazuje zachovat mlčenlivost o veškerých informacích zejména obchodní i technické povahy, o nichž se dozví v souvislosti s výkonem činnosti a plněním povinností podle této smlouvy, nejsou-li tyto informace veřejně dostupné. Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost též o veškerých osobních údajích týkajících se pracovníků, zákazníků nebo obchodních partnerů objednatele, které v souvislosti s touto smlouvou získá.

V.3.	Smluvní strany výslovně konstatují, že povinnost mlčenlivosti zhotovitele podle odstavce V.2 tohoto článku se vztahuje mimo jiné i na:

- veškeré neveřejné údaje o produktech nebo službách, které objednatel poskytuje třetím osobám;

- veškeré podmínky obchodních vztahů objednatele se třetími osobami;

- veškeré údaje o skutečných nebo potenciálních zákaznících či obchodních partnerech objednatele; a

- veškeré neveřejné údaje související s činností nebo záměry objednatele, zejména informace účetní, finanční, obchodní a technické povahy.

VI.

Sankce

VI.1.	Nesplní-li zhotovitel svou povinnost dílo či některou jeho část provést ve lhůtě sjednané v článku II odstavec II.3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za každý den prodlení;

VI.2.	Nesplní-li zhotovitel svou povinnost neposkytnout licenci jiné osobě podle článku IV odstavec IV.1 této smlouvy nebo kteroukoli svou povinnost podle článku V této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) za každé nesplnění povinnosti; dále je zhotovitel povinen vydat objednateli na jeho výzvu veškerý prospěch z činnosti, při níž zhotovitel svou povinnost nesplnil. Vedle toho může objednatel v takovém případě od této smlouvy odstoupit.

VI.3.	Smluvní pokuta podle této smlouvy je splatná do tří dnů od obdržení výzvy oprávněné strany k úhradě smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy v plném rozsahu.

VI.4.	Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na náhradu újmy ani na úhradu smluvní pokuty.

VII.

Další ujednání

VII.1.	Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce pěti let od převzetí poslední části díla objednatelem.

VII.2.	Veškerá oznámení o odstoupení od této smlouvy nebo o uplatnění jakýchkoli nároků podle této smlouvy musejí být učiněna písemně, a to doporučeným dopisem nebo osobním doručením do rukou druhé smluvní strany. Za datum oznámení či uplatnění se považuje nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání dopisu k poštovní přepravě na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo jinou adresu, která bude druhou smluvní stranou dodatečně písemně oznámena.

VII.3.	Smluvní strany se zavazují vzájemně se písemně informovat o změně adresy, na niž jim má být doručováno, jakož i o změnách dalších údajů podstatných pro plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.

VII.4.	Zhotovitel je povinen provést dílo osobně (což pro vyloučení případné pochybnosti zahrnuje též jeho zaměstnance); jinak jen s předchozím souhlasem objednatele. Užije-li zhotovitel k provedení části díla po předchozím souhlasu objednatele subdodavatele, odpovídá za něj, jako by plnil sám. Zhotovitel je vázán případnými příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

VIII.

Závěrečná ustanovení

VIII.1.	Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, s vyloučením jakýchkoli právních norem, které by případně odkazovaly na právo jiného státu jako rozhodné. Veškeré případné spory z této smlouvy vyplývající nebo s ní související budou rozhodnuty příslušnými soudy České republiky.

VIII.2.	V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, se smluvní strany zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a vynutitelným, jehož účel a význam bude totožný, popřípadě co nejbližší účelu a významu ustanovení neplatného, neúčinného nebo nevynutitelného.

VIII.3.	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

VIII.4.	Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze dohodou smluvních stran, a to výhradně v písemné formě.

VIII.5.	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

VIII.6. Tato smlouva nabývá platnosti uzavřením a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zajistí ČF. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva neobsahuje ujednání, která by neměla být uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strana, která poskytla v této smlouvě nějaké osobní údaje, souhlasí s jejich uvedením v textu smlouvy uveřejněném v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů; jestliže poskytla nějaké osobní údaje týkající se třetí osoby, prohlašuje a odpovídá za to, že má takový souhlas i od dotčené třetí osoby, ledaže by souhlas dotčené třetí osoby nebyl podle zákona nutný.

objednatel:						zhotovitel:

V Praze dne 6.11.2017				V Praze dne

Česká filharmonie					Aveton s.r.o.

_________________________			_________________________

MgA. David Mareček, Ph.D. 			Ing. arch. Vít Domkář

generální ředitel					jednatel

_________________________

Ing. Tomáš Hrádek

jednatel