D O D A T E K  č.1

ke  smlouvě o dílo č. 231/16 uzavřené  podle  ustanovení  § 2586  a následujících zákona č.

89/2012 Sb, Občanského zákoníku

##### I. Smluvní strany

1.	VODÁRNA PLZEŇ a.s.

se sídlem:	Malostranská 2, čp. 143, 317 68 Plzeň

IČO: 25205625

zastoupená:

na straně jedné jako „objednatel“

a

2.        RAVAL projekt v.o.s.

se sídlem: Houškova 569/16, 326 00 Plzeň

IČ 49194852

zastoupená:

na straně druhé jako „zhotovitel“

Název akce: „Obnova výtlačného řadu VDJ Bory, úsek ÚV – Tyršův most

– projekt a inženýrská činnost“

Smlouva o dílo č. 231/16 uzavřená dne 21.12.2016 se mění v níže uvedených odstavcích takto:

II. Předmět a termín plnění

## 3. Termíny plnění:

- Zajištění ÚR:				do 4 měsíců ode dne vyřešení veškerých

majetkoprávních podkladů pro územní řízení

- Zajištění vodoprávního povolení:	do 4 měsíců ode dne nabytí právní moci ÚR

- Zajištění AD, TDI, kolaudačního souhlasu:		r. 2019

VII. Jiná ujednání

14. Smluvní strany berou na vědomí, že původní uzavřená smlouva o dílo a dodatek č.1 budou uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v zákonné lhůtě. Uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel.

15. Zhotovitel prohlašuje, že původní smlouva o dílo a dodatekč.1 obsahují obchodní tajemství, tj. skutečnosti konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné, které souvisí s jeho společností a ohledně nichž zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Za obchodní tajemství označuje Zhotovitel níže uvedená ustanovení smlouvy:

- příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele

- příloha č. 2 – pojistná smlouva zhotovitele

16. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

17. Ostatní   ujednání  SoD  tímto  dodatkem  č.1  nedotčená  zůstávají  v  původní  platnosti.

Dodatek č.1  je vypracován ve dvou stejnopisech. Objednatel a zhotovitel obdrží po jednom

stejnopisu.

V Plzni dne		                                        V Plzni dne

Objednatel                                                             Zhotovitel

……………………………………		 ………………………………………..

………………………………………..