SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

uzavřená  mezi:

objednatel:	Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498

Drtinova 3/498, 150 00  Praha 5

zastoupena  ve  věcech  smluvních ředitelkou školy:

zastoupena  ve  věcech  technických : hospodářkou školy

IČO : 45248001

Bankovní  spojení :

dále  jen “ objednatel“

zhotovitel:	DPS David Sobotka

Slemeno 30, Dolní Kalná 54371, IČO: 88677567 DIČ:CZ8204303591

Zástupce  ve  věcech  smluvních :

Zástupce ve věcech technických:

IČO :  88677567

DIČ:   CZ8204303591

Bankovní  spojení :

dále  jen  “dodavatel“

I. Předmět  smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel v souladu se zadávacími podmínkami objednatele zavazuje realizovat pro objednatele předmět plnění. Předmětem díla „Rekonstrukce Atria“ školy je oprava stávající dlažby rozebráním a vyčištěním podkladů, oprava podkladu, vybudování nových svodů srážkové vody, vybudování pítka, terasy 6*6m a dodání nových sedacích souprav 4ks (8*lavice + 4*stoly) a dodání s umístěním 4ks nových květníků s plastovou vložkou (květináč s miskou). Dále bude provedeno očištění a oprava navlhlých spodních částí stěn a boku schodiště. Uvedené dílo bude vybudováno v části zahrady Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498, katast Praha Smichov 3062/4 a 5 dle zakreslení a přiložených vyplněných slepých rozpočtů, které je také součástí této smlouvy.

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, ostatními právními předpisy, podmínkami stavebního povolení (pokud bylo vydáno), projektovou dokumentací, platnými normami ČSN a normativů je doplňujících a  nahrazujících. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné předpisy, zejména pak předpisy upravující BOZP a PO.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě o dílo dle platných podmínek sjednaných v této smlouvě.

- Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje za předpokladu splnění všech závazků objednatele realizovat dle této smlouvy celé dílo dle bodu I. této smlouvy v těchto termínech:

Termín realizace:

      - zahájení                      11.2017

      - dokončení                  20.12.2017

      - vyklizení staveniště ihned po dokončení a předání prací tj. do 20 dnů

III. Cena  díla

Cena za provedení předmětu díla dle článku I.  této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

cena  za  dílo  bez  DPH                      456.070,- Kč

cena za dílo s  DPH 21 %                    551.844,70 Kč

Cena zahrnuje plnění všech částí zakázky včetně všech vedlejších nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a je platná po celou dobu stavby.

Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění jsou specifikovány v přiloženém položkovém rozpočtu. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu (cenové nabídce) jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací nebo méněprací. Vícepráce budou průkazně objednány investorem zápisem do stavebního deníku. Případné další vícepráce neuvedené v předmětu díla budou objemově účtovány podle ceníku RTS a.s. Brno v cenové úrovni platné v době provádění.

Pokud dojde k odchylce v průběhu provádění prací vyžádané objednatelem, pak vždy půjde o změnu smlouvy, která bude řešena písemně. Změna bude obsahovat stručný popis, změnu sjednané ceny, čas plnění.

IV. Platební  podmínky

Fakturace se uskuteční jednorázově po dokončení díla na základě soupisu prací  převzatých objednatelem. Objednatel nebude na dílo poskytovat finanční zálohu. Součástí vystavené faktury bude položkový seznam fakturovaných prací potvrzený objednatelem. Splatnost faktury se stanovuje na 14 dnů.

VI.  Záruky, smluvní pokuty a reklamace

Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude mít vlastnosti stanovené v zadání díla a technickými normami, které se na její provedení vztahují, a to po dobu 36 měsíců od jejího převzetí objednatelem. Tato záruční doba je podmíněna řádnou údržbou, provozováním, užíváním díla osobami pro které je určeno a prováděním pravidelných ročních kontrol v souladu s ČSN EN 1176-1, které bude provádět oprávněná osoba zhotovitele.

V případě, že zhotovitel nedodrží sjednanou dobu plnění, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. V případě prodlení objednatele s placením faktur uhradí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení splatnosti. V případě prodlení s úhradou na straně objednatele prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení.

Záruční vady a závady musí objednavatel reklamovat  ihned  po  jejím  zjištění (se zajištění a zabráněním vadného zařízení v dalším užíváním). Zhotovitel  je  povinen do 10  kalendářních  dnů  po  obdržení  reklamace  oznámit  objednateli  své  stanovisko k reklamaci. Při  odmítnutí  reklamace  je  zhotovitel  povinen  písemně  uvést, z  jakých důvodů reklamaci  neuznává. Jestliže  se  zhotovitel  do  10  dnů  k  reklamaci  nevyjádří, má  se  za  to,že reklamovanou vadu  uznává  a  odstraní  ji  do  sjednané  doby, pokud  to  dovolí  počasí. Záruka se nevztahuje na závady způsobené extrémními povětrnostními vlivy, vandalismem nebo užíváním osob pro které není zařízení určené.

Pokud  zhotovitel  nenastoupí  na  odstraňování  vady reklamačního řízení  v  dohodnutém  termínu, je  sjednaná smluvní  pokuta  ve  výši  1000.- Kč  za  každý  den  zpoždění. Pokud  reklamované  vady  nebudou  odstraněny  v  dohodnutém  termínu, je  dohodnuta smluvní  pokuta  ve  výši  1000.- Kč  za  každý  den  zpoždění  a  za  každou  vadu  zvlášť.

VII. Ostatní  ujednání

Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě v rozsahu této smlouvy a je schopné plnit požadovanou funkci. Dále také je ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy obou smluvních stran v zápise o předání a převzetí díla.

Zhotovitel  je  povinen  udržovat  na  pracovišti  pořádek , je  povinen  odstraňovat  odpady  a  nečistoty  vzniklé jeho pracemi na  vlastní  náklady. Pokud  zhotovitel  během  provádění  prací  poškodí  zařízení  nebo  část  stavby, kde  práce neprovádí, uvede  věc, zařízení  nebo  část  stavby  do  původního  stavu.

Jakékoliv  změny  závazků  a  ustanovení, sjednaných  v  této  smlouvě  o  dílo,mohou být  provedeny  pouze  písemnou  formou  dohody  obou  smluvních  stran.

Smluvní  strany  jsou  osvobozeny  od  zodpovědnosti  za  nesplnění  smluvních  závazků, jestliže  se  tak  stane  v  důsledku  vyšší  moci.

Tato  smlouva  o  dílo  je  vyhotovena  ve  2  stejnopisech. Objednatel obdrží jedno vyhotovení, zhotovitel  jedno vyhotovení.

Za  objednatele								Za  zhotovitele

…...................................................					…...................................................