**SMLOUVA O DÍLO**

Uzavřená podle § 2 586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

**René Gacka** -Svítíme zdravě

Opavská 958/53, 708 00 Ostrava - Poruba

IČ: 877 33 757

Živnostenský rejstřík:Magistrát města Ostravy**,** 30. 3. 2011

(„dále zhotovitel“)

a

**Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace**

Věstonická 4304/1, 628 00 Brno

IČ: 70887292

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, spis: Pr 27

Zastoupený: Ing. Rudolf Nytl, ředitel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 27-7203240217/0100

(„dále objednatel“)

**Preambule**

Zhotovitel se zavazuje za níže uvedených podmínek dodat objednateli dílo vymezené touto smlouvou a převést vlastnické právo k dílu v souladu s touto smlouvou, přičemž se objednatel zavazuje dílo převzít a zaplatit veškeré fakturované částky podle této smlouvy.

**Vymezení díla a cena za dílo**

Výměna osvětlení na pokojích klientů a v předsíňkách, na odděleních A2, A3, A4 a A5,

vč. sesteren a společných jídelen, dle nabídky zhotovitele č. 17NA343 ze dne 4.12. 2017.

**Celková fakturační cena /**vč. DPH/ **1 344 886,- Kč**

/sazba daně 15 % a 21 % dle položek dodávky/

**Cena** /bez DPH/ **1 169 064,- Kč**

**Platební podmínky**

První část smluvní ceny bude fakturována po věcném a úplném dokončení výměny osvětlení

na dvou odděleních. Fakturovaná částka bude činit polovinu smluvní ceny tj. 672 443,- Kč.

Druhá část smluvní ceny bude fakturována po úplném dokončení výměny osvětlení na zbývajících odděleních.

Faktury budou vystaveny do 5 dnů od data zdanitelného plnění a budou mít splatnost 14 dnů od data vyhotovení.

**Dodací lhůta a místo plnění**

Dodací lhůta bude činit 80 dnů od vstupu této smlouvy v účinnost. Pro zhotovitele je místem plnění adresa objednatele.

**Záruka**

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dodaná technologická zařízení a práce s tím související, která jsou vymezena touto smlouvou v délce 24 měsíců od data podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“.

**Vlastnické právo**

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu, vymezeném v této smlouvě až po úplném zaplacení všech částek účtovaných zhotovitelem z titulu této smlouvy (zálohová faktura, konečná faktura).

**Ostatní ustanovení**

Tato smlouva nabývá platnosti datem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění.

Smluvní strany berou na vědomí povinnost publikovat smlouvu v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., „O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)“.

Smluvní strany se dohodly a prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 NOZ a udělují tímto svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smlouva může být, na základě dohody doplňována písemně zpracovanými a pořadově číslovanými dodatky.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že smlouva byla uzavřena bez jakéhokoliv nátlaku a o jejich svobodné vůli.

Spory mezi stranami, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou o dílo, budou řešeny vzájemnou dohodou smluvních stran. V případě, že se nepodaří vyřešit spor smírnou cestou, může se kterákoliv ze smluvních stran obrátit na příslušný soud v ČR.

Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

V Brně dne 12. 12. 2017

René Gacka Ing. Rudolf Nytl

za zhotovitele za objednatele