Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Oprava povrch příjezdové komunikace k plovárně u Sv.Václava na Zátavském nábřeží v Písku

- Objednatel:		Městské služby Písek s. r. o.

IČ:				26016541

DIČ:			CZ26016541

Sídlo:			Pražská 372, 397 01 Písek

Telefon: 			xxx

Peněžní ústav:		Komerční banka, a.s. Písek

Č. účtu:			xxx

Zastoupené:		             Josef Hrádek - jednatel

Zástupce objednatele ve věcech technických:   xxx

v dalším nazýván jen „objednatel“

2.  Zhotovitel:		            ROBSTAV stavby k.s.

IČ:                  		27430774

DIČ:			CZ27430774

Sídlo:			Na Stínadlech 495, 397 01 Písek

Telefon:			xxx

Peněžní ústav:		Komerční banka a.s.

Č. účtu:			xxx

Zastoupený:		Ing. Petrem Čechalem, vedoucím závodu Písek

v dalším nazýván jen „ zhotovitel “

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění:

- Změna termínu:

S ohledem na upravený rozsah prací a časovou kolizi s montáží ocelového schodiště u       plovárny Písek se zhotovitel a dodavatel domluvili na novém termínu provádění stavby a to  od 17.10.2017 do 31.10.2017

- Změna rozsahu prací:

Před nástupem na provádění prací bylo zjištěno, že v předmětné komunikaci byla provedena kanalizace a došlo k navýšení počtu kanalizačních poklopů na 6. Bude nutné provézt lokální sanaci v místech nově vybudované kanalizace

Cena dle SOD:                                                 205 483,20 Kč bez DPH

Nová cena dle skutečně provedených prací:    235 603,20 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení původní smlouvy na akci s názvem ,,Oprava povrch příjezdové komunikace

k plovárně u Sv.Václava na Zátavském nábřeží v Písku“ zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vypracován ve 4 stejnopisech z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel.

V Písku dne…………………..			               V Písku dne ………………………….

……………………………………….                                ……………………………………….

Josef Hrádek						        Ing. Petr Čechal

jednatel						     vedoucí závodu Písek