Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na realizaci akce „VN Bílovec – odtěžení nánosů, st č. 3252 a VN Bílovec – oprava hráze, st.č. 3273“

uzavřené dne 28.7.2017 mezi smluvními stranami:

Objednatel:

název	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo 701 26

IČO: 	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:

název	„Společnost TR“

1. Společník	TALPA-RPF s.r.o.

sídlo 	Holvekova 645/36, Ostrava – Kunčičky, 718 00

IČO:	64515391

DIČ:	CZ 64615391

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 14263

2. Společník	Rovina stavební a.s.

sídlo 	Kroměřížská 134, Hulín. 768 24

IČO:	45193096

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 5. bod 5. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 5.  Doba plnění		- bod 5.4. se ruší a nově zní takto:

5.4.	Termín dokončení a předání díla objednateli je do 9.6.2018.

Dílčí termín dokončení ukládání sedimentu na zemědělskou půdu je do 30.4.2018.

čl. 21.  Závěrečná ustanovení	-bod 21.12. se rozšiřuje, nově zní takto:

21.12.	Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:							za zhotovitele:

v Ostravě dne	6.12.2017					v Ostravě dne

Ing. Jiří Pagáč	Ing. Čestmír Kus

generální ředitel	jednatel TALPA-RPF s.r.o.

za „Společnost TR“ na základě

plné moci ze dne 26.5.2017