SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb.

/občanského zákoníku/

- SMLUVNÍ STRANY:

- Objednatel: Domov Horizont, příspěvková organizace

Strážovská 1096

697 01 Kyjov

Statutární orgán: Mgr. Janem Hanáčkem - ředitelem

IČO : 469 37 145

zapsaná v OR u Krajského soudu v Bmě, odd. Pr, vložka 1260, nejsme plátci DPH

Bankovní spojení: xxx

Zástupce k jednání ve věcech

a/ smluvních : Mgr. Janem Hanáčkem - ředitelem

b/ technických: xxx

- Zhotovitel: ST mont Kyjov, spol. s r. o.

Nerudova 1132 697 01 Kyjov

IČO: 60753811	DIČ: CZ 60753811

zapsán u KOS v Brně,odd. C, vl. 19507 ze dne 25. 5. 1995

Bankovní spojení: xxx

Zastoupený: Ing. Vysloužil Ludvík - jednatel společnosti

- PŘEDMĚT SMLOUVY:

Předmětem smlouvy je zhotovení zakázky :

Oprava rozvodů plynu

Součástí ceny je oprava rozvodů plynu. Veškeré požadavky na změnu plnění dodávky díla oproti dohodnutému rozsahu, který je specifikován v předloženém položkovém rozpočtu, bude předem odsouhlasen a hrazen objednatelem ve vzájemně odsouhlasené ceně. Práce, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu a nebudou prováděny, nebudou také účtovány.

1

- DOBA PLNĚNÍ:

Zahájení: 06.12.2017	Dokončení: 30.12.2017

Objednatel převezme provedené dílo po jeho dokončení formou zápisu v místě dodávky díla.

- CENOVÉ ÚDAJE:

- Cena se sjednává dohodou o cenách ve výši:

Cena bez DPH
DPH ve výši 21%

Cena celkem vč. DPH

100.025 Kč
21.005 Kč
121.031 Kč

- Veškeré vícepráce/méněpráce a náhradní práce musí být předem projednány, oceněny, ať už je navrhne kterákoliv ze zúčastněných stran. Hrazeny budou ve vzájemně odsouhlasených cenách.

- Objednatel prohlašuje, že na požadované práce má zajištěno finanční krytí v době realizace.

- ZPŮSOB ÚHRADY PRACÍ:

- Objednatel provede úhradu faktury po předání a převzetí díla objednatelem

- Úhrada faktury bude provedena objednatelem ve lhůtě splatnosti do 15-ti dnů ode dne jejího vystavení.

- Za neuhrazení faktury ve stanovené lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení termínu dokončení akce z viny zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny dodávky za každý den prodlení.

- PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

- Objednatel se zavazuje provést veškeré úkony související s případným vydáním stavebního povolení popř. ohlášení stavebnímu úřadu.

2

- Objednatel je povinen seznámit kvalifikovaným způsobem odpovědného pracovníka zhotovitele s používáním prostředků a zařízení, s bezpečnostními a požárními předpisy platnými v místě provádění prací.

- Zhotovitel poskytne na montážní práce záruku 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem, na dodávku materiálu a výrobků dle záruk poskytovaných našimi dodavateli.

- Pokud bude mít dílo v době předání drobné vady a nedodělky nebránící užívání, objednatel dílo převezme i s těmito nedostatky, musí být tyto vady a nedodělky sepsány a přiloženy k předávacímu protokolu, kde bude současně stanovena doba na odstranění vad a nedodělků.

- Dílo je řádně splněno, je-li provedeno bez vad a nedodělků. Převzetí díla se provede sepsáním protokolu o předání a převzetí. Přílohou předávacího protokolu budou i zápisy o vykonaných zkouškách.

- Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobených třetí osobě u Č.P. Originál pojistné smlouvy je uložen v sídle firmy.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- Smlouva o dílo bude vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po odsouhlasení obdrží zhotovitel lx , objednatel lx.

- Změny nebo doplňky lze uzavírat pouze písemnou dohodou smluvních stran.

- V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy před dokončením díla, je povinen převzít provedené práce, popřípadě jejich části, ve smyslu smlouvy část II. a III. a tyto uhradit.

- Jakékoli spory, které mohou vzniknout při realizaci díla budou řešit strany

vzájemným jednáním.

- Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Kyjově dne: 05/12.2017

Mgr. Jan Hanáček - ředitel

Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:

Ing. Vysloužil Ludvík - jednatel

3