DODATEK č. 2  KE  S M L O U V Ě  O  D Í L O

ze dne 29. 6. 2017

Smlouva o dílo uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

# I. Smluvní strany

# Objednatel:

Městské kulturní středisko Trhové Sviny

Se sídlem: Sídliště 710, 374 01 TRHOVÉ SVINY

IČ: 00362930

Zastoupeno: Františkem Herbstem, ředitelem

Bankovní spojení:

# (dále jen „objednatel“)

# Zhotovitel:

Název: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby

Sídlo: Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov

IČ:  25168002

DIČ: CZ 25168002

Zastoupený: Janem Matourkem a Ing. Janem Bouchalem, jednateli společnosti

Bankovní spojení: (dále jen „zhotovitel“)

#### II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo „Kulturní dům Trhové Sviny – odvodnění“ (dále také „dílo“), a to v rozsahu dle specifikace uvedené ve výzvě ze dne 22. 3. 2017, odstavec I.

2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených. 
O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany zápis.

#### II.a. Předmět dodatku

#### III. Doba plnění

1.  Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a na základě vzájemného projednání a odsouhlasení (viz zápis z jednání na kontrolním dnu č.10 z 5.12.2017) za účasti investora a TDI stavby, budou v prostoru venkovního schodiště v zadní části objektu KD izolační vrstvy, dlažby a oprava schodů dokončeny a předány objednateli v termínu do 30.04. 2018.

Ostatní body Smlouvy o dílo ze dne 29.6.2017 vč. dodatku č.1 se nemění.

V Trhových Svinech dne: 7. 12. 2017                	           V Rudolfově dne: 6. 12. 2017

Za objednatele:							Za zhotovitele:

…………………………………		 		………………......…………..……...

František Herbst   		  	                      Jan Matourek, jednatel společnosti

ředitel Městského kulturního střediska

............................................................

Ing. Jan Bouchal, jednatel společnosti