Evidenční číslo smlouvy. 459/2017

# Dodatek č. 1

ke  Smlouvě o dílo č. 459/2017 ze dne 7.9.2017

# Město Černošice

Zastoupeno:

se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice

### IČ 00 241 121

na straně jedné (dále jen „objednatel „)

a

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o., r.č./IČ: 18626084

trvale bytem/sídlo: Náchodská 2421, Praha 9 – Horní Počernice, PSČ 193 00.

Zastoupeno: ve věcech smluvních Ing. Jiřím Pospíšilem a Ing. Milošem Smolíkem, jednateli společnosti a ve věcech technických: Zdeňkem Jirátem, hlavním stavbyvedoucím a Jaroslavem Mackem, stavbyvedoucím zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2362

Na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č…459/2017 ze dne 7.9.2017

II.

- Smluvní strany se dohodly, Smlouva o dílo č. 459/2017 ze dne 7.9.2017 se mění takto:

  - Varianta 1:

Čl. III odst. 3.2 se mění a nově zní takto:

,,Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli nejpozději do 30. března 2018. Dílo bude předáno ve formě uvedené v čl. VIII. této smlouvy.“

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.

- Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

- Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 110. schůzi konané dne 20.11.2017 (usnesení č. R/110/4/2017) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 7 dnů od uzavření tohoto dodatku.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatel včetně podpisů ke smlouvě připojených.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

V Černošicích dne:  …............                                           V ……………… dne:…….….

……………………………….                                               ……………………………….

Mgr. Filip Kořínek						Ing. Jiří Pospíšil

Starosta							      jednatel

……..…………………………….

Ing. Miloš Smolík

jednatel