# dnešního dne, měsíce a roku,

uzavírají:

1.	Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:			Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Zastoupená:		doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem

IČ:			49777513

DIČ:			CZ 49777513

Bankovní spojení:	4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

2.	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
	Sídlo:			Klatovská tř. 818/11, 301 00 Plzeň
	Zastoupený:		Ing. arch. Jiřím Oplem, jednatelem 
IČ:			252 29 869
	DIČ:			CZ252 29 869
	Bankovní spojení:	Komerční banka, číslo účtu 27-4481900277/0100 
	(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

- Zhotovitel je držitelem příslušného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.

- Nabídku zhotovitele podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), na zadání veřejné zakázky „ZČU – STRADI (Tylova 59) – projektová dokumentace vč. návrhu interiéru – úprava PD – studie (I)“ vybral objednatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 63  ZZVZ.

- Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy; dohodly se smluvní strany na uzavření této

##### Smlouvy o dílo

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

I.

Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, kterým je vypracování studie úpravou stávající původní projektové dokumentace a  dále  i poskytnutí všech souvisejících činností , a to vše v rozsahu:

- vypracování studie vedoucí ke snížení obestavěného prostoru rekonstrukce objektu;

a to vše při dodržení platných norem a dalších předpisů, zejména z oblasti hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů, při respektování požadavku na minimalizaci investičních a provozních nákladů. Podrobný rozsah předmětu smlouvy je přílohou č. 1 této smlouvy.

  - Součástí studie bude předběžný propočet nákladů na rekonstrukci.

  - Stavbou se ve smyslu této smlouvy rozumí rekonstrukce východní části objektu Tylova 59, Plzeň za účelem dislokace Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni (dále též FZS). Oproti původnímu rozsahu bude rekonstruovaná část zmenšena, rozsahem bude zahrnovat prostory od vjezdové brány ŠKODA přes vstup A, až ke vstupu B, za vstupem B pouze prostory k výtahové šachtě včetně. V této části objektu budou dispozičně navrženy všechny požadované a potřebné provozy ZČU (Fakulta zdravotnických studií, knihovna vč. depozitáře v redukovaném rozsahu, komunikační a provozní prostory, sociální zařízení, serverovna apod.). Rekonstruovaná část objektu bude od stávající nedotčené části (nerekonstruované) stavebně a provozně oddělena.

Úprava projektové dokumentace spočívá především ve vypuštění některých provozů – výdejna jídel menzy, omezení prostorů provozu knihovny, přemístění některých místností Fakulty zdravotnických studií v rámci objektu, příp. další dispoziční úpravy. S tím budou souviset i úpravy (redukce) technického vybavení budovy.

Celkové rozpočtové náklady stavby (rekonstrukce vč. veškerého investičního vybavení) se musí pohybovat v částce do max. 245 mil. Kč bez DPH.

  - Podkladem pro vypracování díla jsou zadávací podmínky včetně všech příloh na zadání shora uvedené veřejné zakázky.

  - Studie  bude Objednateli předána ve 4 (čtyřech) vyhotoveních v listinné podobě a dále v 1 (jednom) vyhotovení v digitální podobě na elektronickém nosiči v následujících formátech: výkresová část ve formátech *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf nebo jim ekvivalentním, textová část ve formátu *.doc nebo jemu ekvivalentnímu. Veškerá dokumentace – všechny listinné výtisky budou opatřeny platným autorizačním razítkem.

  - Smluvní strany se dohodly, že 1x týdně, pokud nebude dohodnuto jinak, se budou konat výrobní porady v sídle Objednatele za účelem průběžné kontroly stavu rozpracovanosti.

  - Objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

  - Zhotovitel v rámci předmětu smlouvy a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a dokončení předmětu díla.

  - Smluvní strany se dohodly a Zhotovitel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Zhotovitele ve věcech, které se týkají této Smlouvy a její realizace je:

jméno:	xxx

e-mail:	xxx

tel.:	 xxx

Změna této osoby musí být Objednateli neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná okamžikem doručení tohoto písemného oznámení Objednateli.

1.10	Smluvní strany se dohodly a Objednatel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Objednatele ve   věcech, které se týkají této Smlouvy a její realizace je:

jméno: 	xxx

e-mail: 	xxx

tel.:  	 xxx,  xxx

II.
Doba plnění a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje dílo popsané v čl. I. této smlouvy provést nejpozději do:

| předání studie | nejpozději do 31.12.2017 |
| --- | --- |

  - Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo popsané v čl. I. této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním Objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky. O předání díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a do kterého Objednatel vytkne případné zjevné vady díla.

  - Místem plnění je sídlo Objednatele - Univerzitní 8, Plzeň (rektorát Západočeské univerzity v Plzni).

III.

Cena díla a platební podmínky

3.1 		Smluvní cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele v rámci veřejné zakázky a je stanovena ve výši 379.500,- Kč bez DPH, sazba DPH 21% ve výši 79.695,- Kč, celková cena vč. DPH činí 459.195,- Kč.

3.2 	Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, a to i když  nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o kterých Zhotovitel při stanovení smluvní ceny vzhledem ke svým odborným znalostem a s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.

3.3	Smluvní cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

3.4.	Smluvní cena bude Objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury po předání  studie.  Přílohou faktury bude protokol o převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran.

3.5 	Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.

3.6.	Splatnost jednotlivých faktur se sjednává na 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli.

  - Objednatel neposkytuje zálohy.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně – bez souhlasu Zhotovitele - započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit Zhotovitel, proti fakturované částce.

IV.

Odpovědnost za vady

4.1 	Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

4.2. 	Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.

4.3. 	Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude dále řídit výchozími pokyny a podklady Objednatele a případnými podmínkami dotčených orgánů.

4.4.  	Záruka za dílo dle této smlouvy činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí provedeného (splněného) díla bez vad a nedodělků mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

V.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

5.1. 	Jestliže Zhotovitel bude v prodlení s provedením jím zhotovovaného díla dle čl. II. této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli tyto smluvní pokuty:

Smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s předáním studie se všemi nezbytnými přílohami v termínu stanoveném v bodě 2.1. této smlouvy.

  - Bude-li Objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.

  - V případě prodlení s  s odstraněním vady dle bodu 4.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den každé takového prodlení.

  - Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové)  způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to ani v případě, že náhrada újmy (majetkové i nemajetkové)  přesahuje smluvní pokutu.

VI.

Autorská práva

  - Zhotovitel touto smlouvou opravňuje Objednatele k užití studie všemi možnými způsoby užití. Licence se poskytuje ke všem možným způsobům užití děl v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě. Objednatel není povinen licenci využít.

  - Objednatel je oprávněn studii zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.

  - Licence se poskytuje jako licence výhradní. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci ke studii třetí osobě. Zhotovitel je povinen zdržet se výkonu práva užít studii.

  - Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytovat třetí osobě.

  - Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle bodu 3.1. této smlouvy.

  - Územní rozsah licence není omezen na území České republiky. Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv ke studii. Množstevní rozsah licence je neomezený.

VII.

Pojištění

7.1	Zhotovitel je povinen před uzavřením této smlouvy předložit Objednateli pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu, která splňuje minimálně rozsah pojištění uvedený v bodě 7.2 této smlouvy.

7.2	Pojištění musí po celou dobu, po níž má trvat, splňovat minimálně tyto všeobecné požadavky na pojištění:

- Zhotovitel musí mít obecné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným limitem minimálně 350.000,- Kč (slovy: Třistapadesát korun českých) ve vztahu ke všem podnikatelským oprávněním, která jsou nutná pro plnění předmětu této veřejné zakázky, a to ve vztahu k území České republiky;

7.3	Zhotovitel je jako pojistník povinen udržovat pojištění tak, jak bylo předloženo, při respektování  min. požadavků na pojištění dle odst. 7.2 této smlouvy, a to beze změn po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, jak je dále uvedeno. Pojištění musí trvat po dobu minimálně pěti (5) let od protokolárního převzetí díla (studie) Objednatelem, resp. až po jeho předání Objednateli bez vad a nedodělků. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno. V případě porušení povinnosti Zhotovitele v oblasti pojištění ve smyslu ust. bodu 7.2 a 7.3 této smlouvy (zejména povinnosti Zhotovitele mít sjednáno předmětné pojištění ve stanovené výši po celou dobu plnění smlouvy, tj. až do převzetí díla, resp. až do jeho předání Objednateli bez vad a nedodělků apod.), je Objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,-Kč za porušení této povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v souvislosti s porušením této povinnosti, a to i v rozsahu, který převyšuje tuto smluvní pokutu.

  - Pro vyloučení pochybností se uvádí, že rizika související s úhradou spoluúčasti, případně s tím, že skutečná škoda způsobená pojistnou událostí bude vyšší než pojistná částka, nese pouze zhotovitel.

## VIII.

## Prohlášení a závazky Zhotovitele

8.1. 	Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

8.2.	Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

(a)	zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. – insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele; a/nebo

(b)	zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Zhotovitele k úhradě nákladů tohoto řízení před řádným předáním díla Objednateli; a/nebo

(c)	vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

(d)	splnění podmínek prohlášení úpadku Zhotovitele, tj. zejména, že Zhotovitel je předlužen anebo insolventní; a/nebo

(e)	změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

(f)	rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo

(g)	omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo

(h)	všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a

(i)	rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

## IX.

## Odstoupení od smlouvy, zánik závazku

- Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodu uvedených v této smlouvě nebo v zák. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména však:

- ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku ze smlouvy nebo se splněním i dílčích termínů po dobu delší než 2 týdny;

- Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně Objednatelem upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;

- Zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou;

- Zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele;

- Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

V případech uvedených pod písm. a) až d) je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího, tzn. bez předchozího písemného upozornění na možnost odstoupení.

9.3	Pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněna odstoupit písemným oznámením druhé smluvní straně.

9.4	V případech, kdy je to v této smlouvě výslovně uvedeno, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit již bez dalšího poté, co se o důvodu k odstoupení dozví. Je zcela na uvážení Objednatele, zda i v těchto případech Zhotovitele na svůj úmysl odstoupit předem upozorní, event. stanoví Zhotoviteli náhradní lhůtu pro splnění jeho povinnosti.

9.5	Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně, pokud v této smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje záruka, nároků z titulu záruky za provedení díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, z ustanovení smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

9.6	Odstoupením se smlouva ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení. Odstoupením zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného smlouvou nesplněné ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané smlouvou v platnosti.

9.7	Zanikne-li tato smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část díla, kterou do doby odstoupení ukončil a která nevykazuje žádné vady. Zaplacením ceny za provedenou část díla do doby odstoupení jsou nároky Zhotovitele uspokojeny.

X.

Ostatní ujednání

10.1.	Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.

10.2. 	Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.

10.3. 	Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

10.4. 	Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

10.5. 	Zhotovitel se zavazuje, že vyzve Objednatele k převzetí díla nejméně 3 pracovní dny předem a o předání a převzetí bude sepsán protokol, jenž bude podepsán oběma smluvními stranami.

10.6. 	Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a obdobně zhotovitel zaváže i jeho subdodavatele. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou povinni poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.

XI.

Závěrečná ustanovení

11.1	Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, a dalšími příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky. Právo na předložení dodatku ke smlouvě mají obě smluvní strany.

11.2.	Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

11.3.	Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 - Podrobný popis předmětu smlouvy

11.4.	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.5.	Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily s celým textem smlouvy a s textem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

11.6.	Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, pravou, srozumitelnou a vážnou vůli, a na důkaz čehož k ní připojují své podpisy.

V Plzni dne …………… 				V Plzni  dne ……………

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

Západočeská univerzita v Plzni				ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

……………………….......……				……………………………………

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček			Ing. arch. Jiří Opl

rektor							jednatel

Příloha č. 1

Podrobný popis předmětu smlouvy

ad a)	vypracování studie, vedoucí ke snížení obestavěného prostoru rekonstrukce objektu. Rozsahem bude rekonstruovaná část objektu zahrnovat prostory od brány ŠKODA přes vstup A, až ke vstupu B, za vstupem B pouze prostory k výtahové šachtě včetně. Celkové náklady stavby (rekonstrukce vč. veškerého investičního vybavení) by se měly pohybovat v částce do max. 245 mil. Kč bez DPH. Studie bude zpracována tak, aby co nejvíce respektovala původní požadavky Fakulty zdravotnických studií a ostatních uživatelů.

Součástí studie bude předběžný propočet nákladů na rekonstrukci, zpracovaný v členění nákladů dle struktury Investičního záměru stavební akce, který bude schvalovat MŠMT (investice - stavba, investice – náklady pořízení PS jiných než ICT, investice – náklady pořízení strojů a zařízení ICT, neinvestice).

Způsob vyhotovení požadované studie:

Projektová dokumentace, vypracovaná v souladu s ust. zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona,  v platném znění a v souladu s platnými normami a předpisy, v souladu požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci a ve Smlouvě o dílo, bude zpracována v českém jazyce a Objednateli  předána v listinné podobě ve čtyřech (4) vyhotoveních,  a dále v 1 (jednom) vyhotovení v digitální podobě na elektronickém nosiči v následujících formátech: výkresová část ve formátech *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf nebo jim ekvivalentním, textová část ve formátu *.doc nebo jemu ekvivalentnímu. Veškerá dokumentace – všechny listinné výtisky budou opatřeny platným autorizačním razítkem.