Smlouva o dílo

Smluvní strany

Univerzita Karlova

Ústav jazykové a odborné přípravy

sídlem Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2

IČO: 00254061

DIČ: CZ00254061

zastoupený Mgr. Janem Podroužkem, ředitelem

(dále jen objednatel)

BAUING KV s.r.o.

sídlem Plaská 622/3, 150 00 Praha 5

doručovací adresa: Jáchymovská 80, 360 04 Karlovy Vary

IČO:	29414075

DIČ:	CZ29414075

č. ú. 2113318479/2700

zastoupená Ing. Jiřím Sárou, jednatelem

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je provedení stavebních oprav souvisejících s opravou fasády a střechy

- v objektu JUSTICE, Karlovarská 333/11 Mariánské Lázně

- v objektu BALMORAL, Hlavní 390 Mariánské Lázně

dle přiloženého rozpočtu, který je specifikovaný v příloze č. 1 a č. 2 smlouvy.

- Veškeré práce budou provedené dle dokumentace vypracované projektovou kanceláří Markant.

- Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a úkony, kterých je třeba k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy včetně zkoušek a revizních zpráv ve smyslu ČSN v plném rozsahu a profesích.

Realizace stavebních oprav bude provedena v souladu se stavebním zákonem a příslušnými právními normami a předpisy a s podmínkami stavebního povolení včetně vyjádření veřejnoprávních orgánů.

- K činnostem zhotovitele nepatří:

- výkon technického dozoru investora,

- administrativa spojená s financováním díla,

- vyřízení stavebního povolení a ostatních dokladů,

- zhotovení projektové dokumentace.

II.

Termíny realizace

- Zhotovitel provede předmět této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení prací 			30. 09. 2016

Dokončení prácí			15. 12. 2016

- Doba plnění, uvedená v předchozím odstavci, se prodlužuje o dny, ve kterých prokazatelně objednatel znemožnil zhotoviteli dílo provádět nebo provádění díla bylo znemožněno klimatickými podmínkami nebo jinými nepředvídatelnými přírodními vlivy, avšak jen tehdy, pokud o tom byl pořízen souhlasný zápis ve stavebním deníku.

- Pokud by klimatické podmínky a technologické postupy neumožnily provedení prací v prvotřídní kvalitě, budou termíny výstavby písemně upraveny (prodlouženy) po vzájemném jednání mezi objednatelem a zhotovitelem.

- Dodávka je splněná ukončením přejímacích řízení mezi objednatelem a zhotovitelem. Je splněná i tehdy, jestliže zhotovitel dílo dokončí v souladu s touto smlouvou a dle schválené dokumentace, avšak přejímací řízení nebude dokončeno z důvodu na straně objednatele.

III.

Cena

- Cena za řádně dokončený a předaný předmět smlouvy specifikovaný v této smlouvě činí:

- objekt JUSTICE, Karlovarská 333/11 Mariánské Lázně:

cena bez DPH                     2 739 470,63 Kč

cena včetně DPH		     3 150 391,22 Kč

- objekt BALMORAL, Hlavní 390 Mariánské Lázně:

cena bez DPH                      1 443 050,-    Kč

cena včetně DPH		     1 659 507,50 Kč

- Dohodnutá cena za dílo byla stanovena dle rozsahu prací uvedených v   příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy.

- Výše uvedená cena předmětu smlouvy obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla této zakázky.

- Cena předmětu smlouvy vychází z přiloženého položkového rozpočtu a je stanovena jako nejvýše přípustná a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Tato cena může být překročitelná pouze z důvodů na straně zadavatele a to zejména z důvodů nepředvídatelných událostí nebo změny obecně platných právních předpisů s dopadem na celkovou výši nabídkové ceny.

- Dohodnutá cena za dílo nezahrnuje:

-	vícepráce vyvolané písemnou změnou nebo písemným rozšířením zadání formou dodatku ke smlouvě a spojené s   nimi dodatečné náklady,

-	zvýšení nákladů způsobené použitím materiálů, postupů a technologií, které nebyly stanoveny v zadání, anebo jsou svou mimořádnou kvalitou neobvyklé a přesto je objednatel písemně požadoval.

Toto neplatí, pokud takové materiály či postupy použil zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele.

-	nárůst nákladů způsobených změnami norem, požárních a hygienických předpisů, o kterém zhotovitel předem písemně objednatele informoval,

-	prokázané škody vzniklé zhotoviteli v důsledku přerušení financování díla na dobu delší než jeden měsíc, pokud k tomuto došlo prokazatelně z důvodu na straně objednatele,

-	vícenáklady vzniklé jako důsledek požadavků objednatele na změnu již provedených prací, pokud byly práce provedeny dle zadání formou písemného dodatku k této smlouvě.

IV.

Platební podmínky

- Všechny úhrady za provedené práce budou realizovány formou přímé úhrady na účet zhotovitele vedený u  Unicreditbank.

- Podkladem pro fakturaci budou protokoly o provedených pracích za předmětné období podepsané zmocněnci obou smluvních stran. Protokol bude obsahovat ocenění provedených prací v  daném měsíci, tj. měsíčně bude maximálně jedna fakturace.

- Faktury budou vystaveny ve čtyřech exemplářích do pěti kalendářních dnů od data oboustranného potvrzení protokolu a neprodleně poté doručeny objednateli. Splatnost faktury bude 14 kalendářních dnů od data jejího vystavení v případě, že zhotovitel doručí objednateli příslušnou fakturu do osmi kalendářních dnů od potvrzení protokolu posledním účastníkem.

V.

Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel provede na vlastní náklady podle platných předpisů následný protipožární dozor po ukončení svářečských prací nebo prací s otevřeným ohněm.

- Zhotovitel je povinen vyzvat minimálně 3 pracovní dny předem telefonicky zodpovědného zástupce objednatele k účasti na předepsaných zkouškách a revizích.

- Zhotovitel provede likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci předmětu plnění.

- Zhotovitel k přejímacímu řízení rovněž předá objednateli doklady o všech předepsaných zkouškách, revizích a kontrolách. Zhotovitel bude respektovat a zajistí splnění všech podmínek vyjádření dotčených orgánů a organizací včetně všech podmínek povolení a rozhodnutí, které má, nebo je zajistil v průběhu plnění předmětu smlouvy.

- Odpovídá dle příslušných předpisů za škody jím zaviněné, způsobené pří výstavbě nebo v souvislosti s ní třetím osobám.

- Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy v souladu s příslušnými ČSN a s  požadavky kompetentních orgánů.

- Zhotovitel zajistí povolení k zvláštnímu užívání komunikace Hlavní 390, Mariánské Lázně.

- Obstará a zajistí nakládku a vykládku, rozvoz a řádné uskladnění veškerých materiálů, předmětů a zařízení potřebných k řádnému provedení stavby.

- Zhotovitel nese odpovědnost za poškození pozemních inženýrských sítí a konstrukcí na území staveniště, o nichž byl písemně informován před předáním staveniště, nebo pokud jsou zaznamenány v dokumentaci.

- Poškozená vedení a konstrukce uvede do původního stavu na vlastní náklady.

- Zajistí odborné vedení stavby a prováděných prací kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech vlastních výkonů, funkcí a prací.

- Zajistí pro plnění smlouvy veškeré pracovní síly, mechanismy, materiály a dodávky včetně vybudování zařízení staveniště a jiných pomocných zařízení, kterých je třeba k provedení a dokončení předmětu smlouvy.

- Řádně udržuje veřejné komunikace a odstraní neprodleně veškerá znečistění a poškození komunikací, ke kterým by došlo provozem zhotovitele. Rovněž tak zajistí úklid na staveništi včetně úklidu veřejných chodníků ke staveništi přiléhajících v souladu s Dopravně - inženýrským rozhodnutím.

- Dovoz stavebních materiálů na staveniště bude prováděn dle povolení, které objednatel předá při předání staveniště.

VI.

Povinnosti objednatele

- Předá protokolárně zhotoviteli staveniště k provádění prací dle předmětu smlouvy včetně 2 exemplářů dokumentace.

- Předá zhotoviteli sdělení k ohlášení stavebních úprav před zahájením stavebních prací, zároveň předá včas ostatní povolení potřebná k realizaci předmětu smlouvy.

- Zajistí trvalý technický dozor nad prováděním smluvních prací.

- Určí pro řádné provádění stavby místa odběru energie a vody na staveništi v  dostatečném množství a body napojení na kanalizace, vše schválené příslušnými orgány.

- Plní včas a řádně své platební povinnosti vůči zhotoviteli stanovené smlouvou.

- Objednatel svolává kontrolní dny na stavbě.

VII.

Stavební deník, stavební dozor, dokumentace

- Zhotovitel povede ode dne zahájení prací stavební deník.

Deník bude veden v originále se dvěma kopiemi, z nichž jednou obdrží objednatel.  Po dokončení stavby si ponechá objednatel originál, jedna kopie zůstává zhotoviteli.

- Právo provádět zápisy ve stavebním deníku budou mít jen zmocněnci zhotovitele a objednatele a orgány státního stavebního dohledu.

- Případné změny v technické dokumentaci budou dohodnuty mezi zmocněnci obou stran a zapsány do stavebního deníku.

- Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápis ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů. Jestli-že na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.

- Technický dozor investora vykonává osoba zmocněná objednatelem. Zmocnění bude zapsáno do stavebního deníku při zahájení prací.

- Technický dozor investora má právo nařídit zmocněnci zhotovitele přerušení, zastavení nebo pokračování v pracích v případě, jestli-že zmocněnec zhotovitele neakceptuje rozhodnutí dozoru.

- V rámci dozoru má objednatel právo kontrolovat jakost a rozsah prací ve shodě s projektovou dokumentací předanou zhotoviteli a harmonogramem výstavby, a to od zahájení až do ukončení stavby.

- Stavební deník musí být na stavbě neustále k dispozici zmocněným zástupcům objednatele a představitelům kompetentních orgánů.

VIII.

Penále

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení prací sjednaný v čl. II. této smlouvy, má objednatel právo účtovat penále ve výši 3 000,- Kč za každý den zpoždění, maximálně do výše 10% ceny díla.

- V případě, že objednatel nedodrží termíny splatností faktur sjednané dle čl. IV. této smlouvy, má zhotovitel právo účtovat penále ve výši 0, 1% z fakturované částky za každý den prodlení.

- Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad, za něž odpovídá zhotovitel, které  byly zjištěny při převzetí díla nebo v době odpovědností za vady po převzetí díla činí 1 000,-Kč za každou vadu a den prodlení v dohodnutém nebo soudem stanoveném termínu odstranění vad až do dne, kdy budou vady odstraněny.

- Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ a výslovně sjednávají, že ujednáním smluvní pokuty za porušení povinnosti není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokuty.

IX.

Přejímky

- Veškeré přejímky budou prováděny v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, zpráv a kompletní projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

Objednatel předá soupis požadovaných dokladů k přejímacímu řízení.

- Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele pět pracovních dnů před zakrytím, zápisem do stavebního deníku způsobem stanoveným v čl. VII., pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn po zkontrolování kvality prací provést zakrytí bez jeho účastí. Účast objednatele, případně představitelů českých orgánů na řízení a zakrytí prací samo nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu smlouvy ani odpovědnosti za záruky.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně sedm pracovních dnů předem doporučeným dopisem k zahájení přejímky kompletně dokončeného předmětu smlouvy nebo jeho dohodnuté části. Nestaví-li se objednatel k přejímce, vyzve zhotovitel objednatele k přejímce v náhradním termínu minimálně 7 pracovních dnů předem.

- Nedostaví-li se objednatel ani v tomto náhradním termínu, zhotovitel provede přejímku jednostranně, budou-li provedení, rozsah i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá objednateli veškerou dokumentaci a doklady.

- Objednatel převezme předmět smlouvy, či jeho dohodnutou část i v případě, že se v průběhu přejímky objeví některé nepodstatné ojedinělé vady a nedodělky, které nebrání řádnému provozu a užívání předmětu smlouvy nebo jeho části a zaváže-li se zhotovitel, že odstraní tyto vady a nedodělky v termínu společně dohodnutém.

- O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami protokol, v němž budou určeny lhůty k odstranění event. vad a nedodělků. Dnem podpisu přejímacího protokolu přechází vlastnictví a rizika týkající se předmětu smlouvy nebo její dohodnuté části na objednatele a začíná běžet záruční lhůta.

- K provedení přejímky určí smluvní strany své zmocněnce.

X.

Rizika a pojištění

- Zhotovitel nese odpovědnost za veškerá poškození materiálů, dodávek, zařízení a pomocných mechanismů, která jsou v jeho vlastnictvím, jakož i za rozpracovaný a vybudovaný objekt až do okamžiku převzetí předmětu smlouvy ve smyslu čl. IX. smlouvy.

- Riziko případného zničení nebo poškození přechází na objednatele podpisem protokolu o přejímce ve smyslu čl. IX. smlouvy.

§ 11.

Záruky

- Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení celé stavby v rozsahu, kvalitě a parametrech, stanovených projektovou dokumentaci a touto smlouvou včetně její příloh, a to po dobu pěti let ode dne protokolárního převzetí stavby objednatelem.

Toto se nevztahuje na dodávky, u nichž výrobce poskytuje kratší záruční dobu a vady prokazatelně způsobeny zanedbáním údržby. Na skutečnost kratší záruční doby upozorní zhotovitel zápisem do stavebního deníku.

- Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady a nedostatky odstranit, ať již vznikly provedením, dopravou, montáží nebo použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který zhotovitel odpovídá.

- Zhotovitel neodpovídá za vady, vzniklé v záruční době v důsledku neodborného zásahu nebo neodborného provozování objektu ze strany objednatele nebo třetí osoby.

- Před uplynutím záruční lhůty bude provedeno komisionální vyhodnocení garančního provozu a zjištění, zda byly odstraněny dosud reklamované vady. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na výzvu objednatele tohoto řízení, jakož i vlastního garančního měření a zajistí odstranění všech vad vzniklých z viny zhotovitele, které komise zjistila.

§ 13.

Závěrečná ustanovení

- Objednatel a zhotovitel jmenují své zmocněnce nejpozději do sedmi pracovních dnů po podpisu smlouvy.

- Před zahájením prací oznámí zhotovitel objednateli jména svých pracovníků pověřených technickým vedením prací.

- Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.

- Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly uzavřeny písemně a podepsány oběma stranami smlouvy.

- Práva a povinnosti smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a nejsou v ní výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- Zhotovitel souhlasí se zpracováváním a uchováváním osobních údajů, které v souvislosti se smlouvou objednateli sdělí. Souhlas uděluje i za účelem archivace uvedených osobních údajů, jakož i případného vypořádání závazků, vztahujících se k této smlouvě.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se seznámily s jejím obsahem, bez výhrad s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí UK neprodleně po podpisu smlouvy. UK se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

- Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy č. 1 a č. 2.

V									V   Praze dne

za zhotovitele: 						za objednatele:

------------------------------------------				-------------------------------------------