# DODATEK č. 2

# ke smlouvě o dílo č. PO 1004/S/16

na akci

„Rekonstrukce a dostavba objektu Na Bojišti 1 v Praze 2 pro Simulační centrum 
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2 (SC VFN) – projektová dokumentace“

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem:				U Nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2

IČ: 					000 64 165

DIČ: 				CZ00064165

zastoupena:			Mgr. Danou Juráskovou Ph.D., MBA, ředitelkou

bankovní spojení:			Česká národní banka

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

zástupce pro technická jednání:	xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „objednatel“ na straně jedné)

a

KANIA a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427

se sídlem:				Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

zastoupena:			Ing. Davidem Kaniou Ph.D., MBA, členem představenstva

IČ: 					268 178 53

DIČ: 				CZ26817853

bankovní spojení:			Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 			xxxxxxxxxxxxxx

zástupce pro technická jednání:	xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně dále jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ke smlouvě o dílo ze dne 2. 6. 2016, evidované u objednatele pod sp. zn. PO 1004/S/16 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 8. 2016 (dále jen „smlouva“) tento

dodatek č. 2:

Článek I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla a změně ceny díla takto:

- Na základě závazného stanoviska OPP MHMP ze dne 21. 12. 2016 se předmět části díla uvedeného v čl. II, odst. 5 smlouvy „Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby“ rozšiřuje o tyto práce ve stanovisku uvedené a požadované:

  - Podrobná dokumentace charakteristických  vybraných typů oken

  - Průzkum oken a balkonových dveří včetně průzkumů barevnosti, otvíracích mechanismů, příp. mříží, vyhodnocení  / repase, konzervace, výměna za repliku / a vypracování restaurátorských záměrů

  - Restaurátorský průzkum, vyhodnocení a následné vypracování restaurátorského záměru restaurování historických vitrážových výplní ve 3.NP

  - Restaurátorský průzkum dochovaných historických prvků v prostoru bývalé Dienzenhoferovy ul. a prostoru nádvoří, koncept řešení, vypracování restaurátorského záměru / zábradlí, bývalý  bazének, dlažba /

  - Vyhodnocení a následné vypracování restaurátorského záměru rehabilitování historického oplocení  / plot, vjezdové brány, branka, plotová zeď /

  - Doplnění stavebně historického průzkumu vývoje a stávající podoby předprostoru bývalé Dienzenhoferovy ul. a prostoru nádvoří

  - Průzkum fasády - sgrafitová výzdoba, barevnosti, výzdobné prvky

2.  	Cena části díla uvedená v čl. V, odst. 1, písm. d) smlouvy „Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr (DPS)“, která před uzavřením tohoto dodatku činila 1.980.000,- Kč bez DPH, se zvyšuje o částku 355.600,- Kč bez DPH a je celkem stanovena na částku 2.335.600,- Kč bez DPH. Plnění dle tohoto dodatku ve výši 355.600,- Kč bez DPH bude fakturováno samostatným daňovým dokladem.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní smluvní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 2 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dle ustanovení § 219, odst. 1, písm. a) z. č. 134/2016 Sb. a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejnit tento dodatek zákonem stanoveným způsobem.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Příloha č. 2 - Závazné stanovisko OPP MHMP ze dne 21. 12. 2016

V Ostravě dne  						V Praze dne

………………………………………					………………………………….

za zhotovitele						za objednatele

Ing. David Kania, Ph.D., MBA,					Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA,

člen představenstva						ředitelka