# Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586  a  násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném

mezi

objednatelem:       Statutární město Mladá Boleslav,

Komenského nám. 61,

293 49 Mladá Boleslav

IČO: 00238295	DIČ: CZ 00238295

Zastoupené statut. zástupcem:

MUDr. Raduanem Nwelatim, primátorem

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

zhotovitelem :        Slavoj  MB  s.r.o.  Novákova 1328/III Mladá Boleslav

IČO: 257 40 792             DIČ: CZ 257 40 792

Zastoupenou v obchodním rejstříku U Městského soudu v Praze

v oddíle C, vložce 65965 jednající jednatelem

ing. Pavlem Bělohubým

Tel.:  604 218 660

Email:  belohuby@slavojmb.cz

předmět díla:        Stavební úpravy bytu č.5 Ptácká č.p.119,

Mladá Boleslav.

Provedení prací v rozsahu vysoutěžené cenové nabídky,

která je nedílnou součástí smlouvy o dílo

termíny plnění:     zahájení    20.11.2017                  dokončení      15.2.2018

( s ohledem na klimatické podmínky umožňující zásah do střešní konstrukce a krytiny )

podklady pro realizaci díla, předání staveniště:

Objednavatel zajistí a stanoví místa odběru elektrické energie a vody, stanoví podmínky a cesty, pro pohyb pracovníků zhotovitele za účelem provádění díla.

Zpětné předání staveniště ( prostory vyčleněné objednateli za účelem skladování a realizace díla ) objednateli proběhne .maximálně do 5 dní od dokončení a předání díla

místo plnění:         byt č.5 v Ptácké ul. č.p. 119, 293 01 Mladá Boleslav

cena díla a způsob financování: Cena je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky:

769 351,- Kč + 15% DPH

884 753,- vč. DPH

Konečná faktura  bude vystavena po úplném dokončení díla a převzetí díla objednatelem.

V průběhu díla může zhotovitel fakturovat dle prostavěnosti do maximální výše 90% z celkové částky díla.

Fakturaci bude předcházet rekapitulace a předložení provedených prací zástupci objednatele. Po odsouhlasení může zhotovitel vystavit fakturu se splatností 15 dní.

Oprávnění k jednání:

za zhotovitele:	ve věcech smluvních	- ing. Pavel Bělohubý

ve věcech technických	- ing. Pavel Bělohubý

za objednatele	ve věcech smluvních	- MUDr. Raduan Nwelati

ve věcech technických	- Radek Zahrádka

-   Ing. Jitka Jonášová

-   Světlana Lindrová

předání díla: 	K předání díla vyzve zhotovitel objednatele po dokončení všech prací tak, aby bylo možné provést kalaudaci. Zápis o jejím předání a převzetí bude učiněn do stavebního deníku a zároveň bude vystaven předávací protokol.

.

odpovědnost za vady:   24 měsíců na komponenty a dodávky materiálů, na které je výrobcem stanovena záruční lhůta 24 měsíců ( např. materiály ZTI, elektro, ústřední vytápění, ); 60 měsíců na montáže

ostatní ujednání:

1.Pokud se vyskytnou vícepráce budou před jejich prováděním projednány zápisem ve stavebním deníku s určením přesné ceny,nebo s určením pravidla pro sestavení ceny

Případné dohodnuté vícepráce budou započteny v konečné faktuře.

2.Nebude-li objednatel akceptovat při realizaci zakázky nepředpokládané nezbytné vícepráce,které by v případě jejich neprovedení znamenaly ohrožení statického,

funkčního a kvalitativního výsledku díla,má zhotovitel právo neposkytnout na prováděné dílo záruku,nebo přímo odstoupit od smlouvy.

3.Objednatel prohlašuje,že má zajištěno financování na plynulý průběh výstavby.

4.Smluvní pokuta je stanovena oboustranně stejná a to ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení neplnění termínů stanovených touto smlouvou max.však do 5.%

ceny díla.

5. Zhotovitel povede po celou dobu realizace díla stavební deník.

6. Nebyl stanoven termín kontrolních dní, obě strany se zavazují, že budou vzájemně, urgentně reagovat na vyzvání druhé strany a postupovat tak, aby nebyl narušen plynulý průběh prací.

Zhotovitel vždy vyzve objednatele k prohlídce díla po vybourání a před zakrytím nově provedených konstrukcí.

7. Ostatní vztahy blíže v této smlouvě neurčené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.

8. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu.

Za objednatele :            6.12.2017                                           MUDr. Raduan Nwelati

---------------------------------------------------------------------------------------------

datum                                      razítko                                                    podpis

Za zhotovitele  : 	13.11.2017					Ing. Pavel Bělohubý

----------------------------------------------------------------------------------------------

datum                                   razítko                                                      podpis