Evidenční číslo Objednatele						       Evidenční číslo Zhotovitele

9132/00071								  	2016/009

DODATEk Č. 3

SmlouvY  o  dílo

OBJEDNATEL:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Sídlo:						Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Zastoupený: 						prof. MVDr. Ing. Pavlem Suchým, CSc.,

rektorem

IČ: 						62157124

DIČ: 						CZ62157124

Bankovní spojení: 						ČSOB, a.s. Brno

Číslo účtu: 						XXXXXXXXXXXXX

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních:	Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., kvestorka

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITEL:

Zlínstav a.s.

Sídlo:	Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zastoupený: 	Jiřím Stacke, předsedou představenstva a.s.

IČ: 	283 15 669

DIČ: 	CZ28315669

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXXXX

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ) v platném znění tento dodatek č.3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „Dodatek č. 3“) tohoto znění:

Článek I. Předmět dodatku

- Článek II. smlouvy o dílo „DOBA PLNĚNÍ“, odstavEC 2.2.3. se upravujE následovně

2.2.3    řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívaní), nejpozději do 469 kalendářních dnů od zahájení provádění díla dle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy, tj. 31.1.2018.

- Článek IV.1. smlouvy o dílo „Cena STAVBY“, odstavCE 4.1.1., 4.1.2. A 4.1.4. se upravují následovně

4.1.1.	Cena stavby podle odst. 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

110 760 297,- Kč

Tato částka zahrnuje následující:

Cena dle smlouvy o dílo                   103 892 812,- Kč

Úprava ceny dle Dodatku č. 1                            0,- Kč

Úprava ceny dle Dodatku č. 2                 309 331,- Kč

Úprava ceny dle Dodatku č. 3              6 558 154,- Kč

Tato částka je rozdělena na investiční a neinvestiční položky takto:

Investiční položky:                            108 131 110,- Kč

Neinvestiční položky:                           2 629 187,- Kč

### 4.1.2.	Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 110 760 297,- Kč činí částku

23 259 662,- Kč

### 4.1.4.	Celková cena stavby činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

134 019 959,- Kč

(slovy: stotřicečtyřimiliónůdevatenácttisícdevětsetpadesátdevět Kč)

Tato částka je rozdělena na investiční a neinvestiční položky takto:

Investiční položky:                             130 838 643,- Kč

Neinvestiční položky:                           3 181 316,- Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 9132/00071 (2016/009) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.1.2017 a Dodatku č.2  ze dne 25.5.2017 zůstávají  v platnosti a beze změn.

- Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 9132/00071 (2016/009) ze dne 12.10.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.1.2017 a Dodatku č.2  ze dne 25.5.2017  .

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č.3  jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1) Změnové listy č. 005, č. 006, č. 008, č. 009

- Podrobný rozpis změn ceny stavby je uveden ve Změnovém listu č. 005, č. 006, č. 008, č. 009, které tvoří jako nedílná součást přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

- Dodatek č.3 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel čtyři vyhotovení.

V Brně dne ………......………..……	 Ve Zlíně dne ……………………….

_________________________			    	          		__________________________

za Objednatele	                           za Zhotovitele

Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.                                                                                        Jiří Stacke

rektor VFU Brno	předseda představenstva Zlínstav a.s

Příloha č. 1.  Dodatku č. 3

Změnové listy č. 005, č. 006, č. 008, č. 009