Dodatek č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č.2/2017

uzavřený podle správního řádu České republiky souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

(1)

Objednatel 			Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech,

příspěvková organizace

Se sídlem:		Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.

IČO:		00075078

DIČ:		CZ00075078

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	  xxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Luboš Smolík, ředitel organizace

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Luboš Smolík, ředitel organizace

Telefon:		xxxxxxxxxxxx

E-mail:		info@muzeumklatovy.cz

Zhotovitel	RE, s. r. o.

Registrován v OR u: 	Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18493

Se sídlem:	Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2

IČO:	48591441

DIČ:	CZ48591441

Bankovní spojení:	KB a.s. Praha

Číslo účtu:	 xxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mark Brož, ak. mal.

E-mail:			info@resro.cz

Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“ se dohodli na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2017 uzavřené dne 10.6.2017.

II. PŘEDMĚT DODATKU

(1)

Tímto dodatkem se mění čl. IV CENA DÍLA smlouvy o dílo a to následovně:

Cena původní bez DPH			1.204.390,00 Kč

Cena víceprací bez DPH			     20.130,00 Kč

DPH 21%					   257.149,20 Kč

Cena celkem vč. DPH			1.481.669,20 Kč

Ke změně dochází z důvodu navýšení prací oproti původnímu znění SOD a jejích příloh.

(2)

Tímto dodatkem se též mění čl. V. TERMÍN PLNĚNÍ smlouvy o dílo a to následovně:

Dokončení restaurátorských prací:		nejpozději do 8.12.2017

Předání díla a převzetí díla:			nejpozději do 8.12.2017

Ostatní termíny v článku zůstávají neměněny.

(3)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, po 2 pro každou Smluvní stranu.

(2)

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1:

Cenová nabídka na provedení stavebních prací v zadní místnosti barokní lékárny U Bílého jednorožce v Klatovech

Za zhotovitele:					Za objednatele:

V ...........................dne............................               V Klatovech dne…………………….

…...…………………………………                     ………………………………………....

ak. mal. Marek Brož                                             Mgr. Luboš  S M O L Í K

jednatel firmy RE, s. r. o.                 	   ředitel Vlastivědného muzea Dr. Hostaše						          v Klatovech, příspěvkové organizace