Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Martin Červený, zástupce ředitele

sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

A69 – architekti s. r. o.

zastoupený: Ing. arch. Borisem Redčenkovem, jednatelem

sídlo: Valdštejnova 8, 350 02 Cheb

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15059

IČO: 26355981

DIČ:  CZ26355981

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2358 a násl. a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

s názvem

„Vypracování koncepční studie a studie proveditelnosti vymezené oblasti Klárova, 
k. ú. Malá Strana - Praha 1“

I. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, které spočívá ve vypracování koncepční studie a studie proveditelnosti vymezené oblasti Klárova, 
k. ú. Malá Strana - Praha 1 (dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a v souladu s čl. II této smlouvy uhradit zhotoviteli cenu díla.

- Předmětem plnění veřejné zakázky budou následující standardní výkonové fáze:

  - fáze 1 – přípravné práce – seznámení se s podkladovými materiály, průzkumy a analýzami, vlastní vyhodnocení vstupních podkladů, předběžné vymezení a upřesnění potřebných projektových prací 
a speciálních profesí a určení rozsahu těchto prací;

  - fáze 2 – návrh stavby – příprava a zpracování návrhu stavby, koordinace specialistů, textová část návrhu stavby, výkresová část návrhu stavby, upřesnění specifikace potřebných částí předběžných průzkumů pro specialisty koordinované architektem, uskutečnění jednání architektem k zamýšlenému dílu s dotčenými orgány a subjekty; předběžný odhad investičních nákladů, stanovení některých speciálních časových a organizačních náležitostí stavby.

  - fáze 3 – získání předběžného stanoviska od dotčených orgánů a subjektů připravujících záměr v řešeném území ve spolupráci s objednatelem.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k realizaci díla.

- Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1 – řešené území a v příloze č. 3 specifikace zakázky, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- Plnění předmětu smlouvy bude provedeno za podmínek stanovených v této smlouvě (včetně příloh), dále pak za podmínek stanovených ve výzvě (č. VU 17-0094/7), včetně jejích příloh a v nabídce zhotovitele.

- V rámci zpracování díla se zhotovitel zavazuje k účasti na všech pracovních poradách svolaných objednatelem a respektování závěrů na nich přijatých. Počet a termíny porad stanoví objednatel podle postupu prací na díle. První vstupní pracovní porada se uskuteční spolu se zahájením prací na díle.

II. Cena a platební podmínky

- Celková cena za zpracování předmětu smlouvy činí:

- 685.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesátpěttisíc korun českých) bez DPH,

- 828.850,- Kč (slovy: osmsetdvacetosmtisícosmsetpadesát korun českých) s DPH.

- Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční ve třech(3) fázích, vždy po předání kompletního části díla dle specifikace v čl. III této smlouvy, a to po  oboustranném podepsání akceptačního protokolu 
a bude probíhat takto:

- po splnění 1. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 68.500,- Kč (slovy: šedesátosmtisícpětset korun českých) bez DPH, 
tj. 82.885,- Kč s DPH,

- po splnění 2. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 548.000,- Kč (slovy: pětsetčtyřicetosmtisíc korun českých) bez DPH, 
tj. 663.080,- Kč s DPH.

- po splnění 3. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 68.500,- Kč (slovy: šedesátosmtisícpětset korun českých) bez DPH, 
tj. 82.885,- Kč s DPH.

- Cena uvedená v čl. II odst. 1 této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Rozhodným dnem je den změny sazby DPH.

- Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele za realizaci předmětu smlouvy 
podle této smlouvy a zhotovitel nemá nárok na jakoukoliv další platbu související s prováděním předmětu smlouvy.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na základě řádně a oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury), a to se splatností 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem, jež má veškeré náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy ZAK 17-0094/7 a číslo fáze, za kterou je fakturováno.

- Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem 
za provedené a na základě akceptačního protokolu předané dílo dle čl. IV této smlouvy.

- V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není objednatel povinen ji proplatit.

- V případě, že faktura nebude vystavena řádně v souladu se zákonem a nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

III. Termín plnění

- Zhotovitel je povinen předat objednateli celý předmět smlouvy nejpozději do: 5. 3. 2018.

Zhotovitel je dále povinen objednateli odevzdat jednotlivé části díla následovně:

- Fázi č. 1 plnění předmětu smlouvy je povinen zhotovitel objednateli předat 
nejpozději do: 22. 12. 2017.

- Fázi č. 2 plnění předmětu smlouvy je povinen zhotovitel objednateli předat 
nejpozději do: 5. 2. 2018.

- Fázi č. 3 plnění předmětu smlouvy je povinen zhotovitel objednateli předat 
nejpozději do: 5. 3. 2018.

- V případě, že termín plnění vychází na víkend či svátek, posouvá se termín odevzdání na nejbližší následující pracovní den.

IV. Způsob plnění a místo předání díla

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat a odevzdat předmět smlouvy za každou fázi samostatně, ve dvou(2x)  vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát(1x) elektronicky na CD/DVD nosiči.

Předmět smlouvy bude obsahovat:

- Fáze č. 1 bude obsahovat: vyhodnocení vstupních podkladů, zpřesněný plán zpracování studie, vymezení projektových prací a speciálních profesí, vstupní jednání se zadavatelem a dotčenými subjekty.

- Fáze č. 2 bude obsahovat: první verze koncepční studie určená k projednání (textová část, architektonická situace, výkres dopravního řešení, posouzení kapacit, řezy, urbanistické detaily, vizualizace).

- Fáze č. 3 bude obsahovat: stanoviska dotčených subjektů, vypořádání stanovisek dotčených subjektů, finální koncepční studie.

- Místem předání předmětu smlouvy je sídlo objednatele, Vyšehradská 57, PSČ: 128 00 Praha 2.

- Předání a převzetí předmětu smlouvy v každé fázi se uskuteční na základě oběma stranami podepsaného akceptačního protokolu, jehož vzor tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy.  Akceptační protokol bude podepsán pouze tehdy, bude-li předávaný předmět smlouvy splňovat požadavky na kvalitu stanovené v čl. VI této smlouvy. Teprve podpisem akceptačního protokolu se předmět smlouvy považuje za provedený a převzatý a zhotoviteli vzniká právo v souladu s čl. II této smlouvy na její zaplacení.

- Objednatel není povinen předmět smlouvy převzít a uzavřít akceptační protokol, pokud předmět smlouvy nesplňuje některý z požadavků na jeho kvalitu stanovenou v čl. VI této smlouvy.

- Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na objednatele okamžikem jeho předání a převzetí dle tohoto článku.

- Do doby stanovené v odst. 5 tohoto článku nese nebezpečí škody na předmětu smlouvy zhotovitel.

V. Ustanovení o poddodavatelích

Zhotovitel se zavazuje v souladu s podanou nabídkou na veřejnou zakázku „Vypracování koncepční studie a studie proveditelnosti vymezené oblasti Klárova, k. ú. Malá Strana - Praha 1“ zajišťovat veškeré smluvní povinnosti sám, tj. bez účasti poddodavatelů.

VI. Kvalita díla

- Dílo musí být zhotovitelem provedeno řádně, ve stanovených termínech a s odbornou péčí.

- Řádně a ve stanoveném termínu se rozumí provedení díla v souladu s čl. III této smlouvy, ve stavu, 
jež odpovídá požadavkům na kvalitu díla, resp. podmínkám stanoveným v právních předpisech 
a závazně technických normách, požadavkům na kvalitu předmětu smlouvy a podmínkám veřejné zakázky VU 17-0094/7.

VII. Odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy, zadávací dokumentace a že má vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

- Vady vytčené v akceptačním protokolu, které nebrání akceptaci, se zhotovitel zavazuje odstranit 
ve lhůtách stanovených v akceptačním protokolu, jehož vzor tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy, případně v souladu s podmínkami dle přílohy č. 1 této smlouvy.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad vytčených v akceptačním protokolu, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vady popř. vad třetí osobu. Objednateli v tomto případě vzniká právo nárokovat zaplacení vynaložených finančních nákladů na odstranění vady na zhotoviteli.

- Zhotovitel ručí za případné dotčení práva jakékoliv třetí osoby vyplývající z průmyslového nebo duševního vlastnictví související s plněním předmětu smlouvy, a to na území České republiky i mimo něj.

- Pokud bude mít dílo právní vady, zhotovitel je povinen na vlastní náklady učinit všechna opatření nezbytná k odstranění právní vady předmětu smlouvy.  Zhotovitel nese veškeré náklady a hradí veškeré oprávněné nároky třetích osob.

- V případě, že by se zhotovitel mohl při plnění předmětu smlouvy dostat do konfliktu zájmů mezi objednatelem a jinou osobou, je povinen okamžitě na takovou možnost upozornit objednatele a předložit mu návrh řešení. V případě porušení tohoto závazku odpovídá objednateli za způsobenou škodu v plném rozsahu.

VIII. Smluvní pokuta

- Za prodlení s termínem předání jednotlivých fází předmětu smlouvy dle čl. III této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny za zpracování předmětu smlouvy 
za každý započatý den prodlení.

- Zhotovitel je dále povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za porušení níže uvedených ustanovení této smlouvy:

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč.

- Za každé jednotlivé porušení povinností uvedených v čl. X této smlouvy  týkajících se ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč.

- V případě škody vzniklé objednateli porušením povinnosti zhotovitele, je tento povinen škodu objednateli uhradit.

- Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst proti kterékoliv úhradě, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

- Smluvní pokuty sjednané dle  tohoto článku je splatná do 15 kalendářních dnů 
od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v této smlouvě, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst splatnou smluvní pokutu proti jakékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

- Ustanovením tohoto článku o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva 
na náhradu škody, smluvní strany tedy nebudou aplikovat ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

IX. Ustanovení o právním vztahu k autorskému zákonu

„licenční doložka“

- Zhotovitel poskytne objednateli výhradní neomezenou licenci k předmětu smlouvy, a to věcně, časově a místně.

- Objednatel je oprávněn zcela nebo zčásti oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě (podlicence).

- Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně provedení díla dle čl. II této smlouvy.

- Pro vyloučení všech pochybností platí, že se zhotovitel zavazuje zajistit právo používat patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z duševního vlastnictví, nezbytně se vztahující k předmětu smlouvy, které jsou nutné pro provoz a jeho využití, 
a to současně s předáním předmětu smlouvy nebo jeho části objednateli.

X. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že pro jiné účely, než je plnění předmětu této smlouvy a jednání směřující 
k plnění povinností a výkonu práv vyplývajících z této smlouvy, jiné osobě nesdělí, nezpřístupní, pro sebe nebo pro jiného nevyužijí obchodní tajemství druhé smluvní strany, o němž se dověděly nebo dozví tak, že jim bylo nebo bude svěřeno nebo se jim stalo jinak přístupným v souvislosti s plněním této smlouvy, obchodním či jiným jednáním, které spolu vedly nebo povedou. Povinnosti zachovávat obchodní tajemství stanovené v tomto článku odst. 1 až 5 této smlouvy se netýkají zákonných povinností objednatele (jako např. zveřejnit znění smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách 
či v souladu se zákonem o registru smluv).

2. Obchodním tajemstvím se pro účely této smlouvy rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s činností smluvních stran, zejména veškerá průmyslová práva a know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, 
nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle smluvních stran utajeny.

3. Smluvní strany se zavazují, že ke skutečnostem tvořícím obchodní tajemství, umožní přístup 
pouze pracovníkům a osobám, které se smluvně zavázaly mlčenlivostí o skutečnostech tvořících obchodní tajemství.

4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat obchodní tajemství i po skončení tohoto smluvního vztahu po dobu, po kterou trvají skutečnosti obchodní tajemství tvořící.

5. Smluvní strany se zavazují, že informace získané od druhé smluvní strany nebo při spolupráci 
s ní nevyužijí k vlastní výdělečné činnosti a ani neumožní, aby je k výdělečné činnosti využila 
třetí osoba.

XI. Trvání a ukončení smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv a končí splněním závazku dle této smlouvy.

- Smlouva může zaniknout:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku.

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy:

- neodstraní-li zhotovitel vady díla ani v dodatečné lhůtě nad rámec lhůty pro odstranění vad bránících užívání díla stanovené v akceptačním protokolu nebo oznámí-li před jejím uplynutím, 
že vady neodstraní,

- jestliže byl prohlášen úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,

- pokud bude zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy či jeho části o více než 30 dní,

- jestliže předmět smlouvy nebude splňovat parametry stanovené v této smlouvě, zadávací dokumentaci dle čl. I odst. 3 této smlouvy, obecně závaznými právními předpisy či technickými normami,

- jestliže zhotovitel pozbude oprávnění, které vyžaduje provedení a dodání předmětu smlouvy,

- jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace,

- v případě, kdy bude plnění prováděno v rozporu s čl. V této smlouvy.

XII. Ustanovení o doručování

- Veškeré písemnosti související s touto smlouvou se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

- Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních 
dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

- Kontaktní osobou na straně objednatele je xxxxx, tel. xxxxx, e-mail: xxxxx

- Kontaktní osobou na straně zhotovitele je xxxxx, tel. xxxxx e-mail: xxxxx.

XIII. Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, ustanoveními občanského zákoníku a právním řádem České republiky. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se zároveň zavazují, že všechny informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění závazků stanovených 
touto smlouvou.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. Zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. K přechodu práv a povinností na právní nástupce stran se souhlas nevyžaduje.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv 
do své datové schránky. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Plnění předmětu této smlouvy v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti této smlouvy, 
tedy před zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel uzavírá smlouvu v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a předmět smlouvy nabývá pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, žádná smlouva či řízení týkající 
se některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Zároveň svým podpisem potvrzují, že veškerá prohlášení a dokumenty podle této smlouvy jsou pravdivé, úplné, přesné, platné a právně vynutitelné.

- Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu, včetně jejích příloh pečlivě přečetly, všem ustanovením smlouvy rozumí, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně smlouvu vlastnoručně podepisují.

Přílohy:

č. 1 – Řešené území

č. 2 – Vzor akceptačního protokolu

č. 3 -  Specifikace předmětu smlouvy

V Praze dne …………					V Praze dne ……………

………………………………..				………………………………………….

Mgr. Martin Červený,					Ing. arch. Boris Redčenkov,

zástupce ředitele						jednatel