|  |  |
| --- | --- |
| **Společnost/Název:** | **SPEL, a.s.** |
| IČ: | 004 73 057 |
| Sídlo/Místo podnikání: | Kolín – Kolín V, Třídvorská 1402, PSČ: 280 02 |
| Zastoupená: | Jiřím Svobodou, statutárním ředitelem |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B., vložka 15551 | |

dále též jako „prodávající“ na straně jedné,

a

**Společnost: Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.**

IČ: 278 80 834

DIČ: CZ278 80 834

Se sídlem: Mladá Boleslav, Starofarní 152, PSČ 293 01

Zastoupená: Jan Nejman, jednatel

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123806

dále též jako „kupující“ na straně druhé,

uzavírají dnešního dne tento

**DODATEK č. 1**

**ke kupní smlouvě**

**I.**

## Smluvní strany uzavřely dne 3.10.2017 Kupní smlouvu, jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodat kupujícímu software pro provoz parkovacího systému ve městě Mladá Boleslav (dále též „zboží“) a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke zboží a dále závazek kupujícího řádně dodané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Zboží je blíže specifikováno v nabídce č. NDO\_473-2017 a tvoří přílohu č. 1 kupní smlouvy.

## Smluvní strany se dále dohodly na termínu dodání předmětu plnění dle kupní smlouvy a to do 30.12.2017.

# II.

## Smluvní strany tímto dodatkem mění čl. 2.1. kupní smlouvy a prodlužují termín dodání předmětu plnění (zboží) do 28.2.2018, a nově tedy zní článek 2.1. kupní smlouvy takto:

## *2.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 28.2.2018. Pokud nebude zboží prodávajícím dodáno ve stanoveném termínu, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.*

# III.

## Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dodání předmětu plnění dle uvedené kupní smlouvy z následujících objektivních důvodů.

## Kupující je společností, jejímž jediným společníkem je Statutární město Mladá Boleslav, které prostřednictvím kupujícího jako obchodní společnosti vlastněné městem hodlá realizovat projet dopravy v klidu ve městě Mladá Boleslav (parkovací systém). Za tím účelem kupující provádí řadu úkonů a plní řadu úkolů města pro zajištění a realizaci projektu parkování a zprovoznění parkovacího systému ve městě a okolí. Pro zajištění a zavedení parkovacího systému spolupracuje kupující právě s městem jako územně samosprávným celkem, které má ve své výlučné působnosti a pravomoci přijetí některých zásadních rozhodnutí, jako je zejména schválení nařízení města v oblasti parkování a zavedení parkovacího systému. Toto nařízení města týkající se zavedení parkovacího systému dosud nebylo ze strany příslušných orgánů města přijato a jeho přijetí je nezbytné pro včlenění a integraci určitých pravidel a procesů do předmětu plnění dle uzavřené kupní smlouvy tak, aby výsledný produkt byl použitelný pro kupujícího a mohl být kupujícím využit právě pro chod a realizaci parkovacího systému ve městě Mladá Boleslav. Z důvodu zdržení s přijetím takového zásadního nařízení města je nezbytné prodloužit termín dokončení předmětu plnění dle kupní smlouvy.

IV.

Veškerá ujednání Kupní smlouvy, která nebyla změněna tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že jeho obsahu v celém rozsahu porozuměli a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Mladé Boleslavi, dne 11.12. 2017

---------------------------------------- ---------------------------------------------------------

SPEL, a.s. Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.