Smlouva o dílo č. 58/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:              Domov pro seniory Foltýnova

příspěvková organizace

Foltýnova 1008/21

635 00 Brno

Zastoupený:             PhDr. Květuše Bartošová

IČO:                         70887055

DIČ:                         CZ70887055

a

Zhotovitel:

Vít Urbášek

provádění pozemních staveb, jejich změn a odstraňování

Rázusova 46

614 00 Brno

IČO: 484 66 336

DIČ:CZ7101054455

Subjekt je zapsán v Živnostenském rejstříku pod spisovou značkou ZU/MMB/0444977/2014

Název a číslo účtu:

II. Předmět smlouvy:

1. Předmětem smlouvy je realizace díla výměna  29 ks dveří na WC v  Domově pro seniory Foltýnova 21, 635 00 Brno dle specifikace a cenové kalkulace, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo č. 58/2017.

Místem plnění je:  Domov pro seniory Foltýnova, Foltýnova 21, 635 00 Brno

2. Popis prováděných prací:  viz. cenová nabídka ke Sod č.  58/2017

III. Doba plnění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:   od 20.12.2017   do 31.1.2018

IV. Cena díla:

1. Cena díla sjednaná dohodou smluvních stran podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:

Cena bez DPH:                                138 350,- Kč

DPH 15%:				      20 752,50 Kč

Cena s DPH 15%:			     159 102,50 Kč

2. Cena prací, které jsou součástí díla a které nebudou realizovány, budou od celkové ceny odečteny. Práce přesahující rámec této smlouvy budou písemně odsouhlaseny smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě a oceněny běžnými cenami, mohou být zhotovitelem provedeny jen po splnění tohoto požadavku.

V. Placení a fakturace:

1. Platební podmínky:

- fakturace proběhne po dokončení celé  dodávky, faktura se splatností 14 dnů

VI. Záruční doba:

- Zhotovitel poskytuje na dílo – montážní práce -  záruku v délce 48 měsíců ode dne jeho dokončení a předání objednavateli a na instalovaný materiál záruku v délce 24 měsíců ode dne jeho dokončení a předání objednateli.

- Zaručuje, že toto dílo bude mít po celou dobu vlastnosti dané  platnými normami. Zhotovitel poskytuje záruku na jím dodané dílo v případě dodržení běžných provozních podmínek.

- Objednavatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla kdykoliv v průběhu jeho

provádění -minimálně 1× týdně, a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit.

VII. Smluvní pokuty:

1. Objednavatel zaplatí zhotoviteli v případě prodlení s úhradou faktury podle čl. V. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení.

2. Zhotovitel zaplatí objednavateli v případě nesplnění termínu dokončení a předání díla podle této smlouvy bez vad a nedodělků smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny prací podle čl. IV. této smlouvy za každý den prodlení až do protokolárního předání díla bez závad a nedodělků.

VIII. Ostatní ujednání:

1. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem podepsaným smluvními stranami.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv do 30 dnů od jejího uzavření.

3. Kvalita prací-stavební práce budou realizovány v souladu s doporučenými ČSN a ostatními právními a technologickými normami a předpisy platnými v době opravy objektu a dle smluvní dohody objednatele a zhotovitele.

4. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené zásahem třetí osoby.

5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na jeho žádost přípojku el. proudu, a vyčlenění prostoru pro uskladnění stavebního materiálu.

6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

V Brně dne: 15.12.2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Vít Urbášek           					   PhDr Květuše Bartošová

Příloha č. 1  nabídka

| Nabídku vypracoval: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vít Urbášek |  |  |  |  |  |
| Rázusova 46 |  |  |  |  |  |
| 614 00 Brno |  |  |  |  |  |
| IČ:48466336 |  |  |  |  |  |
| DIČ:CZ7101054455 |  |  |  |  |  |
| Oprava - výměna 29 ks interierových dveří - vstupy do koupelen v Domově pro seniory, Foltýnova 21, 635 00 Brno |
| Soupis prací |  |  |  |  |  |
| Název položky | MJ | množství | Cena/MJ | Celkem (Kč) |  |
| Demontáž poškozených interierových dveří a demontáž kování a zámků | ks | 29 | 360,00 | 10 440,00 |  |
| Dodávka a montáž interierových dveří SOLODOOR Klasik plné s povrchovou úpravou CPL 0,2 mm a WC zámkem | ks | 29 | 3 380,00 | 98 020,00 |  |
| Montáž původních WC kování | ks | 29 | 310,00 | 8 990,00 |  |
| Oprava spodní hrany dveří bezbarvým lakem | ks | 29 | 290,00 | 8 410,00 |  |
| Přesun suti, vybouraných hmot, přesun materiálu a likvidace na skládce | kpt | 1 | 12 490,00 | 12 490,00 |  |
| Celkem |  |  |  | 138 350,00 |  |
| DPH 15% |  |  |  | 20 752,50 |  |
| Celkem včetně DPH |  |  |  | 159 102,50 |  |
| Dne:6.12.2017 |  |  |  |  |  |