Dohoda o změně obsahu závazku (novace)

uzavřená dle § 1902 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Jaroslav Válek - KOVÁŘSTVÍ

Sídlo :   Holenice čp. 86, 506 01 Jičín

IČO:  65193474

Bankovní spojení:  XXX

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

- Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

- dohodu o změně obsahu závazku

- (dále jen „smlouva“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 16.9.2017 smlouvu o dílo , kde předmětem díla je II. fáze dokončení kompletní opravy kovového altánu na Lidickém náměstí v Jičíně na parc. č. 1181/1.

Článek II.

Předmět smlouvy - nahrazovaný závazek

- Smluvní strany prohlašují, že při provádění II. fáze oprav altánu došlo k prodlení v termínu dodání opravy v důsledku komplikovaného pokračování poúrazové léčby zhotovitele. Z těchto důvodů zhotovitel požádal o prodloužení termínu plnění a Rada města Jičína na svém 105. zasedání dne 6.12.2017 schválila dodatek ke smlouvě o dílo, kterým prodloužila termín plnění.

- Z důvodu na straně objednatele nedošlo k uzavření tohoto dodatku a s ohledem na ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv není možné uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, aby se zhotovitel nedostal do prodlení s termínem plnění.

- Smluvní strany se v souladu s § 1902 občanského zákoníku dohodly na tom, že účinností této smlouvy se závazek zhotovitele s termínem plnění do 30.11.2017 nahrazuje novým závazkem zhotovitele s termínem ukončení doby plnění díla a to 20.12.2017.

- Další závazky a ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým právním řádem.

- Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že objednatel, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvu včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění. Druhá smluvní strana bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem městu písemně a jasně označila a nejsou obsaženy v této smlouvě.

- Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva byla schválena Radou města Jičína usnesením č. 105  dne 6.12.2017.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

- Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel
1 vyhotovení.

- Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne						V .................................. dne          ...........................

……………………………….					……………………………….

město Jičín						Jaroslav Válek

JUDr. Jan Malý

starosta města Jičín