Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č. 13/2017

na zhotovení stavby

„Oprava vodovodního řadu Červenka, Nádražní ulice“

- Smluvní strany:

Objednatel:	Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.

Cholínská 1120

784 01 Litovel

Zastoupení:	Ing. Helena Stoupová, prokuristka společnosti

IČ:  	47150904

(dále jen „objednatel”)

Zhotovitel:	MODOS spol. s r.o.

Masarykova 34, 772 00 Olomouc

Zastoupení: 	Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

IČ:  	00576832

DIČ:	CZ00576832

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.

č.ú.: 367344811/0100

Další osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:	Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

(email:cernocky@modos-olomouc.cz,tel.737 916 654)

ve věcech technických:	Ing. Kučera Petr, vedoucí výroby

(email: kucera@modos-olomouc.cz, tel. 732 725 226)

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 237.

(dále jen „zhotovitel“)

- Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřeli dne 4.8.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo č. 13/2017 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „Oprava vodovodního řadu Červenka, Nádražní ulice“.

- Předmět dodatku smlouvy

## V souladu s bodem VIII. Ostatní ujednání, bod 4. SoD uzavírají obě strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem je :

## Změna termínu plnění díla uzavřené SoD - odst. 4

- Změna termínu plnění

Nový termín dokončení díla se sjednává ke dni 31.12.2017.

- Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy neupravené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

- Dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem obou stran

- Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Olomouci dne:					V Litovli dne:

----------------------------------				       -----------------------------------

za zhotovitele					 za objednatele

Zdeněk Černocký, jednatel společnosti 			Ing. Helena Stoupová, prokuristka společnosti