Číslo smlouvy zhotovitele : 2017

1.

Smluvní  strany

Smlouva o dílo je uzavřena mezi následujícími smluvními stranami :

1.1  Objednatel :				Domov pro seniory Lukov

Příspěvková organizace

Hradská 82

763 17 Lukov u Zlína

Zastoupený  :				Ing. Michaelou Procházkovou, ředitelkou

IČO 	:       70850941		Tel., fax  : 577 911 494, 602 741 738

DIČ 	:  					email : prochazkova@ds-lukov.cz

1.2  Zhotovitel:				Formica s.r.o.

Slovenská 2685

760 01 Zlín

Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 8316.

Statutární zástupce:			Ing. arch. Pavel H a n u l í k, jednatel

Ing. Petr H r n č i ř í k, jednatel

IČO 	:       46982663		Tel.  :  577 433 281, 577 433 389

DIČ 	:  CZ46982663		email : formica@zlin.cz

Bankovní spojení:	 		Česká spořitelna a.s. pobočka Zlín

Číslo účtu: 140 00 39 339 / 0800

2.

Předmět smlouvy

2.1	Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro                                   	objednatele zhotoví a objednateli odevzdá projektovou dokumentaci stavby:

„Stavební úpravy budovy č.82 pro umístění pokojů“

2.2	Objednatel se zavazuje, že projektovou dokumentaci převezme a zaplatí za její                               	zhotovení dohodnutou cenu.

2.3	Projektovou dokumentací podle této smlouvy se rozumí vypracování:

A:	Projektová dokumentace pro ohlášení stavby /OS/:

Vypracování projektové dokumentace v rozsahu a obsahu daném Přílohou č.5 vyhlášky

č. 499/2006 Sb., v platném znění (část A1) vč. PBŘ a projednání s dotčenými orgány vč. jejich závazných stanovisek /HZS, KHES, SMZL – ŽP/ a podání žádosti o Ohlášení stavby (část A2).

B:	Průzkumné a geodetické práce:

Zabezpečení geodetických a stavebních podkladů, průzkum rekonstruovaných prostorů na místě samém

3.

Podklady

Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace dle čl.2.3 A je:

3.1  Objednávka investora.ze dne 28.11.2017

3.2  Schválený Investiční záměr

3.3	Průzkum objektu a konzultační jednání

4.

Termín plnění

4.1	Dílo dle bodu 2.3 A bude zhotoveno a předáno objednateli v termínu:

2.3 A1 – PD pro ohlášení stavby /OS/								20.12.2017

2.3 A2 – zajištění dokladů, podání žádosti o Ohlášení stavby			31.1.2018

5.

Cena díla

5.1	Cena díla dle čl. 2.3 této smlouvy je sjednána:

|  | Cena bez DPH | DPH (21%) | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektové práce | 130 000,- Kč | 27 300,- Kč | 157 300,- Kč |
| Průzkumné práce | 5 000,- Kč | 1 050,- Kč | 6 050,- Kč |
| Cena celkem | 135 000,- Kč | 28 350,- Kč | 163 350,- Kč |

Slovy cena celkem vč. DPH: stošedesáttřitisíctřistapadesát korun českých

Cena je sjednána podle zákona č. 526/90 o cenách.

6.

Předání díla

6.1	Dílo v rozsahu dle čl. 2.3 A1 bude předáno objednateli ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě před zahájením projednávání dokumentace ve správním řízení; po projednání bude dokumentace předána v potřebném počtu autorizovaných 2 paré pro Stavební úřad a 1x na CD nosiči ve formátu dwg, .doc, .xls. Pro projednání si zhotovitel vyhotoví potřebný počet paré dokumentace.

6.2	Předmět plnění dle čl. 2.3 A2 této smlouvy bude splněn řádným vykonáním smluvní činnosti, zapracováním připomínek DOSS a správců IS vyplývajících z projednání do dokumentace pro OS a předáním autorizované kompletní dokumentace pro OS včetně souhlasných stanovisek DOSS a správců IS SÚ se žádostí o Ohlášení stavby.

6.3	Předmět plnění dle čl. 2.3 A2 této smlouvy je splněn i v tom případě, jestliže získání pravomocného rozhodnutí brání okolnosti nezpůsobené činností zhotovitele – v tomto případě bude oběma stranami rozhodnuto o dalším postupu v projektové přípravě.

6.4	Při předání díla nebo jeho dílčí části dle čl. 2.3 smlouvy bude podepsán protokol o předání a převzetí díla. Objednatel před podpisem příslušného protokolu prověří úplnost a správnost projektové dokumentace.

6.5	Zhotovitel poskytne záruku na dílo v délce 60 měsíců, jenž začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními a dalšími předpisy, které jsou závazné v době zhotovení díla.

7.

Platební podmínky

7.1	Objednatel prohlašuje, že má vlastní dostatečné prostředky na úhradu objednaných                       	projektových prací.

7.2		Faktura na úhradu díla bude vystavena do 15-ti kalendářních dnů po předání díla 		objednateli.

Objednatel uhradí faktury v termínu splatnosti, tj. do 14 kalendářních dnů od data jejího    doručení objednateli, bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele.

7.3	Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje datum podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

8.

Smluvní pokuty

8.1	Při nedodržení sjednaného termínu úhrady finančního závazku objednatelem                            	stanovuje se úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2		Při nedodržení sjednaného termínu plnění smlouvy zhotovitelem, stanovuje se smluvní 	pokuta ve výši 0,05 % ze sjednané ceny za každý den prodlení.

8.3		Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli všechny škody, které vznikly vadou projektu 	nebo nesplněním smluvních povinností zhotovitele.

8.4		Zhotovitel se zavazuje bezplatně doplnit nebo upravit projekt, kdykoliv po dobu 	realizace stavby, pokud budou objednatelem nebo zhotovitelem prokázány vady nebo 	neúplnost projektu.

9.

Spolupůsobení objednatele

9.1	Objednatel se zavazuje, že v nezbytné míře poskytne zhotoviteli součinnou spolupráci                      	na projektu stavby, zejména se bude účastnit všech pracovních porad nad 	rozpracovaným projektem stavby, na které bude pozván, na požádání bude poskytovat 	potřebné doplňující údaje a upřesnění.

10.

Zvláštní ujednání

10.1	Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout                            	kterákoliv z obou smluvních stran a které musí být písemně potvrzeny smluvními                                      	stranami.

10.2	Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními a dalšími 	předpisy, které jsou závazné v době zhotovení díla.

10.3	Zhotovitel nezodpovídá za zhoršení vlastností díla nebo za jeho poškození, které                        	způsobil objednatel, popř. někdo jiný, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými                          	událostmi.

10.4	Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku tehdy, když se po uzavření           	smlouvy změní výchozí podklady, rozhodné pro uzavření smlouvy nebo objednatel                    	uplatní nové požadavky. Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy, jestliže         	dojde k prodlení v plnění jeho povinností, dohodnutých touto smlouvou.

10.5	K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 14-ti 	dnů od odeslání dodatku druhé straně.

Po stejnou dobu je tímto dodatkem vázána strana, která dodatek podala.

10.6	V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně                  	objednatele, bude zhotovitel fakturovat rozpracované práce podle skutečného           	rozsahu rozpracovanosti ke dni zrušení (odstoupení) této smlouvy. Výše 	rozpracovanosti se stanoví podílem ze sjednané ceny a bude fakturována a uhrazena 	dle náležitostí uvedených v čl. 7 této smlouvy.

10.7	Objednatel má právo požádat zhotovitele o dočasné pozastavení prací, v maximální                       	délce jeden měsíc. V tom případě se přiměřeně upraví termín plnění. Při delším                    	přerušení prací, popř. jejich předčasném ukončení, uhradí objednatel prokázanou                  	rozpracovanost.

10.8		Objednatel potvrdí znění smlouvy o dílo do 7 kalendářních dnů po předložení                                 	smlouvy zhotovitelem. Při pozdějším termínu potvrzení smlouvy má právo zhotovitel 	přiměřeně upravit termíny plnění, popř. od smlouvy odstoupit.

10.9	Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

11.

Závěrečná ujednání

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží každá smluvní                                 strana. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ve Zlíně dne: 29.11.2017  						V Lukově dne: 30.11.2017

Zhotovitel - Ing. arch. Pavel Hanulík				Objednatel – Ing. Michaela Procházková