Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 23.10.2017 mezi smluvními stranami

  - Objednatel:

název	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo 701 26

IČO  /  DIČ: 	70890021  /  CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584.

  - Zhotovitel:

název	Il faut s.r.o.

sídlo 	Ostrava – Poruba, Alžírská 1499/30, PSČ 70800

IČO  /  DIČ:	28625391  /  CZ28625391

Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 35353.

Název akce:	„VD Šance – měření pórových tlaků, akce č. 4107“.

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 5. Doba plnění    - v bodě 5.2. se nově doplňuje dílčí termín pro provizorní zapojení do ŘS přehrady a mění termín dokončení a předání stavby

Dílčí termín pro provizorní zapojení do ŘS je 20.12.2017.

Nový termín pro dokončení a předání stavby je 31.5.2018.

čl. 7. Cena díla a platební podmínky 	- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH dle smlouvy	746 473,-- Kč

Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č. 1	   80 120,-- Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	826 593,-- Kč

Změna ceny díla je stanovena položkovým rozpočtem „Rekapitulace členění soupisu prací“ vypracovaným Ing. Františkem Glacem dne 4.12.2017.

Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele							za zhotovitele

v Ostravě dne	13.12.2017					v  Ostravě dne

Ing. Jiří Pagáč							Ing. František Glac

generální ředitel							           jednatel