### DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 180/2017

Název díla :

„VDN, nádržní prostor (Poláky červenice) – probírka BP“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi :

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

IČ:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ROCKNET s.r.o.

IČ:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 25782

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 180/2017 uzavřené dne 27.02.2017.

Předmětem dodatku č. 2 je změna technického dozoru investora, termínu dokončení díla a doplnění compliance doložky.

Dodatkem č. 2 se mění a upravuje ustanovení smlouvy o dílo následovně:

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Původní znění:

technický dozor investora:	Miloslav Honák

Nové znění:

technický dozor investora:	Vladimír Zelenka

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění:

Zahájení díla: 	10/2017, na výzvu objednatele

Ukončení díla:	31.12.2017

Nové znění:

Zahájení díla: 	na výzvu objednatele

Ukončení díla:	do 31.03.2018

Zdůvodnění:

Nepříznivé klimatické a hydrologické podmínky (vysoká hladina v nádrži VDN, kóta hladiny ke dni 06.12.2017 je 268,39 m n. m.) neumožňují zpracování pokácené dřevní hmoty - odvětvení, manipulování holých kmenů, pálení větví a křovin na březích nádrže.

Čl. X. COMPLIANCE DOLOŽKA

- Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

- Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

- Druhá smluvní strana (zhotovitel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz www.poh.cz), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

- Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Čl. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 180/2017 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku č. 2 za obchodní tajemství.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy o dílo. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 2.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 180/2017 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

V Chomutově dne ……………			V Jirkově dne ……………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

ředitel závodu  		 			jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik				ROCKNET s.r.o.