# DODATEK č.1

# ke smlouvě o dílo

# č. smlouvy objednatele : 1005/2017

č. smlouvy zhotovitele  :

# Název díla :

# „ČS Stranná – oprava venkovního osvětlení“

# Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

# Tato smlouva byla uzavřena mezi :

# Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora :

bankovní spojení :

číslo účtu :

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ENERGO Tušimice s.r.o.

Tušimice 19, 432 01 Kadaň

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

# Čl. II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 je změna v čl. III. smlouvy č.1005/2017  –  TERMÍN PLNĚNÍ.

Vzhledem k delším dodacím lhůtám dodavatele svítidel je termín realizace prodloužen do 4.12.2017.

Čl. III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení Dodatku nenabude později.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1005/2017 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.

- Dodatek č. 1 ke smlouvě  č. 1005/2017  je proveden ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

V Chomutově dne:			 		V Tušimicích dne:

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele