- Dodatek č.1

- smlouvy o dílo

uzavřená dle §2586 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků, na provedení stavby

uzavřené dne 13.10.2017

Článek  1. Smluvní strany

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s., právnická osoba

Zastoupená: František Kubů, předseda představenstva

Ing. Zdeněk Krejčí, místopředseda představenstva

Ing. Karel Hájek, člen představenstva

s místem podnikání: Humpolec, Nádražní 998
IČ:  46679120 DIČ: CZ46679120
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 213950130/0300
(dále jen zhotovitel)

Kontaktní osoba pro věci technické: Bedřich Makovec, tel. 777755221

Město Humpolec

Objednatel:

- Zastoupené:	Mgr. Jiří Kučerou, starostou města,  tel. 565518100

a Ing. Květoslavem Namyslem, místostarostou města, tel. 565518102

Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

IČ 00248266.DIČ:CZ00248266

(dále jen objednatel)

Kontaktní osoba pro věci technické: Ing. František Kocman, vedoucí odboru ŽP a pam.péče, tel: 777347511

Článek 2.

Se mění a doplňuje takto: 
Předmět díla

- Předmětem díla je realizace stavební části díla „Nástavba a stavební úpravy objektu na parcele p.č.st.91/2 u čp.253 v Humpolci“ v rozsahu cenové nabídky na příslušnou část díla, a její úpravy, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo, včetně zařízení staveniště a koordinace prací se státními orgány a správci ing.sítí.

- Dílo bude mít tyto základní technické ukazatele jakosti:

Stavební práce budou provedeny v souladu s příslušnými stanovisky, vyjádření správců ing.sítí a v rozsahu dokumentace pro stavební povolení „Nástavba a stavební úpravy objektu na parcele p.č.st.91/2“ v k.ú.Humpolec, zprac. v červnu 2017 Ing.Petrem Machkem a slepým rozpočtem, na kterou byla zhotovitelem zpracována cenová nabídka, a upravené nabídky  víceprcí a méněprací,  která je  nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem této smlouvy je i závazek objednatele shora uvedené dílo převzít, za předpokladu, že bude vyhovovat účelu, k němuž má sloužit, to jest k zajištění řádného a nerušeného provozování objektu a za předpokladu, že bude splňovat další podmínky v této smlouvě uvedené.

Dále je předmětem této smlouvy závazek objednatele v termínech dohodnutých v této smlouvě a za podmínek dále uvedených uhradit zálohy na prováděné dílo a po převzetí díla bez vad a nedodělků uhradit doplatek ceny díla, to vše na základě účetních dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem.

Vícepráce jsou vyvolány upřesněním jednoduchého projektu z hlediska funkčnosti a požadavků objednatele, méněpráce a změny termínu k dokončení jsou řešeny z důvodu vyšší moci a klimatických podmínek pro zajištění kvality provedených prací. V úschově u dodavatele do dubna 2018 zůstanou dřevěné fošny podlahy a cihelná pálená dlažba, zhotovitel zajistí jejich řádné uložení a ochranu proti poškození.

- Veškeré práce a dodávky uskutečněné nad rámec této smlouvy (rozpočtové dokumentace a rozpočtu) budou vedeny jako vícepráce, odsouhlasené předem oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

- Objednatel prohlašuje, že stavební povolení (ohlášení) pro stavbu je vydáno a nabylo právní moci.

Článek 3.

Zůstává beze změny

Článek 4.

Se upravuje následujícím způsobem:ě
Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje zahájit práce po zveřejnění smlouvy v registru smluv.

- Zhotovitel se zavazuje provést a předat celé dílo bez vad a nedodělků v rozsahu bodu 2.1 této smlouvy do 20.12.2017.

4.2. Případné změny projektu a jejich vliv na realizaci budou řešeny písemně dodatkem k této SoD.

Článek 5.
Cena díla

Se mění a upravuje následujícím způsobem:

- Smluvní strany sjednávají dohodou podle §2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění provádějících předpisů MF cenu za dílo jako cenu smluvní, upravenou dle víceprací a méněprací, a pevnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy a dodatku č.1, ve výši nejvýše přípustné bez DPH: 413.081,-Kč.

Základ pro DPH	=413.081,-,- Kč

Cena obsahuje veškeré náklady na kompletní provedení díla a bude garantována po celou dobu výstavby.

5.2.Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla rozšířen nebo redukován na přání objednatele, zhotovitel zvýší
nebo sníží po vzájemné dohodě s objednatelem celkovou cenu díla na základě předložené cenové specifikace v jednotkových cenách použitých v rozpočtu.

5.3. Objednatel prohlašuje, že areál objektu čp.253 v Humpolci je používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFV a MFČR ze dne 9.11.2011 bude na případná poskytnutá plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH (stavební a montážní práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43).  Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle §92a odst. 2 zákona o DPH.

Článek 6. až článek 18

Se nemění

V Humpolci  dne.................. 2017			         V Humpolci dne  15.12.2017

Za zhotovitele:	za objednatele:

………………………………..	…………………………….

František Kubů	     Mgr. Jiří Kučera

předseda představenstva		starosta města

........................................ 	........................................

Ing. Zdeněk Krejčí	  Ing. Květoslav Namyslo

místopředseda představenstva	     místostarosta města