DODATEK Dl
KE SMLOUVĚ O DÍLO
2/2017

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení: zastoupený:

21. základní škola Plzeň,

Slovanská alej 13, příspěvková organizace 326 00 Plzeň 66362521 CZ66362521

KB a.s.s Plzeň-město, č.ú.:

Mgr. Martin Prokop ředitel školy

Zhotovitel:

Radek Kupecký Plzeň IČO: 72229659 DIČ: CZ7604032029

II.

Předmět díla

Stavební úprava - zesílení stropu v chodbě k bytu - IPE, bourání, začišťovací práce,

malování.

III.

Místo plnění

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 2072/13.

IV.

Termín plnění a předání pracoviště

Zhotovitel realizuje předmět plnění průběžně 19.10. - 21.12. 2017

- Objednavatel se zavazuje umožnit vstup na pracoviště 19.10. 2017

- Zhotovitel se zavazuje nenarušit svou prací školní výuku.

- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednavateli nejpozději do 21.12.2017

X.

Závěrečná ustanovení

- Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

- Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku.

- Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- Smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.

- Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Plzni dne 19. 10. 2017

Objednavatel:

21. základní škola Plzeň,

Slovanská alej 13,

Zhotovitel:

parkety kupecký8

Podlaha od nás...

WWW.PARKETY-KUPECKY.CZ

...to nejlepší nakonec!

Cenová kalkulace - vyztužení stropu v chodbě

Dodavatel:

Radek Kupecký

Objednavatel:

21. ZŠ, Plzeň
Slovanská alej 2072/13
Plzeň 2 - Slovany 32600

IČO: 72229659

DIČ: CZ7604032029

Místo realizace: Datum realizace:

Vypracoval: Radek Kupecký Dne: 2017

Zakázka: vyztužení stropu v chodbě, dodatek

dodatečné

| Dodávka (výkon) | měr.jed. cena/m.j. |  |  | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příprava a zajištění stavby | 1 | ks | 500 | 500 |
| Bourací práce | 1 | ks | 6000 | 6000 |
| IPE překlady dle projektové dokumentace | 1 | ks | 14800 | 14800 |
| Svářečské práce | 1 | ks | 2600 | 2600 |
| Lakýrnické práce | 1 | ks | 1200 | 1200 |
| Zednické práce | 1 | ks | 3500 | 3500 |
| Štukatérské práce | 1 | ks | 800 | 800 |
| Vymalování | 1 | ks | 800 | 800 |
| Doprava | 1 | ks | 1205 | 1205 |

Celkem bez DPH	31 405,00 Kč

Záruka na odvedené práce je 24 měsíců.	21 %DPH	6 595,00 Kč

CELKEM:	38 000,00 Kč

,